GHIDUL SOLICITANTULUI

„LOCUINȚE LA PREȚURI ACCESIBILE ȘI DURABILE”

ACȚIUNEA 1

„ RENOVAREA ENERGETICĂ Minoră, MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE PENTRU COMUNITĂȚI”

Prioritatea 9

Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027

Cuprins

1	PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR	5

1.1	Preambul	5

1.2	Abrevieri	6

1.3	Glosar	7

2	ELEMENTE DE CONTEXT	13

2.1	Informații generale Program	13

2.2	Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific	14

2.3	Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile	15

3	ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE	18

3.1	Tipul de apel de proiecte	18

3.2	Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii)	18

3.3	Bugetul alocat apelului de proiecte	19

3.4	Rata de cofinanțare	19

3.5	Zona/zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte	20

3.6	Acțiuni sprijinite în cadrul apelului	21

3.7	Grup țintă vizat de apelul de proiecte	21

3.8	Indicatori	21

3.9	Rezultatele așteptate	22

3.16    Principii orizontale	26

3.17	Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice	27

3.18	Caracterul durabil al proiectului	30

3.19	Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea	31

3.20	Teme secundare (NA)	32

3.21	Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri	32

4	INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE	33

4.1	Data deschiderii apelului de proiecte	33

4.2	Perioada de pregătire a proiectelor	33

4.3	Perioada de depunere a proiectelor	33

4.4	Modalitatea de depunere a proiectelor	33

5	CONDIȚII DE ELIGIBILITATE	34

5.1	Eligibilitatea solicitanților	34

5.2	Eligibilitatea activităților	39

5.3	Eligibilitatea cheltuielilor	44

5.4	Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect	50

5.5	Cuantumul cofinanțării acordate	50

5.6	Durata proiectului	50

5.7	Alte cerințe de eligibilitate a proiectului	51

6	INDICATORI DE ETAPĂ	53

7	COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE	54

7.1 Completarea formularului cererii	54

7.2 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare	55

7.3 Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare	55

7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii	56

7.5 Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare	60

7.6 Anexele și documente obligatorii la momentul contractării	61

7.7 Renunțarea la cererea de finanțare	64

8	PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR	65

8.1 Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare	65

8.2 Conformitate administrativă și eligibilitate – DECLARATIE UNICĂ	65

8.3 Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+) (NA)	66

8.4 Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară	66

8.5	Aplicarea pragului de calitate	67

8.6	Aplicarea pragului de excelență	67

8.7 Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare	67

8.8 Contestații	68

8.9 Contractarea proiectelor	68

9	ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE	71

11 ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES	72

11.1 Rapoartele de progres	73

11.2 Vizitele de monitorizare	73

11.3 Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare	73

12 ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR	74

12.1 Mecanismul cererilor de prefinanțare	75

12.2 Mecanismul cererilor de plată	75

12.3 Mecanismul cererilor de rambursare	76

12.4 Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare	76

12.5 Vizitele la fața locului	77

13 MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI	78

13.1 Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului	78

13.2 Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii)	78

14 ANEXE	78

# PREAMBUL, ABREVIERI ȘI GLOSAR

## Preambul

Prezentul ghid a fost elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă (AM PDDTJ) pentru solicitanții care doresc să obțină finanțare nerambursabilă pentru proiectele de investiții în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027 acțiuniea „Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități”, componenta prin care sunt finanțate investiții în clădirile rezidențiale multifamiliale, inclusiv pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, prin renovarea minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor.

În situația în care pe parcursul sesiunii de proiecte intervin modificări de natură a afecta regulile şi condițiile de finanțare stabilite prin prezentul ghid, inclusiv prelungirea termenului de depunere, AM PDDTJ va aduce completări și/sau modificări ale conținutului acestuia, prin publicarea unei versiuni revizuite.

În cazul modificării legislației menționate în prezentul ghid sau cu incidență asupra acestuia, prevederile actelor normative vor prevala, fără a fi necesară modificarea ghidului solicitantului.

Aspectele cuprinse în acest document ce derivă din PDDTJ și modul său de implementare, vor fi interpretate exclusiv de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă (AM PDDTJ), cu respectarea legislației în vigoare și folosind metoda de interpretare sistematică, aplicarea principiilor privind tratamentul egal și nediscriminarea solicitanților la finanțare. Având în vedere acest aspect, este răspunderea solicitanților la finanțare asupra neconformării cererii de finanțare și anexelor cu prevederile ghidului solicitantului, legislației în vigoare și/sau situației specifice fiecărui solicitant/proiect.

Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea cererii de finanțare, să vă asigurați că ați parcurs toate informațiile prezentate în acest ghid, inclusiv în anexe și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele legate de accesarea finanțării.

Vă recomandăm ca, până la data limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul prezentelor apeluri de proiecte, să consultați periodic website-ul MIPE și pagina de internet a programului, pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor de finanțare, precum și alte comunicări/clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte asociate prezentului ghid.

Modificările legislative relevante, intervenite pe parcursul procesului de consultare publică până la aprobarea prezentului ghid și/sau corelări cu alte prevederile legale existente vor conduce la actualizarea prevederilor prezentului document.

Solicitanții de finanțare pot formula solicitări de clarificări în ceea ce privește datele/informațiile cuprinse în prezentul ghid și în anexele la acesta pe întreaga durată a apelului de proiecte, la adresa secretariat.dgtjce@mfe.gov.ro

Termenul de răspuns la solicitările electronice este de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării la AM PDDT/OI PTJ J. Întrebările frecvente și răspunsurile la acestea vor fi publicate periodic pe pagina web a programului https://mfe.gov.ro/PDDTJ-21-27/

## Abrevieri

AA – Autoritatea de Audit

AM PDDTJ - Autoritatea de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă

ADR - Agenția pentru Dezvoltare Regională

BS - Bugetul de Stat

CDPD - Convenția Organizației Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

CE - Comisia Europeană

CF - Cerere de finanțare

CMPDDTJ - Comitetul de Monitorizare al Programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă

DALI - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție

DNSH - Principiul „a nu prejudicia în mod semnificativ” (Do No Significant Harm) obiectivele de mediu

DT - Documentație tehnică

EMAS - Sistemul European de Management de Mediu și Audit

ETF - Evaluare tehnică și financiară

FTJ - Fondul pentru o Tranziție Justă

ISC - Inspectoratul de Stat în Construcții

GIV - Ghid de Identitate Vizuală

HG - Hotărâre de Guvern

MIPE - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

MySMIS - Sistem unic de management a informației

NUTS - Nomenclatorul Unităților Statistice Teritoriale

NZEB - Nearly Zero-Energy Building (clădiri cu consum de energie aproape zero)

OCPI - Oficiu de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

OI – Organism Intermediar

OUG - Ordonanță de Urgență a Guvernului

OP - Obiectiv de Politică

PNIESC - Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice

PDDTJ - Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă

PTTJ - Planuri Teritoriale pentru o Tranziție Justă

RDC – Regulamentul UE 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize

RP - Raport de progres

SEAP - Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice

SF - Studiu de fezabilitate

TFUE - Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene

TVA - Taxa pe valoare adăugată

UAT - Unitate Administrativ Teritorială

UE - Uniunea Europeană

## Glosar

Active fixe - active deținute de către agenții economici și/sau de către instituțiile publice în scopul utilizării lor pe termen lung. Activele fixe includ activele fixe corporale și necorporale.

Active fixe necorporale - active fixe fără substanță fizică, care se utilizează pe o perioadă mai mare de un an; ele pot fi brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, precum și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii.

Active fixe corporale - active fixe care îndeplinesc cumulativ doua condiții: au valoarea de intrare mai mare 5.000 lei și durata normală de utilizare mai mare de un an; ele pot fi terenuri, clădiri și instalații, utilaje și echipamente.

Activitate de bază în cadrul unui proiect - activitate sau pachet de activități declarate de către beneficiar ca fiind principale sau de referință pentru un proiect, care se verifică de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, în etapa de contractare, la momentul întocmirii planului de monitorizare a proiectului și care trebuie să respecte următoarele condiții cumulative:

(i) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;

(ii) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul f5solicitantului;

(iii) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul solicitantului;

(iv) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 80% din bugetul eligibil al proiectului.

Activitate conexă - activitate declarată de beneficiar în cadrul cererii de finanțare care se desfășoară în legătură cu activitatea de bază.

Analiza DNSH - în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2020/852 reprezintă analiza realizată pentru a determina dacă o activitate economică/investiţie este durabilă din punctul de vedere al mediului („Regulamentul privind taxonomia”).

Achiziții publice ecologice (Green Public Procurement – GPP) – reprezintă procesul prin care autoritățile contractante achiziționează bunuri, servicii sau lucrări care respectă criterii de mediu, contribuind la obiectivele de dezvoltare durabilă.

Apel de proiecte - o invitație publică adresată de către autoritatea de management categoriilor de solicitanți eligibili stabiliți prin Ghidul solicitantului, în vederea transmiterii cererilor de finanțare, în cadrul uneia sau mai multor priorități din cadrul programului, conform OUG nr. 23/2023.

Autorizaţia de construire - constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor, conflorm Legii nr. 50/1991.

Asociația de proprietari este o formă de organizare autonomă, fără scop patrimonial, constituită din toți proprietarii dintr-un condominiu (bloc, scară, ansamblu de locuințe), având ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea și repararea proprietății comune, precum și reprezentarea intereselor membrilor în raport cu autoritățile și furnizorii de utilități.

Beneficiar - în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 este un organism public sau privat, o entitate cu sau fără personalitate juridică sau o persoană fizică responsabilă cu inițierea sau deopotrivă cu inițierea și implementarea operațiunilor.

Beneficiar al investiţiei - entitate publică, persoană juridică sau fizică, ce are un drept de execuţie a lucrărilor de construcţii potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Locuințele renovate prin proiect nu pot fi utilizate ca sedii sociale, puncte de lucru, spații comerciale sau pentru desfășurarea de activități economice. Acestea vor fi folosite exclusiv ca locuințe, pe întreaga perioadă de durabilitate stabilită prin actele de finanțare și prin hotărârea consiliului local.

Calendar de apeluri de proiecte - calendarul lansării apelurilor de proiecte planificate de autoritatea de management pe durata unui an calendaristic, care cuprinde informaţiile minime prevăzute la art. 49, alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările şi completările ulterioare.

Cerere de finanțare - reprezintă un document standardizat, disponibil în sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+, prin care este solicitat sprijin financiar în cadrul oricăruia dintre programele aferente politicii de coeziune, pentru perioada de programare 2021—2027, în condițiile aplicabile apelului de proiecte în care se solicită finanțare, pentru acoperirea totală sau parțială a costurilor de realizare ale unui proiect și este însoțit de anexe și documentele specificate în Ghidul solicitantului aplicabil fiecărui apel de proiecte, conform OUG nr. 23/2023.

Cerere de plată - cererea depusă de către un beneficiar prin care se solicită autorităţii de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului de finanţare, în baza facturilor, facturilor de avans, statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor.

Cerere de prefinanţare - cererea depusă de către un beneficiar prin care se solicită autorităţii de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor necesare implementării proiectelor finanţate din fonduri europene, fără depăşirea valorii totale eligibile a contractului de finanţare, aşa cum sunt prevăzute în bugetele contractelor de finanţare.

Cerere de rambursare – cerere depusă de către un beneficiar, prin care se solicită autorităţii de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului de finanţare sau prin care se justifică utilizarea prefinanţării.

Certificatul de urbanism – conform Legii nr. 50/1991, este actul de informare prin care autorităţile (dacă este cazul):

a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;

b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;

c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construire;

c1) indică nominal operatorii de reţele tehnico-edilitare care vor emite respectivele avize/acorduri; avizele se vor solicita doar de la posesorii de reţele supraterane şi subterane care afectează suprafaţa de teren şi/sau construcţiile pentru care se solicită certificate de urbanism, cu consultarea bazei de date urbane constituite în condiţiile legii;

d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării.

Certificat de eficiență energetică - document care atestă performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire, exprimată prin indicatori de consum specific de energie, și care include recomandări pentru îmbunătățirea acestei performanțe, conform Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

Cheltuieli de natură socială reprezintă costuri acoperite din proiect pentru proprietarii persoane fizice vulnerabile, care nu pot contribui financiar la costurile intervențiilor de renovare energetică din cauza situației lor sociale, economice sau medicale, definite prin legislația națională privind: consumatorul vulnerabil ( Legea nr. 226/2021); asistența socială (Legea 292/2011); locuințele sociale ( Legea 114/1996).

Cheltuieli eligibile - potrivit dispozițiilor OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea proiectelor finanțate în cadrul programelor operaționale, conform prevederilor art. 63 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/1060.

Clădire - ansamblu de spaţii cu funcţiuni precizate, delimitate de elementele de clădire care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalaţiile aferente, în care energia este utilizată pentru reglarea climatului interior, respectiv asigurarea confortului interior pentru ocupare umană, conform Legii nr. 372/2005.

Cofinanțare publică - conform prevederilor OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă orice contribuție din fonduri publice naționale destinată finanțării cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului.

Contract de finanțare - în conformitate cu art. 2 din OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă actul juridic, cu titlu oneros, de adeziune, încheiat între autoritatea de management şi beneficiar, astfel cum este definit la art. 2 pct. 9 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, prin care se stabilesc drepturile şi obligațiile corelative ale părților în vederea implementării proiectelor.

Contribuția proprie - reprezintă diferența dintre valoarea totală a proiectului și valoarea finanțării nerambursabile acordate În cadrul prezentului apel de proiecte, este în cuantum de minim 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Comitet de monitorizare - structură națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a unui program operațional, care se instituie cu respectarea principiului parteneriatului prevăzut la art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 și îndeplinește funcțiile prevăzute la art. 40 din regulament.

Construcţie existentă - construcţie pentru care a fost admisă recepţia la terminarea lucrărilor sau construcţie care a fost înscrisă în cartea funciară, conform HG 907/2016.

Criterii ecologice – sunt cerințe tehnice, funcționale sau de performanță care vizează reducerea impactului asupra mediului pe durata ciclului de viață al produsului, inclusiv în etapele de producție, utilizare și eliminare, conform Ordinului nr. 1946/2024.

Dată lansare apel de proiecte - data de la care solicitanţii pot depune cereri de finanţare în cadrul apelului de proiecte deschis în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz.

Declarația unică a solicitantului/partenerului/liderului de parteneriat - reprezintă o declarație pe propria răspundere, sub incidența prevederilor legale care privesc falsul în declarații și falsul intelectual, prin care acesta declară că a respectat toate cerințele pentru depunerea cererii de finanțare și îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului și se angajează ca în situația în care proiectul este admis la contractare să prezinte toate documentele justificative pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, sub sancțiunea respingerii finanțării, conform dispozițiilor OUG nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Deviz general – este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, prin care se stabilește valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiții.

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție - documentaţie tehnico-economică, similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a construcţiei/construcţiilor existente şi, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiţiei, conform HG nr. 907/2016.

Documentaţie tehnică - reprezintă documentaţia tehnică necesară pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, conform Legii nr. 50/1991.

Durabilitate – reprezintă capacitatea unui produs de a avea o durată lungă de viață, de a fi reparabil, reutilizabil sau reciclabil, cu impact minim asupra mediului.

Etichetă ecologică - certificare voluntară care atestă conformitatea unui produs cu standarde de mediu recunoscute (ex. EU Ecolabel, Energy Star, EPEAT).

Ghidul solicitantului - conform dispozițiilor OUG nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă documentul asimilat celui prevăzut la art. 73 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, emis de autoritatea de management care stabilește condițiile acordării sprijinului financiar în cadrul unui apel de proiecte.

Imobilul - conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, este terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, aparținând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic.

Indicatori de etapă - conform dispozițiilor OUG nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă reperele cantitative, valorice sau calitative față de care este monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect; în funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea unor activități sau subactivități din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară prestabilite, precum și stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.

Indicator de realizare - conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă un indicator de măsurare a rezultatelor specifice ale intervenției.

Indicator de rezultat - conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă un indicator de măsurare a efectelor intervențiilor sprijinite, în special în ceea ce privește destinatarii direcți, populația vizată sau utilizatorii infrastructurii.

Intervenţie la construcţie existentă - rezultatul scontat obţinut ca urmare a realizării de lucrări de intervenţii asupra uneia/mai multor construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, efectuate în scopul asigurării, menţinerii şi/sau îmbunătăţirii cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, potrivit destinaţiei acestora.

Investiția demarată - reprezintă fie demararea lucrărilor de construcții în cadrul investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiția devine ireversibilă, oricare are loc primul. Cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate activități pentru demarare a lucrărilor.

Lucrări de eficiență a resurselor pentru gestionarea eficientă a consumurilor de utilități publice la clădirile existente sau nou construite, inclusiv investiții în surse regenerabile pentru a obține energie verde necesară pentru consum propriu și, dacă este cazul, echipamente specifice pentru obținerea de energie verde în cogenerare.

Lucrări de extindere - lucrări asupra unor clădiri, realizate atât pe verticală, prin construirea de etaje noi, mansarde, cât și pe orizontală prin construirea unui corp anexă în continuarea clădirii existente sau pe același amplasament, care să fie legat structural și/sau funcțional de clădirea existentă (aceeași destinație şi funcționare a corpului anexă condiționată de funcționarea construcției inițiale sau ca o completare necesară la funcționalitatea clădirii existente).

Lucrări de modernizare - lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru ridicarea nivelului performanţelor prevăzute iniţial.

Lucrări de reabilitare - lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru readucerea acestora la nivelul tehnic prevăzut de reglementările tehnice în vigoare, pentru categoria de încadrare a lor.

MySMIS2021/SMIS2021+ - sistem de schimb electronic de date care permite schimbul de informații între solicitanți, potențiali solicitanți, beneficiari și autoritățile responsabile de programe si care acoperă întregul ciclu de viață al unui proiect finanțat. Aplicația electronică MySMIS2021/SMIS2021+ se încadrează in categoria mijloacelor ce asigură transmiterea de texte/documente și confirmarea primirii acestora.

Obiect de investiţii - parte a obiectivului de investiţii, cu funcţionalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia, care constă în lucrări de construcţii pentru realizarea unor obiecte noi de investiţii sau în lucrări de intervenţii la construcţii existente, conform HG 907/2016.

Obiectiv/proiect mixt de investiţii - obiectiv de investiţii care cuprinde lucrări de construcţii pentru realizarea unuia/mai multor obiecte noi de investiţii, precum şi lucrări de intervenţii asupra uneia/mai multor construcţii existente, conform HG 907/2016.

Perioada de durabilitate - reprezintă intervalul de timp în care beneficiarul trebuie să mențină investiția conform dispozițiilor art.65 alin(1) din Regulamentul UE de stabilire a dispozițiilor comune nr. 2021/1060. În cadrul prezentului apel de proiecte, perioada de durabilitate este de 5 ani de la data plații finale aferentă contractului de finanțare.

Plan de monitorizare a proiectului - conform dispozițiilor OUG nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă planul inclus în contractul de finanțare/decizia de finanțare, după caz, prin care se stabilesc indicatorii de etapă care se vor monitoriza de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, pe parcursul implementării proiectului, modul de verificare a acestora, precum țintele finale asumate pentru indicatorii de realizare și de rezultat care vor fi atinse în urma implementării proiectului; utilizarea acestui plan are ca finalitate consolidarea și eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către autoritățile de management/organismele intermediare, după caz.

Produse cu impact asupra mediului - bunuri care, prin natura materialelor, proceselor de fabricație sau utilizare, generează emisii, consumă resurse sau contribuie la poluare. Exemple: echipamente IT, mobilier, produse de curățenie, textile, iluminat, centrale termice.

Proiect - conform dispozițiilor OUG nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă ansamblul de activităţi şi acţiuni care sunt cuprinse într-o cerere de finanţare depusă în cadrul unui apel de proiecte şi care este supusă procedurilor de evaluare, selecție și contractare sau pentru care se încheie un contract de finanţare.

Proiecte cu lucrări - reprezintă acele tipuri de investiții care implică lucrări de construcții care necesită sau nu autorizație de construire eliberată de autoritățile competente, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Proiecte fără lucrări - reprezintă investiții care includ doar dotări și/sau servicii fără lucrări de construcții. A se avea în vedere și alți termeni și expresii prevăzuți de legislația europeană/națională în vigoare aplicabilă prezentului ghid.

Proiectul tehnic de execuție - documentația tehnico-economică – piese scrise și desenate – elaborată în condițiile legii, care dezvoltă documentația tehnică (DT), cu respectarea condițiilor impuse prin autorizația de construire, precum și prin avizele, acordurile și actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, anexe la autorizația de construire. Proiectul tehnic cuprinde soluțiile tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții, pe baza căruia se execută lucrările de construcții autorizate, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și în conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare..

Procesul de evaluare, selecţie şi contractare - reprezintă totalitatea mecanismelor şi activităţilor prin care autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, asigură: evaluarea şi selecţia proiectelor pe baza metodologiei şi criteriilor de evaluare şi selecţie aprobate de Comitetul de monitorizare în aplicarea prevederilor art. 40 şi 73 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi mecanismul de acordare a finanţărilor şi semnare a contractului de finanţare/emitere a deciziei de finanţare, după caz, în conformitate cu rezultatul procesului de evaluare şi selecţie detaliat în Ghidul solicitantului şi cu încadrare în alocarea financiară a apelului de proiecte lansat.

Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027 (PDDTJ) - Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă este documentul programatic rezultat în urma integrării Programului Tranziție Justă în Programul Dezvoltare Durabilă, aprobat de Comisia Europeană prin Decizia C(2026)1803 final din 11.03.2026. PDDTJ vizează sprijinirea județelor afectate de tranziția către o economie verde, respectiv Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

Renovarea minoră - conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786 presupune economii de energie primară de mai puțin de 30 %.

Renovarea moderată - conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786 presupune economii de energie primară cuprinse între 30-60%.

Renovarea aprofundată - conform Recomandării Comisiei privind renovarea clădirilor nr. 2019/786 presupune economii de energie primară peste 60%.

Solicitant - conform dispozițiilor OUG nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă persoana juridică de drept public ori privat responsabilă cu iniţierea unui proiect, respectiv care a depus o cerere de finanţare în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ în cadrul Programului Tranziție Justă, cofinanțat din Fondul pentru o tranziție justă în perioada de programare 2021-2027.

Soluţie tehnică - este parte a scenariului/opţiunii tehnico-economic(e) din studiul de fezabilitate, respectiv din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnic, constructiv, tehnologic şi funcţional-arhitectural, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul tehnic, calitativ şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi, conform HG nr. 907/2016.

Studiu de fezabilitate - reprezintă documentaţia tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare şi, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează şi propune minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiţii, conform HG nr. 907/2016.

# ELEMENTE DE CONTEXT

## Informații generale Program

Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă (PDDTJ), provenit prin fuziunea PDD cu PTJ, răspunde nevoilor de investiții definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă (PTTJ), elaborate pentru județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, teritorii identificate în anexa D la Raportului de țară aferent anului 2020, pentru a fi sprijinite din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), în perioada 2021 - 2027.

Planurile teritoriale pentru o tranziție justă (PTTJ) descriu impactul tranziției la neutralitatea climatică a teritoriilor vizate în contextul obiectivelor, politicilor și măsurilor prevăzute în Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) 2021 – 2030, prin care se asigură contribuția națională la atingerea țintelor Uniunii Europene (UE) privind energia și clima pentru 2030 și pentru neutralitatea climatică a economiei până în 2050.

Versiunea inițială a Programului Tranziție Justă (PTJ) 2021-2027 a fost aprobată de Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2022) 9125/02.12.2022. Ulterior, programul a fost modificat prin Decizia C(2022)8703, care a introdus ajustări tehnice și operaționale necesare pentru clarificare și actualizare. În octombrie 2024, Comisia Europeană a aprobat, prin Decizia C(2024) 7317/15.10.2024,  modificarea Deciziei C(2022) 9125 prin care a fost  inclusă Prioritatea 8, dedicată intervențiilor STEP.

Prin Decizia C(2026)1803 final din 11.03.2026, programul a fost din nou actualizat, aprobându-se integrarea Programului Tranziție Justă în Programul Dezvoltare Durabilă. Această modificare a condus la forma actuală a Programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă. Totodată, a fost introdusă Prioritatea 9 - Locuințe la prețuri accesibile și durabile, dedicată investițiilor pentru creșterea accesului la licuințe eficiente energetic și sustenabile, în special pentru comunitățile vulnerabile.

Acțiunea privind „Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități” urmărește investiții în clădirile rezidențiale multifamiliale, inclusiv pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, prin renovarea minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor.

Implementarea programului este asigurată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), prin Autoritatea de Management pentru Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă și Organismele Intermediare (OI) din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR), în baza acordurilor de delegare încheiate.

PDDTJ 2021-2027 este structurat pe  9 priorități, fiind elaborate în acord cu obiectivul specific al Uniunii Europene (UE) de a permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, asupra ocupării forței de muncă, economice și de mediu ale tranziției către țintele energetice și climatice ale Uniunii pentru 2030 și o economie neutră din punct de vedere climatic a Uniunii până în 2050, în temeiul Acordului de la Paris.

PDDTJ dispune de o alocare totală de 2,53 mld. euro (UE și BS) din care aproximativ 2,13 mld. euro fiind cofinanțarea din partea UE, iar diferența de 391 mil. euro reprezentând contribuția națională.

milioane

| Prioritatea | Alocare UE (euro) | Cofinanțare națională (euro) | Total (euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioritate: 1. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Gorj | 419,64 | 74,06 | 493,70 |
| Prioritate: 2. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Hunedoara | 411,17 | 72,57 | 483,74,73 |
| Prioritate: 3. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Dolj | 324,75 | 57,31 | 382,,06 |
| Prioritate: 4. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Galați | 205,33 | 25,95 | 231,28 |
| Prioritate: 5. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Prahova | 218,48 | 28,27 | 246,75 |
| Prioritate: 6. Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Mureș | 208,42 | 15,85 | 224,27 |
| Prioritate: 7. Asistență tehnică | 85,58 | 28,53 | 114,11 |
| Prioritate: 8 STEP | 266,33 | 65 | 331,33 |

Informații suplimentare legate de Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă sunt disponibile pe pagina web a programului: https://mfe.gov.ro/PDDTJ-21-27/

## Prioritatea/Fond/Obiectiv de politică/Obiectiv specific

Prezentul ghid se aplică acțiunii „Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități” care vizează investiții în clădirile rezidențiale multifamiliale, inclusiv în cele aparținând comunităților expuse riscului de sărăcie și excluziune socială. Investițiile urmăresc creșterea performanței energetice prin lucrări de renovare minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor. Intervențiile contribuie la obiectivele specifice ale programului, respectiv reducerea consumului de energie, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea condițiilor de locuire și promovarea tranziției către un fond construit sustenabil și rezilient.

Investițiile propuse trebuie să se încadreze în următorul obiectiv specific și domeniu de aplicare a fondurilor mai jos menționate:

| Obiectivul specific unic | JSO8.1. A permite regiunilor și cetățenilor să facă față efectelor sociale, asupra ocupării forței de muncă, economice și de mediu ale tranziției către țintele energetice și climatice ale Uniunii pentru 2030 și o economie neutră din punct de vedere climatic a Uniunii până în 2050, în temeiul Acordului de la Paris. |
| --- | --- |
| Fondul asociat | Fondul de Tranziție Justă (FTJ) - oferă sprijin populației, economiilor și mediului din teritoriile care se confruntă cu provocări socioeconomice majore care decurg din procesul de tranziție către obiectivele Uniunii privind energia și clima pentru 2030, și către o economie a Uniunii neutră din punct de vedere climatic până în 2050. FTJ sprijină obiectivul Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică în toate statele membre. |

## Reglementări europene și naționale, cadrul strategic, documente programatice aplicabile

Reglementări europene:

- Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (UE) nr. 2021/1056 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentului Consiliului (CE, EURATOM) nr. 1995/2988 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene, cu modificările și completările ulterioare;

- Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare);

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021 – 2027;

- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

- Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu;

- Regulamentul delegat (UE) 2021/2139  al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);

- Comunicare a Comisiei C (2021) 1054 final din 12 februarie 2021. Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență;

- Comunicarea Comisiei (2021/C 373/01) - Orientări tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027;

- Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități adoptată la 13 decembrie 2006 de către Adunarea Generală a ONU

- Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene C (2022) 9125 final din 02.12.2022 de aprobare a programului „Tranziție Justă”;

- Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene C(2026)1803 final din 11.03.2026 de modificare a Deciziei de punere în aplicare C(2022) 8703 de aprobare a programului „Dezvoltare durabilă” pentru sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regională și a Fondului de coeziune în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” din România și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare C(2022) 9125 de aprobare a programului „Tranziție justă” pentru sprijin din partea Fondului pentru o tranziție justă în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică” pentru regiunile Dolj, Gorj, Hunedoara, Mureș, Prahova și Galați din România.

- Directiva (CE) 2006/54 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă;

- Directiva 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor

- Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare

- Directiva (EC) 2000/60 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, directivă transpusă în legea națională prin Legea 310/2004 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996;

- Directiva (EC) 2009/125 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de

proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic;

- Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic;

- Directiva (EU) 2011/65 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice;

- Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;

- Directiva 2002/49/CE privind evaluarea și gestiunea zgomotului;

- Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

- Protocolul UE pentru gestionarea deșeurilor din construcții și demolări inclusiv orientări privind desfășurarea auditurilor anterioare demolării și renovării construcțiilor;

- Directiva (UE) 2018/851 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile.

Reglementări naționale:

- Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 114/1996 – Legea locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordin MDRAP 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000";

- Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 16/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022”;

- Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 31/2025 privind unele măsuri pentru simplificarea procedurilor în domeniul urbanismului şi construcţiilor şi accelerarea investiţiilor;

- Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;

- Ordinul ANAP nr. 1946/2024 pentru aprobarea criteriilor ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viață, prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, respectiv în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016;

- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin fondul european de dezvoltare regională, fondul social european plus, fondul de coeziune și fondul pentru o tranziție justă;

- OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene în perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2023;

- HG nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;

- OUG nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021—2027, cu modificările și completările ulterioare;

- OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 1076/2021 pentru aprobarea Planului naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030;

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, cu modificările și completările ulterioare;

- OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată;

- OUG nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică;

- HG nr. 942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor;

- Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1777/2023 privind aprobarea conţinutului/modelului/formatului/structurii-cadru pentru documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) teza întâi, art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (1) şi art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027;

- Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 6059/2024 pentru aprobarea modelului Contractului de finanțare prevăzut la art. 14, alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027, cu modificările și completările ulterioare;

- Alte acte normative și reglementări tehnice în domeniu, în vigoare la momentul întocmirii documentaţiilor tehnico-economice/evaluării cererilor de finanţare.

NOTA

Lista actelor normative anterior enunțate are caracter exhaustiv, fiind întocmită sub rezerva aplicabilității oricăror alte dispoziții legale incidente, care pot produce efecte asupra investițiilor realizate în temeiul prezentului Ghid.

# ASPECTE SPECIFICE APELULUI DE PROIECTE

Prezentul apel de proiecte pentru Prioritatea 9 - „Locuințe la prețuri accesibile și durabile” cu acțiunea “Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități”, va fi lansat prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2021/SMIS2021+.

## Tipul de apel de proiecte

Apelurile de proiecte sunt de tip competitiv, cu termen limita de depunere, în limita alocarilor pe judeș, derulate prin platforma electronică MYSMIS, iar procesul de evaluare, selecție, contractare va fi realizat în conformitate cu prevederile Secțiunii 8 - PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR din prezentul ghid.

În cadrul prezentului apel sunt eligibile două categorii de proiecte: proiecte noi, elaborate direct în conformitate cu cerințele prezentului Ghid, și proiecte pregătite anterior în cadrul apelului PNRR, aprobate pentru finanțare, dar care au contracte de finanțare denunțate/reziliate /cu decizii de încetare cu acordul părților, după caz. Condițiile de eligibilitate și criteriile de evaluare se aplică diferențiat celor două categorii, după cum este specificat la fiecare criteriu în parte.

Având în vedere specificul acțiunilor finanțate în cadrul prezentului ghid, apelurile de proiecte se vor lansa conform tabelului de mai jos:

| Cod apel MySMIS | Titlu apel |
| --- | --- |
| PTJ/1043/PTJ_P9/NA/JSO8.1/PTJ_A32 | Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități, PDDTJ - Prioritatea 1 Gorj |
| PTJ/1044/PTJ_P9/NA/JSO8.1/PTJ_A32 | Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități, PDDTJ -Prioritatea 2 Hunedoara |
| PTJ/1045/PTJ_P9/NA/JSO8.1/PTJ_A32 | Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități, PDDTJ - Prioritatea 3 Dolj |
| PTJ/1046/PTJ_P9/NA/JSO8.1/PTJ_A32 | Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități, PDDTJ -Prioritatea 4 Galați |
| PTJ/1047/PTJ_P9/NA/JSO8.1/PTJ_A32 | Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități, PDDTJ -Prioritatea 5 Prahova |
| PTJ/1048/PTJ_P9/NA/JSO8.1/PTJ_A32 | Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități, PDDTJ -Prioritatea 6 Mureș |

Prevederile prezentului ghid sunt aplicabile tuturor apelurilor de proiecte de mai sus.

## Forma de sprijin (granturi; instrumentele financiare; premii)

În cadrul prezentului ghid, forma de sprijin acordată va fi sub formă de grant, în acord cu prevederile art. 52 și art. 53, alin. (1), lit. a) și d) din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare.

Grantul se acordă sub forma:

- rambursării costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar și plătite pentru implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile art. 52 și art. 53, alin. (1), lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021;

- finanțării la o rată forfetară de 7% din costurile directe eligibile (pentru decontarea cheltuielilor indirecte cuprinse in  Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, din Anexa nr. 7 Deviz General, hotărâre nr. 907/2016; Costuri indirecte = Costuri directe * Rata forfetară), în confirmitate cu prevederile art. 52, art. 53, alin (1), lit. (d) și art. 54, lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021

Finanțarea se va acorda în condițiile prevăzute in  secțiunea 12 din prezentul ghid.

## Bugetul alocat apelului de proiecte

Alocarea financiară indicativă pentru fiecare din apelurile de proiecte ce fac obiectul acestui ghid :

| Titlu apel | Alocare indicativă (euro) (UE+BS) |
| --- | --- |
| Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități, PDDTJ – Prioritatea 1 Gorj | 33,971,771.76 |
| Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități, PDDTJ - Prioritatea 2 Hunedoara | 42,719,923.52 |
| Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități, PDDTJ - Prioritatea 3 Dolj | 34,224,020.00 |
| Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități, PDDTJ - Prioritatea 4 Galați | 24,085,365.88 |
| Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități, PDDTJ - Prioritatea 5 Prahova | 18,684,371.76 |
| Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități, PDDTJ - Prioritatea 6 Mureș | 20,496,900 |
| TOTAL | 174,182,353 |

Alocările sunt compuse din contribuția Fondului pentru Tranziție Justă (85%) și contribuția de la Bugetul de stat (15%). Alocarea în euro a apelului de proiecte se transformă în lei pentru introducerea datelor în MySMIS 2021/SMIS2021+ la cursul InforEuro valabil la data deschiderii apelului de proiecte în aplicația MySMIS.

Alocările indicative de mai sus pot include unul sau mai multe apeluri de proiecte pentru fiecare prioritate în parte cu obiectivul „Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități”  în limitele prevăzute de Ghidul Solicitantului, inclusiv în cazul relansării apelurilor de proiecte pentru diferența rămasă disponibilă.

In cazul relansării apelului, aceasta se va realiza numai pentru acele regiuni in care alocarea indicativa a prezentul Ghid nu a fost contractată, cu respectarea proporționalității alocărilor inițiale destinate fiecărei tip de activitate in parte.

## Rata de cofinanțare

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte procentul minim de cofinanțare proprie obligatoriu pentru solicitant este de minimum 2% din totalul cheltuielilor eligibile.

Astfel, rata de cofinanțare UE este de 85%, respectiv buget de stat 15%, din totalul cheltuielilor eligibile.

În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă și va fi suportată de solicitantul de finanțare.

Solicitantul trebuie să facă dovada faptului că dispune de resursele necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum și de costurile implicate de asigurarea caracterului durabil al proiectului.

## Zona/zonele geografică(e) vizată(e) de apelul de proiecte

Zona vizată de investițiile asociate apelurilor de proiecte reprezintă teritoriul administrativ al judetelor corespunzător fiecărei priorități PDDTJ: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galati, Prahova, Mures.

Se va avea în vedere ca apelul aferent Priorității 2 Hunedoara să vizeze inclusiv teritoriul aferent unităților administrativ teritoriale ce fac parte din ITI Valea Jiului (Uricani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Petroșani și Petrila).

Zona vizată de investițiile asociate apelurilor de proiecte reprezintă teritoriul administrativ al judetelor: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galati, Prahova, Mures. Prin excepție, pentru apelul de proiecte pentru județul Hunedoara, zona geografică vizată exclude teritoriul aferent unităților administrativ teritoriale ce fac parte din ITI Valea Jiului, fiind un apel dedicat pentru acesta.

De asemenea, pentru apelul de proiecte dedicat ITI Valea Jiului, zona vizată este exclusiv cea asociată teritoriului respectiv, în conformitate cu prevederile HG nr. 901/2022, respectiv Orașul Uricani, Municipiul Lupeni, Municipiul Vulcan, Orașul Aninoasa, Municipiul Petroșani, Orașul Petrila, inclusiv satele aparținătoare.

| Cod apel MySMIS | Denumire apel | Regiunile NUTS acoperite de apel |
| --- | --- | --- |
| PTJ/1043/PTJ_P9/NA/JSO8.1/PTJ_A32 | Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități | Teritoriul unității administrativ teritoriale județ Gorj - RO412 - Gorj |
| PTJ/1044/PTJ_P9/NA/JSO8.1/PTJ_A32 | Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități | Teritoriul unității administrativ teritoriale județ Hunedoara, RO423 – Hunedoara (inclusiv teritoriul cuprins în ITI Valea Jiului conform HG 901/13.07.2022) |
| PTJ/1045/PTJ_P9/NA/JSO8.1/PTJ_A32 | Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități | Teritoriul unității administrativ teritoriale județ Dolj - RO411 - Dolj |
| PTJ/1046/PTJ_P9/NA/JSO8.1/PTJ_A32 | Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități | Teritoriul unității administrativ teritoriale județ Galați - RO224 – Galați |
| PTJ/1047/PTJ_P9/NA/JSO8.1/PTJ_A32 | Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități | Teritoriul unității administrativ teritoriale județ Prahova - RO316 – Prahova |
| PTJ/1048/PTJ_P9/NA/JSO8.1/PTJ_A32 | Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități | Teritoriul unității administrativ teritoriale județ Mureș - RO125 – Mureș |

Teritoriile mai sus menționate sunt încadrate în cadrul categoriilor de regiuni mai puțin dezvoltate.

## Acțiuni sprijinite în cadrul apelului

Actiunile sprijinite in cadrul prezentului apel de proiecte vizează renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, inclusiv a celor situate în zone marginalizate, răspunzând astfel nevoilor comunităților din cele șase județe beneficiare ale Fondului în ceea ce privește asigurarea accesului nediscriminatoriu la condiții decente de locuire. Este posibilă și utilizarea surselor regenerabile de energie, contribuind astfel la creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale și reducerea dependenței de combustibili fosili.

Prin aceste investiții, programul sprijină modernizarea fondului locativ și asigurarea unor locuințe accesibile, eficiente energetic și durabile pentru comunități.

Pentru detalii  legate de activitățile finanțate în cadrul apelurilor de proiecte a se vedea secțiunea 5.2 din prezentul ghid.

## Grup țintă vizat de apelul de proiecte

Grupul țintă este reprezentat de întreaga populație a zonelor vizate de apelurile de proiecte în conformitate cu secțiunea 3.5 la prezentul ghid, dar în special proprietarii și locatarii din mediul urban și rural din cadrul clădirilor rezidențiale multifamiliale, inclusiv persoanele fizice care necesită cheltuieli de natură socială, din cele 6 județe beneficiare FTJ.

## Indicatori

Monitorizarea proiectelor se va face pe baza următorilor indicatori obligatorii pentru toate acțiunile sprijinite, având în vedere obiectivele și țintele stabilite la nivelul programului pentru indicatorii de realizare /rezultat.

### Indicatori de realizare

| Cod indicator | Denumire indicator | UM | Descriere indicator |
| --- | --- | --- | --- |
| RCO18 | Locuințe la prețuri accesibile și durabile cu performanță energetică îmbunătățită | locuințe | Numărul de locuințe renovate/modernizate care obțin îmbunătățire a performanței energetice. |
| RCO65 | Capacitatea locuințelor sociale, la prețuri accesibile și durabile, noi sau modernizate | persoane | Numărul maxim de persoane care pot locui în locuințele sociale renovate sau modernizate. |
| RCO22 | Capacitatea de producție suplimentară pentru energia din surse regenerabile, din care: energie electrică, termică | MW | Crearea de capacități de producție de mici dimensiuni de energie termică pentru alimentarea clădirilor în care se realizează investiția. |

### Indicatori de rezultat

Indicatorii de rezultat fac obiectul monitorizării performanțelor programului, având obiective și ținte stabilite la nivelul programului, și se referă la:

| Cod indicator | Denumire indicator | UM | Descriere indicator |
| --- | --- | --- | --- |
| RCR26 | Consumul anual de energie primară | MWh/an | Consumul anual de energie primară după renovare care reflectă reducerea consumului energetic datorită investiției. |
| RCR29 | Emisii estimate de gaze cu efect de setă | tone echivalent CO2/an | Estimarea totală a scăderii anuale a cantității de emisii de gaze cu efect de seră la sfârșitul perioadei ca urmare a înlocuirii producției de energie care nu este din surse regenerabile cu producția de energie din surse regenerabile. |
| RCR67 | Număr anual de utilizatori ai locuințelor sociale, la prețuri accesibile și durabile, noi sau modernizate | utilizatori/an | Numărul de persoane care folosesc efectiv locuințele sociale renovate sau modernizate. |

Indicatorii de rezultat fac obiectul monitorizării performanțelor programului, având obiective și ținte stabilite la nivelul programului. La completarea cererii de finanțare în MySMIS 2021/SMIS2021+, indicatorul de rezultat se va introduce în tabelul indicatorilor prestabiliți de rezultat (secțiunea Indicatori prestabiliți).

Nerealizarea indicatorilor, conduce la recuperarea proporțională a finanțării acordate, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și ale legislației în vigoare aplicabile.

Monitorizarea și verificarea realizării indicatorilor la nivel de proiect se realizează în condițiile contractului de finanțare.

La cererea de finanțare se va anexa detalierea pe ani a țintelor aferente indicatorilor de mai sus. Valorile pentru anul 2029 din tabele de mai sus nu pot fi modificate, fiind corelate cu estimarea alocării apelurilor de proiecte și indicatorii de program.

### Indicatori suplimentari orientativi, specifici apelului de proiecte (dacă este cazul):

| ID | Indicator | UM | Descriere indicator |
| --- | --- | --- | --- |
| IS1 | Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră | tone echivalent kgCO2/m2 an | Estimarea totală a scăderii anuale a cantității de emisii de gaze cu efect de seră la sfârșitul perioadei ca urmare a înlocuirii producției de energie care nu este din surse regenerabile cu producția de energie din surse regenerabile. |
| IS2 | Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire | kWh/m2 an | Crearea de capacități de producție de mici dimensiuni (pompe de căldură) pentru alimentarea clădirilor în care se realizează investiția. |
| IS4 | Persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex. valuri de căldură) | nr. de persoane | Numărul de persoane care beneficiază de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice include persoanele care locuiesc în clădirile rezidențiale respective, conform listelor de întreținere. |
| IS5 | Arie desfășurată de clădire rezidențială multifamilială, renovată energetic | m2 |  |

## Rezultatele așteptate

În cadrul apelului de proiecte sunt așteptate următoarele rezultate:

- reducerea consumului de energie primară (kWh/an);

- îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor;

- creșterea confortului termic pentru locatari

- reducerea emisiilor cu efect de seră (tone CO₂ echivalent/an);

- integrarea soluțiilor bazate pe surse regenerabile;

- îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru comunitățile vulnerabile.

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv:

- Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, prin

- izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin:

- înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată,

-  înlocuirea tâmplăriei interioare (uși de acces și ferestre) către spațiile neîncălzite sau insuficient     încălzite;

- izolarea termică a faţadei - parte opacă (termoizolarea pereților exteriori, inclusiv termohidroizolarea terasei), prin:

- termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenţei     şarpantei,

- reabilitarea șarpantei, precum și repararea șarpantei în cazul podurilor neîncălzite

- înlocuirea învelitorii cu o soluție alternativă, în măsura în care este justificată printr-o performanță termică superioară;

- închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;

- izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea clădirii sunt         prevăzute spații destinate activităților la parter

- izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit, a pereților subsolului (când         acesta este utilizat/încălzit pentru desfășurarea activității/urmează a fi utilizat/încălzit         pentru desfășurarea activității) sau a podului existent al clădirii (când acesta este utilizat/         încălzit pentru desfășurarea activității sau urmează a fi utilizat/încălzit pentru         desfășurarea activității);

- izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimiteaza spațiul încălzit

de alte spații comune neîncălzite.

- Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum, prin:

- repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a agentului termic între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii            pierderilor termice şi de agent termic/apă caldă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei;

- înlocuirea/dotarea cu corpuri de încălzire cu radiatoare/ventiloconvectoare, montarea/ repararea/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă de consum, inclusiv de legătură între clădirea/clădirile eligibile care face/fac obiectul proiectului și clădirea tip centrală termică;

- reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, inclusiv zonarea (control zonal) şi echilibrarea instalaţiilor termice, montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă;

- reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, prin montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice şi de agent termic/apă caldă şi al creşterii eficienţei energetice.

- Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior, prin:

  - soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

  - soluții de ventilare naturală organizată sau ventilare hibridă (inclusiv a spațiilor comune), repararea/refacerea canalelor de ventilaţie în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale organizate a spaţiilor ocupate;

  - soluții de ventilare mecanică centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau centralizată, utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată;

  - repararea/înlocuirea/montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de condiționare a aerului, a instalațiilor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii, după caz, a sistemelor de climatizare de tip „numai aer” cu rol de ventilare şi/sau de încălzire/răcire, umidificare/ dezumidificare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip „aer-apă” cu ventiloconvectoare, a pompelor de căldură, după caz;

  - instalarea, în cazul în care nu există, sau înlocuirea ventilatoarelor și/sau a recuperatoarelor de căldură, dacă prevederea lor contribuie la creșterea performanței energetice a clădirii.

- Reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri, prin:

  - reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

  - înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED;

  - instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/prezenţă, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie.

- Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente, prin:

  - montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice şi/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează şi fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;

  - montarea/înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică şi energie termică (ex. montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă şi apă rece şi a contoarelor de energie termică, exclusiv cele dotate cu dispozitive de înregistrare și transmitere la distanță a datelor);

  - realizarea lucrărilor de racordare/branşare/rebranşare a clădirii la sistemul centralizat de producere şi/sau furnizare a energiei termice;

  - realizarea lucrărilor de înlocuire a instalației de încălzire interioară cu distribuție orizontală la nivelul apartamentelor și modul de apartament inclusiv cu reglare și contorizare inteligentă;

  - implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice prin achiziționarea şi

instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei.

- Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald, prin:

  - montarea unor elemente de tâmplărie cu vitraj cu control solar sau sisteme de umbrire exterioară (obloane, jaluzele, rulouri etc.) cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă;

  - realizarea de terase verzi, cu hidroizolații și termoizolații, folosind sisteme complete de straturi și substraturi de cultură, filtrare, drenare, control vapori, cu spații pentru rădăcini și colectarea apelor pluviale, realizate pentru a oferi structuri durabile și deschise pentru vegetația naturală, dacă acestea nu conduc la încărcări suplimentare care să determine schimbarea încadrării clădirii în clasa de risc seismic (clasa I sau II de risc seismic), fapt care să conducă la declararea acesteia ca neeligibilă.

- Alte tipuri de lucrări

  - repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe;

  - repararea/construirea acoperişului tip terasă/şarpantă, dacă aceasta nu conduce la încărcări suplimentare care să determine schimbarea încadrării clădirii în clasa de risc seismic (clasa I sau II de risc seismic), fapt care să conducă la declararea acesteia ca neeligibilă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă;

  - demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie;

- repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii;

- refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie;

- înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, în baza unui raport tehnic de specialitate, precum și repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate;

  - reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate

sau subdimensionate.

Notă: aceste tipuri de lucrări nu au un caracter limitativ, ele putând fi adaptate cerințelor proprietarilor, specificului clădirii, tipului de intervenție și prevederilor legislative și normative în vigoare referitoare la asigurarea cerințelor de calitate, altele decât rezistența mecanică și stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea și mediu înconjurător, siguranța și accesibilitatea în exploatare, protecția împotriva zgomotului și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.

Rezultatele așteptate trebuie să fie relevante pentru investiţia propusă şi în strânsă legătură cu activităţile proiectului, iar prin intermediul rezultatelor aşteptate să se asigure îndeplinirea obiectivelor, respectiv a indicatorilor propuşi prin proiect.

În cadrul cererii de finanțare, solicitantul va prezenta rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului, în concordanță cu tipologia activităților propuse spre finanțare. Valorile estimate trebuie să fie realiste, realizabile și măsurabile.

În cererea de finanțare vor fi identificate rezultate relevante pentru investiţia propusă şi în strânsă legătură cu activităţile proiectului, reflectând impactul concret al proiectului.

Rezultatele aşteptate trebuie să fie corelate cu indicatorii definiţi în cadrul programului, astfel încât implementarea activităților propuse să contribuie în mod concret la atingerea acestora, conform celor menționate în secţiunea 3.8.

Realizarea rezultatelor asumate este obligatorie pe durata perioadei de implementare.

3.10	Operațiune de importanță strategică (NA)

3.11	Investiții teritoriale integrate

În baza prezentului ghid se va lansa un apel de proiecte dedicat investițiilor productive localizate pe teritoriul ITI Valea Jiului.

Proiectele finanțabile vor fi rezultatul unui proces de selectare/stabilire a priorității desfășurat cu implicarea structurii de guvernanță responsabilă cu implementarea și monitorizarea Strategiei ITI VJ (Asociația pentru dezvoltare teritorială integrată Valea Jiului ) în conformitate cu art. 29 (3) din Regulamentul nr. 1060/2021. Operațiunile selectate vor respecta strategia teritorială menționată.

În conformitate cu prevederile strategiei aprobate, Asociația pentru dezvoltare teritorială integrată VJ este responsabilă cu evaluarea rezultatelor îndeplinirii indicatorilor acesteia și poate propune actualizarea strategiei în funcție de rezultatele evaluărilor respective. AM/OI va asigura conformarea apelurilor de proiecte cu strategia, asigurând tratamentul egal al solicitanților la finanțare și menținerea investițiilor în teritoriul vizat.

3.12	Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (NA)

3.13	Reguli privind ajutorul de stat

Acordarea finanțării nerambursabile pentru proiectele vizând proiectele de investiții în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027 acțiuniea „Renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități”, componenta prin care sunt finanțate investiții în clădirile rezidențiale multifamiliale, inclusiv pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, prin renovarea minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor nu intră sub incidența regulilor de ajutor de stat.

3.14	Reguli privind instrumentele financiare (NA)

  - Acțiuni interregionale, transfrontaliere și transnaționale (NA)

## 3.16    Principii orizontale

În procesul de pregătire, verificare, implementare și durabilitate a proiectului, solicitantul are obligația de a respecta legislația națională și comunitară aplicabilă în următoarele domenii:

- drepturile fundamentale ale omului așa cum sunt definite în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

- egalitatea de șanse între femei și bărbați;

- prevenirea și combaterea discriminării;

- drepturile persoanelor cu dizabilități așa cum sunt definite în Carta drepturilor persoanelor cu dizabilități, include și accesibilitatea;

- dezvoltarea durabilă;

- principiul de a nu prejudicia în mod semnificativ obiectivele de mediu.

Proiectul va prevedea măsuri în conformitate cu cerințele privind protecția mediului pentru promovarea dezvoltării durabile, astfel cum este prevăzut la articolul 11 și cu articolul 191, alineatul (1) din TFUE, ținând seama de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, de Acordul de la Paris și respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” obiectivele de mediu (DNSH).

Proiectele trebuie să descrie și să demonstreze modul în care principiile de mai sus sunt promovate prin investiția respectivă, detaliindu-se concret care sunt măsurile și instrumentele prin care solicitantul va garanta aplicarea respectivelor principii.

Proiectul va implementa măsuri în ceea ce privește egalitatea de șanse, nediscriminarea pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, cu respectarea drepturilor fundamentale și a Cartei Drepturilor Fundamentale UE. Se acordă o atenție deosebită grupurilor vulnerabile afectate în mod disproporționat de efectele adverse ale tranziției, cum ar fi lucrătorii cu dizabilități.

## Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice

În conformitate cu prevederile art. 73, alin. 2, lit. e) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, în selecția operațiunilor, AM trebuie să se asigure că cele care intră sub incidența Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului sau al unei proceduri de verificare și că evaluarea soluțiilor alternative a fost luată în considerare în mod corespunzător, pe baza cerințelor directivei respective.

Tipurile de acțiuni prevăzute în cadrul prezentului apel de proiecte au fost apreciate ca fiind compatibile cu principiul DNSH, având în vedere că prin natura lor se așteaptă ca acestea să nu aibă niciun impact semnificativ asupra asupra celor 6 (șase) obiective de mediu:.

1. atenuarea schimbărilor climatice;

2. adaptarea la schimbările climatice;

3. utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine;

4. tranziția la economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora;

5. prevenirea și controlul poluării;

6. protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Solicitantul trebuie să descrie și să demonstreze modul în care principiile menționate anterior sunt integrate și promovate prin activitățile planificate în cadrul proiectului. Este necesară prezentarea detaliată a măsurilor și instrumentelor concrete prin care se va asigura aplicarea acestor principii.

Pentru proiectele care vizează reabilitarea sau modernizarea locuințelor, se va demonstra obținerea unei reduceri a costurilor aferente utilităților publice relevante (energie electrică, apă, încălzire etc.) sau a cheltuielilor asociate echipamentelor și instalațiilor care deservesc aceste utilități, cu impact pozitiv asupra funcționării și întreținerii locuințelor.

In funcție de specificul fiecărui proiect vor fi implementate diferite măsuri de adaptare la schimbările climatice, luând în considerare folosirea eficientă a resurselor:

- utilizarea unor soluții tehnice care să permită adaptarea la temperaturile maxime actuale;

- proiectarea infrastructurii pentru colectarea apelor pluviale;

- măsuri de adaptare în conformitate cu specificul climatic al zonei;

- straturi de acoperire rezistente la fluctuațiile de temperatură, rosturi de dilatație rezistente la fluctuațiile

de temperatură;

- monitorizarea constantă a comportamentului infrastructurii în contextul utilizării acesteia;

- acoperirea terasamentelor cu material textil și vegetație etc.

Proiectul va sprijini identificarea și aplicarea unor soluții eficiente pentru utilizarea responsabilă a resurselor naturale, cu impact minim asupra mediului. În ceea ce privește spațiile verzi din zona șantierului, acestea vor fi refăcute integral și imediat după finalizarea lucrărilor, indiferent de amplasamentul afectat, asigurându-se restaurarea funcțiilor ecologice și estetice ale terenului.

Pentru investițiile în infrastructură, beneficiarii au obligația de a include în documentațiile de atribuire și în contractele de lucrări obligația ca minimum 70% din masa totală a deșeurilor nepericuloase generate pe șantier (cu excepția materialelor naturale din categoria 17 05 04 conform Deciziei 2000/532/CE) trebuie să fie pregătite pentru reutilizare, supuse reciclării, valorificate material. Această obligație include și operațiuni de umplere care înlocuiesc utilizarea altor materiale, contribuind astfel la economia circulară și la reducerea impactului asupra mediului.

Clădirile și tehnologiile de construcție utilizate în cadrul investiției trebuie să sprijine tranziția către o economie circulară, demonstrând eficiență în utilizarea resurselor, adaptabilitate și flexibilitate și demontabilitate.

Proiectarea și implementarea investițiilor se vor realiza cu respectarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu (apă, aer, sol), în conformitate cu prevederile actelor de reglementare emise în baza Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA), acolo unde este aplicabil.

Deșeurile generate în timpul activităților de construcție vor fi gestionate în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor, cu obiectivele Planului Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin HG nr. 942/20.12.2017 și cu articolul 28 din Directiva 2008/98/CE, modificată prin Directiva (UE) 2018/851 (colectare selectivă, reutilizare și depozitare finală).

Operatorii economici se vor asigura că o parte din deșeurile nepericuloase generate (cu excepția materialelor naturale definite în categoria 17 05 04 - pământ și pietriș, altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei, transpusă în HG nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare) vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale.

Investițiile efectuate în vederea îmbunătățirii eficienței energetice și măsurile pentru utilizarea surselor alternative de energie a clădirilor existente vor conduce, în special, la reduceri semnificative ale emisiilor în aer și la o îmbunătățire ulterioară a sănătății publice, a calității vieții într-un domeniu în care standardele UE privind calitatea aerului stabilite prin Directiva 2008/50/UE sunt depășite sau este posibil să fie depășite;

Operatorii economici care efectuează lucrările au obligația de a se asigura că atât componentele cât și materialele de construcție utilizate nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m3 de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m3 de material sau componentă în conformitate cu condițiile de testare standardizate și metodele de determinare comparabile;

În perioada de implementare, operatorii care efectuează renovarea trebuie să asigure măsuri privind calitatea aerului din interiorul clădirilor asupra cărora s-a intervenit;

De asemenea, se recomandă utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de renovare, utilizarea materialelor cu conținut scăzut de carbon, atât pentru intervențiile în vederea reducerii riscului seismic, cât și pentru eficientizarea energetică a clădirilor.

În cazul clădirilor reabilitate sau modernizate, pentru îmbunătățirea eficienței energetice, se prevede obligativitatea realizării de investiții, în limita a maxim 20% din valoarea eligibilă a proiectului, care să ducă la îmbunătățirea performanțelor energetice a/ale clădirii/clădirilor, prin scăderea cu cel puțin 30% a consumului de energie sau reducerea cu cel puțin 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Astfel proiectul va contribui direct la obiectivul național de creștere a eficienței energetice pe an, stabilit în conformitate cu Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică și cu contribuțiile la Acordul de la Paris privind schimbările climatice, stabilite la nivel național.

Imunizarea la schimbările climatice. Imunizarea infrastructurii finanțate față de schimbările climatice, respectiv adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor nocive asupra mediului și rezistența în fața dezastrelor, va fi avută în vedere atât în etapa de elaborare, cât și pe durata implementării proiectelor, precum și în etapa de exploatare și întreținere a investițiilor, asigurându-se astfel durabilitatea infrastructurii și standardul serviciilor cu abordarea adecvată a riscurilor climatice. Pe durata exploatării, infrastructura creată va fi monitorizată eficient și din perspectiva evenimentelor climatice.

Investițiile în infrastructură care au o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani trebuie să demonstreze imunizarea față de schimbările climatice, în conformitate cu cerințele din Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01).

Imunizarea la schimbările climatice este un proces integrat care presupune includerea măsurilor de adaptare la schimbărilor climatice și, după caz, a măsurilor de atenuare (compensare) în cazul dezvoltării proiectelor de infrastructură. Aceast proces implică:

- în etapa analizei de opțiuni - integrarea considerentelor privind impactul opțiunilor din punctul de vedere al (i) atenuării și (ii) vulnerabilității față de schimbările climatice alături de cele tehnice, economice, de mediu, etc., în fundamentarea deciziei asupra opțiunii preferate;

- în etapa de proiectare/detalii tehnice - integrarea măsurilor adecvate pentru (i) atenuarea și (ii) adaptarea la schimbările climatice, în măsura în care acestea sunt necesare.

Documentațiile tehnico-economice trebuie să aibă integrate aspecte privind imunizarea la schimbările climatice în conformitate cu cerințele din Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01).

Principiul DNSH. Pe întreaga durată de implementare, proiectele finanțate vor respecta obligațiile aferente aplicării principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) așa cum acesta este definit prin Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru pentru facilitarea investițiilor durabile.

Principiul DNSH vizează următoarele domenii de impact asupra mediului:

- atenuarea schimbărilor climatice;

- adaptarea la schimbările climatice;

- utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine;

- economia circulară;

- prevenirea și controlul poluării;

- protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Solicitantul va descrie în secțiunea relevantă din cererea de finanțare și în anexele aferente, modul în care sunt respectate obligațiile minime prevăzute de legislația specifică aplicabilă, acțiunile suplimentare propuse (dacă este cazul), precum și măsurile concrete de implementare a principiului DNSH.

În etapa de selecție, aplicarea principiului DNSH va fi verificată prin introducerea unui criteriu de eligibilitate aferent proiectului și activităților propuse. Acest criteriu va fi evaluat tehnic și financiar de către un evaluator cu competențe în domeniul protecției mediului.

Autoevaluarea DNSH se va realiza prin analiza efectelor directe și indirecte asupra mediului ale produselor și serviciilor furnizate, pe durata întregului ciclu de viață – inclusiv în fazele de achiziție, utilizare și scoatere din uz. Completarea Anexei nr. 10 a) - Lista  de auto-evaluare DNSH se va realiza în conformitate cu Anexa nr. 10 b) – Îndrumări metodologice.

Respectarea DNSH va fi avută în vedere inclusiv în cadrul documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție, pentru a asigura conformitatea pe întregul lanț de implementare.

Respectarea principiului DNSH se va reflecta în actul de reglementare emis de autoritatea publică pentru protecția mediului, conform art. 9, alin. (6) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Solicitantul va prezenta toate efectele potențiale asupra mediului, precum și informațiile din Lista de auto-evaluare DNSH, pentru a evita suprapunerea evaluărilor.

Respectarea principiului DNSH constituie criteriu de evaluare, iar Lista de auto-evaluare DNSH va fi anexă obligatorie la cererea de finanțare. În funcție de domeniul de activitate al proiectului se va avea în vedere respectarea prevederilor Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Echipamentele achiziționate în cadrul proiectului trebuie să respecte cerințele privind eficiența utilizării materialelor și resurselor, conform Directivei 2009/125/CE privind proiectarea ecologică a produselor cu impact energetic, standardele europene și legislația în vigoare, inclusiv cele referitoare la protecția mediului și eficiența materialelor.

Achizițiile de produse și echipamente trebuie să respecte criteriile ecologice prevăzute în Ordinul ANAP nr. 1946/2024, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și cu prevederile din HG nr. 395/2016.

Echipamentele utilizate nu trebuie să conțină substanțele restricționate prevăzute în Anexa II la Directiva 2011/65/UE, cu excepția cazurilor în care concentrațiile în materialele omogene nu depășesc limitele stabilite.

La încheierea duratei de utilizare, echipamentele vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare sau valorificare, supuse unei tratări corespunzătoare, inclusiv îndepărtarea fluidelor și tratare selectivă conform Anexei VII la Directiva 2012/19/UE.

Pe parcursul implementării investiției, beneficiarii vor asigura menținerea unui nivel redus de deșeuri generate și reciclarea echipamentelor existente, acolo unde este posibil.

Se va avea în vedere includerea unor factori adecvați de evaluare a ofertelor de echipamente/servicii în vederea gestionarii mai eficiente a consumului de energie. Solicitanții de finanțare vor adopta criteriile „verzi" ale UE în ceea ce privește achizițiile publice, în acord cu strategiile UE transpuse prin Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi.

## Caracterul durabil al proiectului

Solicitantul va trebui să dovedească că poate asigura caracterul durabil al investiției în conformitate cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 2021/1060.

Perioada pentru care este conferit dreptul asupra imobilului, obiect al proiectului solicitanților eligibili, trebuie să fie acoperitoare pentru durată menționată la art. 65 din Regulament în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare.

Această perioadă se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului și respectiv de efectuare a plății finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată.

Solicitantul trebuie ca pe perioada de durabilitate:

a. să mențină investiția realizată (asigurând mentenanța şi serviciile asociate necesare);

b. să nu realizeze o modificare asupra calității dreptului său asupra imobilului, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;

c. să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției.

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, sau în perioada de durabilitate a acestuia, sunt afectate condițiile de construire/exploatare asupra infrastructurii imobilului aferent proiectului, beneficiarul are obligația contractuală de a returna finanțarea acordată, precum și alte penalități, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale.

După finalizarea proiectului, beneficiarul trebuie să asigure sustenabilitatea și durabilitatea investiției, conform cererii de finanțare, să păstreze toate documentele justificative privind utilizarea fondurilor pe perioada stabilită în contractul de finanțare și să le pună la dispoziția AM PDDTJ, Autorității de Certificare şi Plată, Autorității de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă, Curții Europene de Conturi, precum și oricărui organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de utilizare a finanțării nerambursabile.

## Acțiuni menite să garanteze egalitatea de șanse, de gen, incluziunea și nediscriminarea

Respectarea principiilor orizontale privind egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea pe criterii precum sexul, orientarea sexuală, dizabilitate, vârsta, rasa, originea etnică, naționalitatea şi religia sau convingerile, vor fi integrate în toate etapele proiectului, de la pregătire și contractare, până la implementare şi pe întreaga durata de valabilitate a contractului de finanțare.

În acest proces, solicitantul va garanta respectarea:

- legislației naționale și europene aplicabile în domeniul egalității de șanse, egalității de gen, nediscriminării și accesibilității pentru persoanele cu dizabilități;

- Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene;

- Convenția Organizației Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

Egalitatea de gen, incluziunea și nediscriminarea pe criterii de rasă, origine etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă ori orientare sexuală sunt principii fundamentale care trebuie respectate în toate etapele de elaborare, evaluare și implementare a proiectelor. Respectarea acestor principii constituie o condiție obligatorie pentru accesarea fondurilor europene.

Solicitantul va asigura integrarea perspectivei de gen și promovarea egalității între femei și bărbați în toate fazele de programare și derulare a proiectului. Vor fi adoptate măsuri adecvate pentru prevenirea oricărei forme de discriminare, indiferent de gen, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală. De asemenea, se va acorda o atenție deosebită asigurării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu standardele legale și etice în vigoare.

Pentru egalitatea de gen și nediscriminare se vor avea în vedere principiile:

- remunerare egală pentru muncă egală;

- egalitate de șanse și de tratament în materie de încadrare în muncă și relații de muncă;

- acțiuni pozitive pentru capacitarea femeilor și/sau a persoanelor cu dizabilități;

- combaterea tuturor formelor de discriminare.

Din această perspectivă, proiectele trebuie să descrie și să demonstreze modul concret în care principiile principiile egalității de gen, incluziunii și nediscriminării sunt promovate prin activitățile planificate. Solicitantul va detalia măsurile și instrumentele specifice prin care se asigură aplicarea acestor principii pe parcursul întregului ciclu de implementare.

Proiectul va include măsuri concrete pentru respectarea și promovarea acestor principii, în conformitate cu legislația națională (Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați) și cu reglementările europene relevante (Directiva 2006/54/CE privind aplicarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și munca).

Intervențiile sprijinite prin fonduri vor respecta principiile și domeniile prioritare promovate prin Strategia Națională privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 2022-2027, urmărindu-se ca rezultatele proiectelor finanțate să asigure accesul persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni.

Solicitantul va descrie, în secțiunea relevantă din cererea de finanțare, modul în care sunt respectate obligațiile prevăzute de legislația specifică aplicabilă, precum și alte acțiuni suplimentare, dacă este cazul. În cadrul Declarației unice, solicitantul va confirma respectarea legislației comunitare și naționale în domeniul egalității de șanse, egalității de gen, nediscriminării și accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.

De asemenea, solicitantul va detalia măsurile de accesibilizare a spaţiului/infrastructurii vizate de proiect, precum și facilitarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă, în conformitate cu prevederile legale naționale și europene în vigoare.

Intervențiile vor ține cont de principiile Strategiei Națională privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 2021-2027, de prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (CRPD), inclusiv de Comentariile Generale ale Comitetului CRPD.

Solicitantul va descrie, totodată, modalitatea prin care se asigură respectarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Pentru promovarea egalitatății de şanse şi tratament se va acorda o atenţie deosebită accesibilităţii tuturor beneficiarilor la serviciile și rezultatele intervenției. În cadrul procesului de renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale, se va acorda o atenție deosebită accesibilității spațiilor și infrastructurii pentru toate categoriile de cetățeni, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități.

Adaptarea mediului fizic existent se va realiza prin măsuri rezonabile, integrate în soluțiile tehnice propuse, astfel încât clădirile renovate să permită accesul facil și utilizarea în condiții de siguranță pentru toți locatarii. Aceste măsuri pot include îmbunătățirea accesului la intrări, circulații verticale și orizontale, precum și facilitarea utilizării spațiilor comune.

Prin aceste acțiuni proiectul contribuie la crearea unui mediu incluziv, sigur și funcțional, care sprijină participarea egală a tuturor membrilor comunității și reducerea barierelor de acces generate de dizabilități, vârstă sau alte vulnerabilități.

## Teme secundare (NA)

## Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri

Solicitantul are obligația să includă în cererea de finanțare măsuri concrete care să asigure o vizibilitate corespunzătoare și o promovare adecvată a obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului. Aceste măsuri vor fi  în conformitate cu prevederile modelului de contract anexat, cu instrucțiunile cuprinse în Ghidul de identitate vizuală aplicabil, precum și cu dispozițiile Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare.

Scopul acestor acțiuni este de a asigura transparența utilizării fondurilor, informarea publicului și promovarea contribuției Uniunii Europene la realizarea proiectului.

Pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea și asigurarea unei identități vizuale armonioase, beneficiarii au obligația să aplice cel puțin măsurile minime obligatorii prevăzute în Ghidului de identitate vizuală. Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021-2027, disponibil pe website-ul MIPE la adresa: https://mfe.gov.ro/comunicare/strategie-de-comunicare/

Aceste măsuri vor fi corelate cu prevederile Instrucțiunii AM PDDTJ nr.7/2024 privind utilizarea siglei și a sloganului Programului Tranziție Justă, disponibil pe website-ul MIPE la adresa: https://mfe.gov.ro/PDDTJ/identitate-vizuala/

Activitățile de comunicare vor fi adaptate din punct de vedere al valorii, frecvenței și complexității, în funcție de specificitatea proiectului gestionat de beneficiar.

Pe parcursul implementării proiectului, beneficiarul are obligația de a păstra dovezi, inclusiv materiale vizuale, care atestă îndeplinirea obligațiilor referitoare la activitățile de vizibilitate, transparență și comunicare, în conformitate cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală (GIV) 2021-2027.

Materialele de comunicare și vizibilitate elaborate în cadrul proiectului vor fi puse la dispoziția instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii Europene, la cererea acestora. În conformitate cu art. 49, alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1060. Uniunea beneficiază de o licență fără redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea acestor materiale, precum și a oricăror drepturi preexistente aferente acestora.

Pentru toate echipamentele achiziţionate prin proiect, beneficiarul are obligația de a respecta cerințele din Ghidul de Identitate Vizuală, asigurând astfel conformitatea cu regulile de vizibilitate și promovare aplicabile în perioada de programare 2021–2027.

În cazul în care beneficiarul nu își respectă obligațiile privind asigurarea vizibilității sprijinului acordat din fonduri europene, iar măsurile de remediere nu sunt adoptate, autoritatea de management are dreptul de a aplica sancțiuni, cu respectarea principiului proporționalității.

Astfel,  în conformitate cu art. 50 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060, se poate dispune anularea unei sume de până la 3% din sprijinul acordat, în funcție de valoarea totală a proiectului și de gravitatea neregulii constatate.

Pentru o structurare eficientă a activităților de comunicare desfășurate în cadrul proiectului, beneficiarul va utiliza Anexa nr. 18 - Model Plan de comunicare, parte integrantă a prezentului ghid. Acest model oferă un cadru orientativ pentru planificarea, implementarea și monitorizarea măsurilor de vizibilitate, transparență și promovare, în conformitate cu cerințele programului de finanțare.

# INFORMAȚII ADMINISTRATIVE DESPRE APELUL DE PROIECTE

## Data deschiderii apelului de proiecte

Data deschiderii apelurilor de proiecte reprezintă data publicării prezentului ghid pe site-ul: https://mfe.gov.ro/PDDTJ-21-27/

## Perioada de pregătire a proiectelor

Perioada de pregătire este intervalul cuprins între data deschiderii apelului de proiecte și data de începere a depunerii proiectelor prin sistemul electronic MYSMIS 2021/SMIS2021+ . Această etapă permite solicitanților să analizeze condițiile de eligibilitate, să elaboreze documentația necesară și să pregătească în mod corespunzător cererea de finanțare.

Pentru pregătirea proiectelor în vederea depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are la dispoziție o perioadă de 4 luni, calculate de la data publicării formei finale a Ghidului Solicitantului.

## Perioada de depunere a proiectelor

### Data și ora pentru începerea depunerii de proiecte

Data de la care pot fi depuse cererile de finanțare este: zz/ll/aaaa, ora hh:mm, prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2021/SMIS2021+.

### Data și ora închiderii apelului de proiecte

Data până la care pot fi depuse cererile de finanțare este: zz/ll/aaaa, ora hh:mm, prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2021/SMIS2021+.

Autoritatea de management poate decide prelungirea termenului de depunere a cererilor de finanțare, în funcție de solicitările primite din partea potențialilor beneficiari, de rata de contractare a proiectelor, de deciziile privind realocarea fondurilor disponibile sau de alte considerente relevante care țin de buna gestionare a programului.

## Modalitatea de depunere a proiectelor

Cererea de finanțare împreună cu anexele aferente se depune exclusiv prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2021/SMIS2021+, doar în intervalul menționat la subcapitolul 4.3 din prezentul ghid.

Data depunerii cererii de finanțare este considerată data transmiterii formularului electronic al cererii de finanțare prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2021/SMIS2021+.

Fiecare solicitant va putea depune mai multe cereri de finatare cu conditia ca valoarea totala a finantarii solicitate sa nu depaseasca valoare de 15 milioane  euro.  Cererea de finanțare depusă de UAT poate include una sau mai multe clădiri rezidențiale multifamiliale, fiecare fiind tratată ca o componentă distinctă a proiectului. Toate clădirile incluse ca componente trebuie să fi fost construite înainte de 31 decembrie 2000. Numărul maxim de componente care pot fi incluse intr-un singur proiect este de 20 (blocuri/clădiri rezidențiale).

Pentru depunerea proiectelor, solicitanții vor utiliza formatul de cerere de finanțare prevăzut în Anexa nr.2 la prezentul ghid. Completarea acestui formular se va realiza cu respectarea instrucțiunilor specifice și a cerințelor de eligibilitate stabilite în cadrul apelului de proiecte.

# CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Condițiile de eligibilitate și criteriile folosite pentru selecția operațiunilor au fost aprobate prin Decizia CMPDDTJ nr. ......  /...........    și se aplică nediscriminatoriu și transparent tuturor solicitanților la finanțare.

Criteriile de eligibilitate pentru solicitant trebuie îndeplinite începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe întreg procesul de evaluare, selecție, contractare, implementare, monitorizare, durabilitate, cu excepțiile prevăzute în cadrul prezentului ghid și respectiv ale contractului de finanțare (după caz).

Cererea de finanțare, inclusiv documentele anexate la cererea de finanțare, completată și depusă de către solicitant este supusă etapei de verificare a conformității administrative și a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate referitoare atât la solicitant, cât și la proiect. Acestă verificare se realizează în conformitate cu prevederile Anexei nr. 10 - Lista de verificare - etapa contractuală, parte integrantă a prezentului ghid.

Pentru perioada de implementare a proiectului, precum și pentru asigurarea caracterului durabil al operaţiunilor finanțate, beneficiarii sunt invitați să consulte clauzele contractuale prevăzute în Anexa nr. 11 - Model orientativ al contractului de finanțare, parte integrantă a prezentului ghid. Aceste prevederi stabilesc obligațiile specifice privind menținerea rezultatelor proiectului, utilizarea echipamentelor, raportarea și respectarea condițiilor de eligibilitate pe termen lung.

## Eligibilitatea solicitanților

Condițiile de eligibilitate ale solicitanților de fonduri externe nerambursabile fac obiectul declarației unice (Anexa 3 la prezentul ghid), care se depune împreună cu cererea de finanțare.

Această declarație este generată automat de aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ și trebuie semnată de către solicitant cu semnătură electronică extinsă. Odată cu generarea și semnarea declarației unice, sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ informează automat solicitantul că, în etapa de contractare, are obligația de a prezenta documente justificative care să ateste veridicitatea celor declarate.

În sitația în care proiectul este evaluat și propus pentru contractare, solicitantul are obligația de a prezenta documente justificative care să ateste îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate prevăzute de prezentul ghid, în condițiile și termenele stabilite.

Prin semnarea declarației unice, solicitantul confirmă, sub incidența prevederilor legale privind falsul intelectual și falsul în declarații, că îndeplinește toate condițiile de eligibilitate.

Cererea de finanțare va fi semnată cu semnătură electronică extinsă de către solicitant sau dacă este cazul de împuternicitul desemnat conform documentelor justificative specificate în Secțiunea 7.4 a prezentului ghid.

Prin transmiterea cererii de finanțare și/sau completarea declarației unice solicitantul își exprimă acordul privind utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritatea de management sau alte structuri implicate în gestionarea și controlul fondurilor europene, în scopul desfășurării activităților de evaluare, contractare, management, audit și control, cu respectarea prevederilor legale.

Solicitantul înțelege că, în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate conform prezentului ghid, oricând pe perioada procesului de evaluare, selectare și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate trebuie notificată AM PDDTJ, în termen de 5 zile lucratoare de la apariția acesteia. Nerespectarea acestui termen atrage asumarea riscului de respingere a proiectului de la finanțare.

AMPDDTJ va sesiza organele de urmărire penală în situația în care constată că una sau mai multe declarații sau documente depuse de solicitant sunt false, inexacte sau conțin informații eronate care pot conduce la luarea unor decizii greșite de către autoritățile de management. Sesizarea se va face în termenele prevăzute de legislația aplicabilă, calculate de la data constatării acestor stări de fapt.

Aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ va genera declarația unică, care va fi completată de solicitant și va fi semnată cu semnătură electronică de către reprezentantul legal al acestuia sau persoana înputernicită.

Odată cu generarea și semnarea declaraţiei unice, solicitantului, după caz, i se aduce la cunoştinţă, în mod automat, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, că în etapa de contractare are obligaţia de a face dovada celor declarate.

Prin declarația unică, solicitantul confirmă îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate, inclusiv a condițiilor de evitare a dublei finanțări, conflictelor de interese, eligibilitate TVA, plata datoriilor la zi față de bugetul public, precum și face/fac dovada altor condiții de eligibilitate ale solicitantului și ale proiectului prevăzute de prezentul ghid.

De asemenea, odată cu transmiterea cererii de finanțare și/sau completarea declarației unice solicitantul își exprimă acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritatea de management sau orice altă structura cu responsabilități în gestiunea și controlul fondurilor europene, în cadrul procesului de evaluare și contractare și în cadrul verificărilor de management/audit/control, în scopul îndeplinirii activităților specifice, cu respectarea prevederilor legale.

Solicitanții înțeleg că, în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate conform prezentului ghid, oricând pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. În acest sens, înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în prezentul ghid vor fi aduse la cunoștința AMPTJ/OIPTJ în termenul specificat în declarația unică, în caz contrar asumându-și riscul respingerii de la finanțare a proiectului.

AMPTJ/OIPTJ sesizează organele de urmărire penală atunci când constată că una sau mai multe declarații depuse de solicitant sunt false, inexacte sau conțin informații eronate care pot conduce la decizii eronate de către autoritățile de management, în termenele prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă, calculate de la data constatării acestor stări de fapt.

### Cerințe privind eligibilitatea solicitanților

Pentru a fi eligibil, solicitantul de finanțare trebuie să se încadreaze în categoria solicitanților eligibili conform secțiunii 5.1.2  din prezentul ghid. Încadrarea se va verifica pe baza documentelor justificative depuse împreună cu cererea de finanțare și a declarației unice.

1. Forma de constituire a solicitantului

Instituție publică cu personalitate juridică, înființată și organizată conform legislației române.

2. Solicitantul şi/sau reprezentantul său legal, NU se încadrează în niciuna din situaţiile de excludere prezentate în Declarația unică conform Anexei nr. 3 din prezentul ghid.

Solicitantul de finanțare se va asigura de evitarea dublei finanțări a activităților propuse prin proiect cu cele realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură implementate prin programe operaționale sau/și prin alte programe cu surse publice de finanțare.

3.  Drepturi asupra imobilului (teren/ clădire) obiect al cererii de finanțare

Prin imobil obiect al cererii de finanțare se înțelege ansamblul format din terenul și/sau construcția care fac parte integrantă din proiectul propus, fiind supuse intervențiilor prevăzute în cadrul cererii de finanțare.

Solicitantul de finanțare trebuie să dețină un drept real sau un drept de folosință legal constituit asupra imobilelor care fac obiectul investiției. Documentele care atestă aceste drepturi vor fi prezentate și supuse verificării în etapa de contractare.

Pentru dovedirea dreptului de proprietate sunt necesare următoarele documente:

- Pentru proprietatea publică:

- Hotărâre de Guvern sau de Consiliu Local privind trecerea imobilului în domeniul public.

- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile ale statului.

- Extras de carte funciară emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii cererii de finanțare care să ateste intabularea dreptului de proprietate publică/privată asupra imobilului/imobilelor vizate de investiție precum și lipsa oricăror sarcini sau interdicții care ar putea împiedica desfășurarea activităților proiectului.

- Pentru dreptul de administrare:

- Hotărârea sau actul juridic relevant care confirmă că solicitantul este administratorul legal al imobilului, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru o perioadă cel puțin egală cu durata menționată în ghid, și care conferă dreptul de a realiza lucrări de construcție.

- Protocol de predare-primire.

- Extras de carte funciară emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii cererii de finanțare, care să ateste intabularea dreptului de administrare asupra imobilului/imobilelor vizate de investiție, precum și lipsa oricăror sarcini sau interdicții care ar putea împiedica desfășurarea activităților proiectului.

- Pentru dreptul de superficie:

- Actul juridic prin care a fost constituit dreptul de superficie, valabil pe o durată cel puțin egală cu perioada prevăzută în ghid și care conferă titularului dreptul de a executa lucrări de construcții pe terenul respectiv.

- Extras de carte funciară emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii cererii de finanțare, care să ateste intabularea dreptului de superficie asupra imobilului/imobilelor vizate de investiție, precum și lipsa oricăror sarcini sau interdicții care ar putea împiedica desfășurarea activităților proiectului.

- Pentru dreptul de concesiune:

- Contractul de concesiune, valabil pe o durată cel puțin egală cu perioada prevăzută în ghid, care conferă titularului dreptul legal de a executa lucrări de construcții pe terenul concesionat.

- Extras de carte funciară emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii cererii de finanțare, care să ateste intabularea dreptului de superficie asupra imobilului/imobilelor vizate de investiție, precum și lipsa oricăror sarcini sau interdicții care ar putea împiedica desfășurarea activităților proiectului.

- Pentru toate situațiile enumerate mai sus, se vor depune suplimentar:

- Planul de amplasament al imobilului/imobilelor vizate de investiție, avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI), care să includă în mod explicit numerele cadastrale aferente fiecărei proprietăți pe care urmează să se desfășoare activitățile proiectului.

- Tabelul centralizator care cuprinde numerele cadastrale ale imobilelor ce fac obiectul investițiilor, alături de suprafețele aferente fiecărui obiectiv de investiție (a se vedea modelul orientiv - Anexa nr. 16 din prezentul ghid).

- Alte documente legale relevante (precum legi, ordonanţe, hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, acte juridice translative sau declarative de proprietate, actele jurisdicționale ori alte documente de proprietate, după caz), care să ateste, în situații particulare, deţinerea dreptului de proprietate publică asupra imobilului/imobilelor vizate, precum și existența dreptul de a executa lucrările prevăzute în cadru proiectului.

Solicitantul are obligația de a face în etapa de contractare, respectiv nu mai târziu de semnarea contractului de finanțare, dovada unui drept real fără sarcini asupra bunurilor imobile care fac obiectul cererii de finanțare. În situația în care, în etapa de contractare, beneficiarul nu demonstrează că este titularul dreptului real cererea de finanțare poate fi respinsă.

Se poate accepta ca înscrierea dreptului de proprietate publică să fie provizorie, urmând ca, în eventualitatea semnării contractului de finanțare, beneficiarul să finalizeze demersurile necesare obținerii înscrierii definitive a dreptului de proprietate și să facă dovada, prin transmiterea unui extras de carte funciară actualizat, într-un termen de maxim 9 / 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, sub sancțiunile prevăzute în cadrul acestuia.  Neîndeplinirea cerinței conduce la rezilierea de drept a contractului de finanțare.

Dacă solicitantul va depune mai multe documente pentru dovedirea dreptului de proprietate/administrare va completa și Anexa nr. 16 - Tabel centralizator pentru documente ce dovedesc dreptul de proprietate/administrare.

Pentru proiectele de investiţii publice pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei de construire, solicitantul declară, pe propria răspundere, odată cu întocmirea declaraţiei unice, că deţine sau, după caz, urmează să deţină un drept real principal în condiţiile şi la termenele prevăzute în prezentul ghid.

Pentru proiectele de investiţii publice care vizează măsuri de eficienţă energetică a clădirilor şi/sau combatere a sărăciei energetice, AM PDDTJ stabileşte în prezentul ghid condiţiile referitoare la realizarea investiţiei şi asigurarea caracterului durabil al acesteia, pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul cu privire la bunurile imobile care fac obiectul cererii de finanţare. În situaţia în care, în etapa de contractare, respectiv nu mai târziu de semnarea contractului de finanţare, solicitantul nu face dovada că îndeplineşte condiţiile stabilite de AM PDDTJ în Ghidul solicitantului, cererea de finanţare este respinsă.

Pentru proiectele de investiţii publice pentru care nu este necesară obţinerea autorizaţiei de construire, precum şi pentru proiectele care vizează exclusiv dotări, AMPDDTJ stabileşte în prezentul ghid condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul cu privire la bunurile imobile care fac obiectul cererii de finanţare şi/sau bunurile imobile care constituie locaţia/locaţiile de implementare a proiectului. În situaţia în care, în etapa de contractare, respectiv nu mai târziu de semnarea contractului de finanţare, beneficiarul nu demonstrează că îndeplineşte condiţiile stabilite de AM PDDTJ în Ghidul solicitantului, cererea de finanţare este respinsă.

Titularul oricărui alt drept real/creanță nu va fi admis la finanțare. Astfel, pentru aceste proiecte nu sunt acceptate alte drepturi asupra infrastructurii (teren și clădire) sau un contract de închiriere/comodat/ cesiune care poate cuprinde elemente specifice contractului de concesiune, etc.

Infrastructura educațională ce face obiectul proiectului (teren și/sau clădire), după caz, în conformitate cu prezentul criteriu de eligibilitate, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- să fie liberă de orice sarcini sau interdicţii incompatibile cu realizarea activităţilor proiectului;

- să nu facă obiectul unor garanţii, cesionări şi nici al unei alte forme de sarcini care ar putea afecta dreptul invocat;

- să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;

- să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

4. Prin actele de proprietate/administrare solicitantul va trebui să dovedească că poate să asigure caracterul durabil al investiției în conformitate cu art. 65 din Regulamentul (UE) de stabilire a dispozițiilor comune nr. 2021/1060

Perioada pentru care există dreptul de proprietate/este conferit dreptul de administrare trebuie să fie acoperitoare pentru durată menționată la articolul 65 din Regulamentul UE de stabilire a dispozițiilor comune nr. 2021/1060, în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare. Această perioadă se va calcula estimativ, luându-se în considerare perioada derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului și respectiv de efectuare a plații finale, la care se adaugă perioada de 5 ani anterior menționată.

Pentru investiția propusă, solicitantul are obligația de a menține dotările realizate în conformitate cu prevederile secțiunii 3.18 - Caracterul durabil al proiectului din prezentul ghid.

Se va avea în vedere că, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060 privind stabilirea dispozițiilor comune, rambursarea fondurilor în cazul constatării unei neconformități se va realiza proporțional cu perioada în care proiectul nu a respectat dispozițiile prevăzute în ghid.

În vederea asigurării principiului de mai sus, solicitantul va completa Anexa nr. 3 - Declarația unică la prezentul ghid.

5. Capacitatea operațională a solicitantului

Având în vedere faptul că în cadrul acestui apel nu sunt vizate parteneriate, proiectul va fi implementat doar de solicitant.

6. Capacitatea financiară a solicitantului pentru asigurarea sustenabilității financiare a investiţiei

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

- contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului (minim 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului);

- finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul;

- resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile;

- resursele financiare necesare asigurării costurilor de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia, pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare;

- menținerea investiției realizate și finanțarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și mentenanță a acesteia și a serviciilor asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilității financiare, pe o perioadă de 5 ani de la data efectuării plății finale;

- aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a proiectului de investiții cu indicarea surselor de finanțare.

Solicitantul își asumă, prin Anexa nr. 3 - Declarația unică, obligația de a asigura contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile, precum și de a acoperi integral cheltuielile neeligibile ale proiectului. În vederea demonstrării capacității de susținere financiară a investiției, la momentul depunerii cererii de finanțare, solicitantul va transmite Anexa nr. 3 - Declarația unică prevăzută în prezentul Ghid, împreună cu Hotărârea/Decizia de aprobare privind asigurarea sustenabilității financiare.

### Categorii de solicitanți eligibili

În cadrul acestui prezentului apel sunt eligibile Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) astfel cum sunt definite în Codului administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare (art. 4 alin. 5).

Solicitantul eligibil, în sensul prezentului ghid, este UAT-ul, din mediul rural și urban, situat în unul din cele 6 județe beneficiare ale FTJ: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, inclusiv din zonele marginalizate, adică zone cu populație aflată în risc de sărăcie și excluziune socială.

UAT-ul va avea calitatea de solicitant pentru Asociația/Asociațiile de proprietari sau, după caz, pentru proprietarii care nu sunt constituiți în asociații de proprietari.

Asociația sau asociațiile de proprietari vor pune la dispoziția UAT-ului, Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociației/lor de Proprietari prin care se aprobă solicitarea finanțării, în condițiile prevăzute de prezentul  ghid al solicitantului.

În situația în care proprietarii nu sunt constituiți în asociație de proprietari, aceștia vor transmite UAT-ului o Hotărâre a proprietarilor care să includă acordul scris al tuturor proprietarilor privind solicitarea finanțării.

Condițiile de eligibilitate ale solicitanților de fonduri externe nerambursabile sunt asumate prin declarația unică depusă odată cu cererea de finanțare. În cazul în care proiectul este evaluat și propus pentru contractare, solicitantul are obligația de a demonstra, prin documente justificative, îndeplinirea tuturor condițiilor de eligibilitate prevăzute de prezentul ghid, în termenele și condițiile stabilite.

### Categorii de parteneri eligibili (NA)

### Reguli și cerințe privind parteneriatul (NA)

## Eligibilitatea activităților

### Cerințe generale privind eligibilitatea activităților

Conform Programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă, sunt eligibile activitățile de renovarea energetică minoră, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, inclusiv a celor situate în zone marginalizate, răspunzând astfel nevoilor comunităților din cele șase județe beneficiare ale Fondului în ceea ce privește asigurarea accesului nediscriminatoriu la condiții decente de locuire. Este posibilă și utilizarea surselor regenerabile de energie, contribuind astfel la creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale și reducerea dependenței de combustibili fosili.

Intervențiile contribuie la obiectivele specifice ale programului, respectiv reducerea consumului de energie, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea condițiilor de locuire și promovarea tranziției către un fond construit sustenabil și rezilient.

În conformitate cu Recomandarea Comisiei Europene nr. 2019/786 privind renovarea clădirilor, tipurile de renovare sunt definite astfel:  renovarea minoră presupune economii de energie primară de mai puțin de 30 %; renovarea moderată presupune economii de energie primară cuprinse între 30-60%; renovarea aprofundată presupune economii de energie primară peste 60%.

În acest sens, vor fi finanțate acțiuni specifice precum îmbunătățirea izolației termice și modernizarea termică a anvelopei clădirii. Pot fi incluse și activități conexe, precum utilizarea surselor regenerabile de energie sau alte măsuri care contribuie la creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale multifamiliale, inclusiv în comunitățile expuse riscului de sărăcie și excluziune socială.

Activitățile propuse în cadrul proiectelelor depuse spre finanţare trebuie să se încadreze exclusiv în acţiunile sprijinite și activităţile eligibile prevăzute în  secţiunile 3.6 și 5.2.2 ale prezentului ghid, respectiv lucrări și măsuri care contribuie direct la renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale, inclusiv pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială.

Locuințele renovate prin proiect nu pot fi utilizate ca sedii sociale, puncte de lucru, spații comerciale sau pentru desfășurarea de activități economice. Acestea vor fi folosite exclusiv ca locuințe, pe întreaga perioadă de durabilitate stabilită prin actele de finanțare și prin hotărârea consiliului local.

### Activități eligibile

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități, vor fi finanțate investiții în clădirile rezidențiale multifamiliale, inclusiv pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială, în vederea asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice, prin renovarea minoră, moderată sau aprofundată conform Recomandării Comisiei Europene nr.2019/786.

În acest sens, sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții/acțiuni:

- Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii: izolarea termică a faţadei - parte vitrată, respectiv înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată, înlocuirea tâmplăriei interioare: uși de acces și ferestre către spațiile neîncălzite sau insuficient încălzite, dacă este cazul; izolarea termică a faţadei - parte opacă, respectiv termoizolarea pereților exteriori, termohidroizolarea terasei sau termoizolarea planşeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante în cazul existenţei şarpantei și intervențiile pentru reabilitarea șarpantei, inclusiv refacerea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice de la nivelul acoperişului tip terasă;  închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv termoizolarea parapeților acestora;  izolarea termică a planşeului peste sol/subsol neîncălzit; izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii ce delimiteaza spațiul încălzit de alte spații comune neîncălzite;

- Îmbunătățirea sistemului tehnic al clădirii, respectiv instalații: lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de ventilare prin introducerea de sisteme minim 75% recuperare de căldură, în vederea asigurării calității aerului interior, soluții de ventilare naturală sau mecanică prin introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă; refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate, în cazul în care acestea au fost înfundate/blocate; reabilitarea/modernizarea/instalarea instalaţiei de distribuţie centralizată a agentului termic – încălzire şi apă caldă de consum, din interiorul apartamentelor, inclusiv înlocuirea/dotarea cu calorifere și montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire cât şi pentru apă caldă de consum;  ; pentru partea comună a clădirii tip bloc de locuinţe reabilitarea/modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic - încălzire şi apă caldă de consum, prin montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare şi izolarea conductelor din subsol/canal termic în scopul reducerii pierderilor termice şi de agent termic/apă caldă şi creşterii eficienţei energetice; lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate –, înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat cu LED, senzori de mișcare etc; sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, inclusiv pregătirea clădirilor pentru soluții inteligente - pentru părțile comune sisteme de umbrire pentru sezonul cald cu reglare manuală sau cu reglare automată inteligentă, ca de exemplu obloane, jaluzele, rulouri.

- Activități de tipul intervențiilor complementare necesare pentru asigurarea funcționalității investiției, respectiv măsuri conexe - maxim 5 % din valoarea totală eligibilă a proiectului, cum ar fi: crearea de facilităţi/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi, construirea acoperişului de tip şarpantă, a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă, inclusiv refacerea sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice de la nivelul acoperişului tip terasă, dacă nu a fost cuprinsă în investiția de bază, demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie, refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie, refacerea trotuarelor de protecţie, refacerea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii, refacerea finisajelor interioare afectate de măsurile de eficientizare energetică în zonele de intervenție, inclusiv șpaleții interiori, reabilitarea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, precum și reabilitarea/modernizarea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz, cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate, reabilitarea/modernizarea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe până la căminul de branşament/de racord, după caz, realizarea lucrărilor de rebranşare a blocului de locuinţe la sistemul centralizat de producere şi furnizare a energiei termice, intervenții la structura blocului în cazul în care acestea rezultă că sunt necesare din raportul de expertiză tehnică al blocului, etc.

- Utilizarea surselor regenerabile de energie, în măsura în care sunt concepute și dimensionate pentru consumul propriu al clădirii – pentru părțile comune, fără a se urmări livrarea de energie în reţelele naţionale, integrate cu alte tipuri de acțiuni și într-un procent limitat; - Utilizarea surselor regenerabile de energie, solară sau eoliană – pentru consum propriu (părți comune), fără livrare în rețea, cât și pentru consumul propriu al altor clădiri rezidențiale în cadrul comunităților locale de energie

- Activități de promovare a măsurilor de eficiență energetică în scopul reducerii consumului de energie și a emisiilor de CO2: măsuri soft de tipul celor enumerate, fără ca lista să fie exhaustivă: campanii de informare, promovare și conștientizare a cetățenilor cu privire la avantajele utilizării corecte a echipamentelor și sistemelor de eficiență energetică, a implementării de măsuri de eficiență energetică în cadrul clădirilor rezidențiale multifamiliale, a execuției corecte a lucărilor de eficiență energetică, a elaborării de proiecte de eficiență energetică fundamentate pe cazuri de bune practici, în scopul creșterii calității mediului și vieții, etc.; dezvoltarea și schimbul de modele de bune practici în domeniul eficienței energetice cu alte instituții sau actori relevanți, inclusiv la nivel interregional sau transnațional, incluse in partae de costuri indirecte.

- Activități pentru proiectare și asistență tehnică (conform HG 907/2016, cu modificările și completările ulterioare), consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului, , informare și publicitate.

Notă: aceste tipuri de lucrări nu au un caracter limitativ, ele putând fi adaptate cerințelor proprietarilor, specificului clădirii, tipului de intervenție și prevederilor legislative și normative în vigoare referitoare la asigurarea cerințelor de calitate, altele decât rezistența mecanică și stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea și mediu înconjurător, siguranța și accesibilitatea în exploatare, protecția împotriva zgomotului și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale

Un proiect poate conține mai multe clădiri rezidențiale multifamiliale, denumite componente. Toate componentele proiectului au fost construite până la 31 decembrie 2000. Un proiect poate cuprinde maximum 20 componente.

Lucrările de eficiență a resurselor includ intervenții integrate pentru gestionarea eficientă a consumurilor de utilități publice (apă, energie, gaze), precum și investiții în surse regenerabile pentru obținerea de energie verde destinată consumului propriu. Sunt eligibile inclusiv echipamentele pentru cogenerare, în măsura în care contribuie la atingerea obiectivelor de eficiență a resurselor.

Sunt considerate eligibile următoarele activități care contribuie la eficiența resurselor:

- Instalarea de sisteme de producere a energiei din surse regenerabile, precum:

- Panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice

- Sisteme solare termice pentru prepararea apei calde

- Pompe de căldură pentru climatizare și încălzire

- Implementarea de echipamente pentru cogenerare (CHP – Combined Heat and Power), care produc simultan energie electrică și termică, contribuind la eficiența globală a consumului energetic.

- Modernizarea instalațiilor de utilități:

- Iluminat eficient energetic cu senzori de mișcare și lumină naturală

- Sisteme de ventilație cu recuperare de căldură

- Instalații sanitare cu consum redus de apă

- Sisteme de recirculare și reutilizare a apei (unde este justificat)

- Sisteme inteligente de monitorizare și control:

- Contorizare digitală pentru apă, energie electrică și termică

- Platforme de management energetic integrat

Lucrările de eficiență a resurselor se înscriu în obiectivele de tranziție verde și digitală, contribuind la reducerea amprentei de carbon, optimizarea costurilor operaționale și creșterea sustenabilității infrastructurii. Aceste intervenții sunt esențiale pentru adaptarea la noile cerințe de mediu.

Sunt considerate eligibile și următoarele activități complementare:

- Integrarea sistemelor de stocare a energiei (baterii, acumulatoare termice), pentru maximizarea autoconsumului și reducerea dependenței de rețelele publice.

- Automatizarea proceselor de consum prin senzori, controlere și algoritmi de optimizare, cu scopul de a reduce pierderile și a adapta consumul la nevoile reale.

- Audituri energetice și studii de fezabilitate care fundamentează intervențiile propuse și demonstrează impactul estimat asupra eficienței resurselor.

- Soluții de management circular al resurselor, inclusiv colectarea selectivă și valorificarea deșeurilor generate în cadrul activităților de formare.

Actiunile sprijinite in cadrul prezentului apel de proiecte au drept obiectiv îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale, cu accent pe creșterea calității locuirii și sprijinirea comunităților vulnerabile.

În cazul amenajării (modernizarea/reabilitarea infrastructurii), se admit la finanțare atât lucrări care necesită obținerea autorizației/autorizațiilor de construcție, caz în care trebuie respectate prevederile HG nr. 907/2016 privind elaborarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții.

În elaborarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții se vor respecta prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. De asemenea, pentru proiectele de investiții publice, bugetul proiectului se corelează cu Devizul general al investiției, întocmit în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.

La proiectarea construcțiilor se va respecta normativul privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap NP 051-2012 Revizuire NP 051/2000, aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 189/2013.

Totodată, construcțiile vor respecta cel puțin standardul nZEB, respectiv clădiri cu consum de energie aproape zero, eficiente, practice și concepute în acord cu prevederile Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 și ale Legii nr. 372/2005, republicată la data de 23 septembrie 2020, privind performanța energetică a clădirilor.

Materialele utilizate în cadrul lucrărilor de construcție și dotare vor respecta criterii ecologice stricte, incluzând certificări recunoscute la nivel european, eficiență energetică, reciclabilitate și proveniență sustenabilă. Se va acorda prioritate produselor cu etichetă ecologică UE, iar achizițiile vor fi realizate în conformitate cu principiile economiei circulare.

### Activitatea de bază

Activitatea de bază este definită conform art.2, alin. 3, lit. a) din OUG nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare,  astfel: „Activitate de bază în cadrul unui proiect – activitate sau pachet de activități declarate de către beneficiar ca fiind principale sau de referință pentru un proiect, care se verifică de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, în etapa de contractare, la momentul întocmirii planului de monitorizare al proiectului și care trebuie să respecte următoarele condiții cumulative:

a) are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor acesteia;

b) se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul Solicitantului;

c) nu face parte din activitățile conexe, așa cum sunt acestea definite în Ghidul Solicitantului;

d) bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minim 50 % din bugetul eligibil al proiectului.

În cadrul acestor apeluri activitatea de bază reprezintă minim 80% din valorea eligibilă a proiectului.

### Activități neeligibile

Toate activitățile care nu se regăsesc în categoria celor eligibile, menționate în subcapitolul 5.3.2 sunt neeligibile, inclusiv următoarele tipuri de activități:

- lucrările de construcții demarate și alte activități derulate anterior depunerii cererii de finanțare, cu excepția celor de consultanță pentru pregătirea documentației de proiect și proiectare.

- activități încheiate în mod fizic sau implementate integral și în privința cărora toate plățile conexe au fost efectuate de către beneficiari, iar contribuția publică corespunzătoare a fost plătită beneficiarilor.

- înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili cu altele de acelasi tip, inclusiv înlocuirea cu sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaz;

- înlocuirea sistemelor de încălzire pe bază de biomasă cu alte sisteme de încălzire;

- instalarea de sisteme de încălzire pe bază de biomasă/

- înlocuirea oricăror sisteme de încălzire cu sisteme de încălzire pe bază de biomasă;

- instalarea de sisteme de încălzire cu ardere pe bază de gaz/înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de gaz cu altele de același tip.

- alte activități ce decurg din prevederile prezentului ghid ca fiind neeligibile.

- activități desfășurate în afara zonei eligibile (județele PDDTJ: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș).

- activitățile generatoare de venit. Locuințele realizate/renovate prin proiect nu pot fi utilizate ca sedii sociale, puncte de lucru, spații comerciale sau pentru desfășurarea de activități economice.

- componentele de proiect care au ACS=100% sau  <20 %.

- blocurile sociale care au doar locuinte sociale si/sau care acomodeaza doar grupuri vulnerabile si/sau care sunt în zone segregate.

- activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoare si instalațiile de tratare mecano- biologică a deșeurilor și nici activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului.

- nu se acceptă la finanțare intervenții asupra unei infrastructuri care se află în perioada de garanție a lucrărilor efectuate printr-un contract de lucrări anterior.

Prin urmare, pot fi considerate neeligibile activitățile care fie nu au legătură directă cu activitățile incluse în secțiunea 5.2.2, fie nu sunt necesare pentru implementarea proiectului. Fac excepție activitățile transversale precum managementul de proiect, suportul pentru coordonarea proiectului, achizițiile publice, activitățile IT&C, informarea si publicitatea precum și activitățile aferente cheltuielilor indirecte.

## Eligibilitatea cheltuielilor

Cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din fonduri dacă au fost suportate de beneficiar și plătite în cadrul implementării operațiunilor, de la depunerea Cererii de finanțare și până la 31 decembrie 2030 cu respectarea prevederilor de la secțiunea 5.3.3 din prezentul ghid. În acest caz, sunt eligibile cheltuielile care contribuie la atingerea indicatorilor de proiect, cu condiția demonstrării legăturii cu cerințele de eligibilitate stabilite prin prezentul ghid.

### Baza legală pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021 – 2027;

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 2018/1046 al al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 2013/1296, (UE) nr. 2013/1301, (UE) nr. 2013/1303, (UE) nr. 2013/1304, (UE) nr. 2013/1309, (UE) nr. 2013/1316, (UE) nr. 2014/223, (UE) nr. 2014/283 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 2013/966;

- Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;

- HG nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021—2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;

- OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene în perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;

- HG nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă.

Mecanismul de plată și rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanțare se realizează în conformitate cu prevederile OUG nr. 133/2021 precum și a normelor de aplicare a OUG nr. 133/2021 aprobate prin HG nr. 829/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții de eligibilitate a cheltuielilor

Cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție din fonduri dacă au fost suportate de beneficiar și plătite în cadrul implementării proiectului, de la depunerea Cererii de finanțare și până la 31 decembrie 2029.

Solicitantul trebuie să aibă în vedere faptul că eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi.

Având în vedere complementaritatea cu alte programe de finanţare, se va avea în vedere evitarea dublei finanţări.

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general:

- să respecte prevederile art. 63 și, după caz, ale art. 20 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare;

- să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau cu prevederile legislației statului în care acestea au fost emise ori de alte documente cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3, precum și formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG nr. 873/2022;

- să fie însoțită de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu excepția cheltuielilor prevăzute la art. 3 și 4, precum și a formelor de sprijin prevăzute la art. 5 din HG nr. 873/2022;

- să fie în conformitate cu prevederile programului;

- să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanțare;

- să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;

- să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;

- să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 5.(2) din din HG nr. 873/2022, cu modificările și completările ulterioare.

NOTĂ Pentru stabilirea cheltuielilor eligibile din proiect se va avea în vedere Anexa 1 – Macheta de finanțare

### 5.3.2. Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile

Categoriile și sub-categoriile de cheltuieli eligibile aplicabile acestui apel de proiecte din MySMIS 2021/SMIS2021+  se regăsesc în foaia de calcul 6 – Detaliere buget din Anexa 1 – Macheta financiară.

1. Costuri directe (Co dir) reprezintă acele cheltuieli eligibile care sunt direct legate de punerea în aplicare a proiectului şi pentru care poate fi demonstrată legătura directă cu respectivul proiect și includ :

- Cheltuielile destinate activităților de baza se încadrează in minimum 80 % din bugetul eligibil al proiectului.

- Cheltuielile indirecte în bugetul proiectului sunt stabilite ca rată forfetară de maxim 7 % din costurile directe eligibile.

- Procentul minim de cofinanțare proprie este de 2%.

- Cheltuieli conexe în bugetul proiectului sunt stabilite la maxim 5 % din valoarea eligibilă a proiectului.

- Valoarea totală a cheltuielilor destinate dotării cu echipamente reprezintă maxim de 8% din valoarea eligibilă a proiectului

Cheltuieli eligibile -  servicii de specialitate:

- cheltuieli aferente realizării studiilor de teren, a raportului de impact asupra mediului, precum și a studiilor de specialitate necesare, în funcție de natura și complexitatea investiției propuse.

- cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații precum și pentru documentațiile suport.

- cheltuieli pentru expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică.

- cheltuieli de proiectare, studiu de fezabilitate, proiect tehnic.

- cheltuieli efectuate pentru plata diriginţilor de şantier autorizaţi conform prevederilor legale, în procent de cel mult 2,5% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

- cheltuielile aferente activităților de coordonare în materie de securitate și sănătate în muncă, desfășurate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare. Aceste activități vizează asigurarea condițiilor de lucru sigure pe șantier, prevenirea riscurilor profesionale și respectarea normelor legale aplicabile pe durata execuției lucrărilor.

Cheltuielile cu lucrări în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

- cheltuieli pentru amenajarea terenului - se includ cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului.

- cheltuieli eligibile - amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială - se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor.

- cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții - se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie.

- cheltuieli eligibile - construcţii şi instalaţii - se includ cheltuieli aferente activităților de modernizare/reabilitare/extindere a locuintelor.

- cheltuieli cu organizarea de șantier, lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier, cheltuieli conexe organizării șantierului - sunt eligibile în limita a 2,5% din valoarea investiției de bază (cap. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 din devizul general conform HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare).

- cheltuieli diverse şi neprevăzute – sunt eligibile în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la categoria ”Construcţii şi instalaţii”.

- cheltuieli pentru probe tehnologice și teste.

2. Costuri eligibile indirecte (Co ind) sunt toate acele cheltuieli care nu se încadrează în categoria cheltuielilor directe și care sprijină transversal implementarea proiectului, iar la finalul implementării, nu se reflectă în mod direct în obiectivul investițional. Acestea reprezintă 7% din costurile directe eligibile și includ:

- cheltuieli administrative generale (ex. chirie, utilități, consumabile)

- cheltuieli cu personalul administrativ implicat indirect în proiect (ex. contabilitate, secretariat)

- cheltuieli de management general al proiectului (ex. coordonare, planificare, raportare)

- cheltuieli pentru servicii suport (ex. IT, juridic, arhivare)

- cheltuieli de comunicare internă și logistică (ex. telefonie, curierat)

- cheltuieli pentru audit financiar, dacă nu sunt incluse ca activitate distinctă

- alte cheltuieli indirecte justificate în mod corespunzător

Cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile în cadrul proiectelor de investiții, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- Cheltuieli pentru proiectare. Sunt eligibile cheltuielile aferente elaborării documentațiilor tehnico-economice, inclusiv:

- Studiul de fezabilitate (SF) sau Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)

- Proiectul tehnic (PT) și detaliile de execuție (DE)

- Expertize tehnice, studii de teren (geotehnice, topografice, hidrologice etc.)

- Verificarea proiectului de către verificatori atestați, conform cerințelor esențiale de calitate în construcții

- Consultanță tehnică pentru elaborarea documentației

- Cheltuieli pentru asistență tehnică. Sunt eligibile cheltuielile aferente asistenței tehnice din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor, inclusiv:

- participarea la ședințele de șantier

- emiterea dispozițiilor de șantier

- adaptarea proiectului la condițiile din teren

- avizarea modificărilor tehnice necesare în timpul execuției

Cheltuieli pentru informare şi publicitate sunt eligibile în cadrul proiectului, cu respectarea prevederilor contractului de finanțare și a reglementărilor aplicabile privind transparența utilizării fondurilor publice.

- cheltuieli de consultanță pentru managementul proiectului precum pregătirea documentației de proiect, managementul obiectivului de investiții, organizarea și derularea procedurilor de achiziție, monitorizarea activităților și raportarea progresului către finanțator. Aceste cheltuieli trebuie să fie justificate prin contracte de prestări servicii, rapoarte de activitate și documente contabile, și să fie realizate de persoane juridice sau fizice autorizate.

- cheltuieli pentru informare şi publicitate prevăzute în contractul de finanțarea inclusiv realizarea de materiale informative (afișe, pliante, bannere, comunicate), organizarea de evenimente de lansare sau închidere a proiectului, publicarea de anunțuri privind demararea și finalizarea investiției, crearea de pagini web sau secțiuni dedicate proiectului. Nu sunt eligibile cheltuielile cu activități de marketing, promovare sau publicitate care nu au legătură directă cu transparența și vizibilitatea proiectului.

Condiții privind TVA

În conformitate cu art. 64 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) 2021/1060, taxa pe valoarea adăugată („TVA”) este o cheltuială neeligibilă cu următoarele excepții:

„(i) pentru operațiunile al căror cost total este mai mic de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA);

(ii) pentru operațiunile al căror cost total este mai mare de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA), în cazul în care TVA-ul nu se recuperează în temeiul legislației naționale privind TVA;

(iii) investițiile efectuate de destinatarii finali în contextul instrumentelor financiare; în cazul în care aceste investiții sunt sprijinite prin instrumente financiare combinate cu sprijin din partea programului sub formă de grant, astfel cum se menționează la articolul 58 alineatul (5), TVA-ul nu este eligibil pentru partea din costul investiției care corespunde sprijinului din partea programului sub formă de grant, cu excepția cazului în care TVA-ul aferent costului investiției nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a cazului în care partea din costul investiției care corespunde sprijinului acordat din partea programului sub formă de grant este mai mică de 5 000 000 EUR (inclusiv TVA);”

HG nr. 873/2022 prevede la art.  9 următoarele:

„(1) În aplicarea excepţiei prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. (c) pct. (i) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cheltuiala cu taxa pe valoare adăugată este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fondurile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi dacă nu este finanţată şi din alte fonduri publice.

(2) În aplicarea excepției prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. (c) pct. (ii) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cheltuiala cu taxa pe valoare adăugată este eligibilă dacă este aferentă unor cheltuieli eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fondurile prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă este nerecuperabilă, potrivit legii.

(3)Instrucţiunile de aplicare a prevederilor alin. (1) şi (2) se aprobă prin ordin comun al ministrului investiţiilor şi proiectelor europene şi al ministrului finanţelor.”

Prin Ordinul comun MIPE - MF nr. 4013/5316/2023 au fost aprobate Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) din HG nr. 873/2022.

### Categorii de cheltuieli neeligibile

Categoriile de cheltuieli neeligibile sunt prevăzute la art. 10 din HG nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă.

Cheltuielile neeligibile aplicabile acestui apel de proiecte sunt:

- cheltuielile prevăzute la art. 64 din Regulamentul (UE) 2021/1060;

- cheltuielile aferente operațiunilor care fac obiectul uneia dintre situațiile prevăzute la art. 65 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2021/1060, care afectează caracterul durabil al operațiunilor, devin neeligibile, proporțional cu perioada de neconformitate;

- cheltuielile efectuate în sprijinul relocării potrivit art. 66 din Regulamentul (UE) 2021/1060;

- cheltuielile realizate în cadrul operațiunilor care intră sub incidența prevederilor art. 63 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepția situațiilor reglementate la art. 20 alin. (1) lit. b) din același regulament;

- cheltuielile excluse de la finanțare potrivit art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 2021/1056;

- cheltuieli efectuate peste plafoanele specifice stabilite de AM PDDTJ prin ghidul solicitantului;

- cheltuielile excluse de la finanțare de autoritatea de management prin prezentul ghid al solicitantului, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. f) din HG nr. 873/2022, corespunzător specificului programului și particularităților operațiunilor;

- cheltuielile privind costurile de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect (cheltuielile pentru probe tehnologice, teste) se vor încadra în buget ca și cheltuieli neeligibile;

- taxa pe valoarea adaugată recuperabilă;

- cheltuielile privind costuri administrative;

- cheltuielile de personal;

- cheltuielile financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor;

- contribuția în natură;

- amortizarea;

- cheltuielile cu leasingul, prevăzute la art. 7 din HG nr. 873/2022;

- cheltuielile privind achiziţia de dotări/echipamente/utilaje second-hand;

- amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;

- materialele consumabile, conform reglementărilor contabile (materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile) sau dotări din categoria obiectelor de inventar;

- mentenanță, asigurări, alte costuri de întreținere

- cheltuieli care nu corespund particularităţilor/ obiectivelor/activităţilor sprijinite prin Obiectivul specific JSO8.1 al PDDTJ.alte cheltuieli care nu se regăsesc în categoria cheltuielilor eligibile conform prevederilor secțiunii 5.3.2

NOTĂ Cheltuielile aferente investițiilor pe suprafețele de teren pentru care nu este demonstrată clar proprietatea/alte drepturi sau nu îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate, dar lucrările sunt necesare în vederea asigurării funcționalității proiectului, devin neeligibile.

### Opțiuni de costuri simplificate. Costuri directe și costuri indirecte

În conformitate cu art. 54, lit. (a) din Regulamentul (UE) 2021/1060, se vor calcula costurile indirecte prin aplicarea unei rate forfetare asupra costurilor directe eligibile, în conformitate cu subcapitolele 5.4.2 și 5.4.4. din prezentul ghid.

În categoria cheltuielilor indirecte sunt incluse costuri pentru:

- consultanță pentru pregătirea documentației de proiect și managementul proiectului (a se vedea categoriile de costuri detaliate la subcapitolul 5.4.2;

- informare și publicitate.

### Opțiuni de costuri simplificate. Costuri unitare/sume forfetare și rate forfetare

În cadrul apelurilor de proiecte lansate prin prezentul ghid se aplică finanțarea la rate forfetare, conform art. 53, alin. 1, lit. d) și art. 54, lit. a) din Regulamentul (UE) 2021/1060.

În conformitate cu art. 54, lit. (a), din Regulamentul UE 2021/1060, AM PDDTJ va calcula costurile indirecte prin aplicarea unei rate forfetare de 7 % din costurile directe eligibile.

Formula de calcul a costurilor indirecte

Co ind = Co dir * Rforfetară (7 %)

Unde:

Co ind = costurile indirecte

Co dir = costurile directe autorizate (doar cheltuieli directe la care solicitantul se poate raporta în buget pentru calculul ratei forfetare)

Rforfetară (%) = rată forfetară

În cadrul prezentului apel sunt propuse spre utilizare costuri simplificate pentru decontarea cheltuielilor aferente cuprinse in  Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, din Anexa nr. 7 Deviz General, hotărâre nr. 907 / 2016 ca rată forfetară de 7% din costurile directe: Costuri indirecte = Costuri directe * Rata forfetară

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Decontarea costurilor directe se face pe baza cheltuielilor efectiv realizate pentru implementarea activităților eligibile, pe baza documentelor justificative, inclusiv financiar-contabile, în limita bugetului aprobat ca urmare a semnării contractului de finanțare.

Costurile indirecte se decontează prin aplicarea ratei forfetare la valoarea cheltuielilor directe autorizate. Pentru decontarea costurilor indirecte nu este necesară prezentarea documentelor justificative.

Solicitantul nu trebuie să detalieze costurile indirecte în Cererea de finanțare.

### Finanțare nelegată de costuri (NA)

## Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect

La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în alocarea financiară indicativa aferentă fiecăruia din cele 6 județe vizate de apelurile de proiecte conform secțiunii 3.3 din prezentul ghid.

Valoarea minimă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă a finanțării nerambursabile solicitate este de 15.000.000 euro. Cofinanțarea proprie minimă a solicitantului este de 2%.

În afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă și va fi suportată de solicitantul finanțării.

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul InforEuro valabil la data deschiderii apelului de proiecte, conform Ghidului Solicitantului.

Atenție!

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate la data depunerii cererii de finanțare nu poate fi modificată în sensul creșterii acesteia în cazul în care intervin modificări pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare. Cu toate acestea, valoarea finanțării nerambursabile va fi redusă în conformitate cu modificarea încadrării în categoria de întreprinderi pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare în sensul respectării încadrării în limitele maxime acceptabile conform prevederilor legate de ajutorul de minimis, cu respectarea regulii de cumul.

## Cuantumul cofinanțării acordate

Contribuția Programului (FTJ + BS) la finanțarea unei investiții în cadrul acestui apel de proiecte, este de 98% din valoarea totală eligibilă a investiției, care reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect, din care buget FTJ 85% și Buget de Stat 15%.

Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanțare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Solicitantul va asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielilor eligibile, acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, precum şi asigurarea altor sume necesare implementării proiectului.

## Durata proiectului

Prezentul ghid încurajează implementarea accelerată a proiectelor finanțate, sens în care perioada de implementare a activităților este de 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare. În cazuri temeinic justificate, perioada de implementare se poate prelungi succesiv (cu perioade de până la 6 luni) fără însă a depăși 31 decembrie 2029 2030.

Perioada de implementare a activităților proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare, cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul contractării proiectului.

Solicitantul trebuie să prevadă în mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate în parte, luând în considerare specificul fiecărei activități. În conformitate cu HG nr. 873/2022 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021—2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, una dintre condițiile de eligibilitate a cheltuielilor se referă la angajarea și plata cheltuielilor în condiţiile legii, între 1 ianuarie 2021 şi 31 decembrie 2030, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finanţare.

În cadrul perioadei de implementare a proiectului nu se include perioada legată de procesarea cererii de rambursare finale și efectuarea plății aferente acesteia.

## Alte cerințe de eligibilitate a proiectului

5.7.1.	Încadrarea proiectului şi a activităţilor sale privind investiţiile în acţiunile specifice sprijinite în cadrul Priorităților PDDTJ

Activităţile eligibile, detaliate în secțiunea 5.2.2. din prezentul ghid, propuse în cadrul cererilor de finanțare reprezintă obligaţii contractuale ce vor fi monitorizate pe parcursul implementării proiectului şi după finalizarea implementării acestuia.

5.7.2.	Proiectul propus spre finanţare trebuie să nu fie încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte de depunerea cererii de finanţare, indiferent dacă toate plăţile aferente au fost realizate sau nu de beneficiar

Nu sunt eligibile investiţiile care au fost finalizate din punct de vedere fizic (ex. a fost efectuată recepţia de bunuri/receptia la terminarea lucrărilor) până la momentul depunerii cererii de finanţare.

Recepția de bunuri/receptia la terminarea lucrărilor poate fi făcută și în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de finanțare și data semnării contractului de finanțare, în condițiile respectării prevederilor Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului, mai sus-menționate, și în măsura în care amânarea recepției s-a făcut cu respectarea prevederilor contractului de lucrări și a legislației specifice în domeniul recepției lucrărilor de construcții (Regulamentul din 14 iunie 1994 de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin HG nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare.

Recepția de bunuri/receptia la terminarea lucrărilor nu trebuie amânată în afara termenului contractual și/sau legal în scopul încadrării în condițiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul Solicitantului, fapt care poate conduce la încălcarea prevederilor reglementate prin Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului, a legislației naționale în domeniul lucrărilor de construcție, precum și a principiului tratamentului egal și nediscriminatoriu în raport cu solicitanții de finanțare.

Se va evita situația în care deși recepția de bunuri/recepția la terminarea lucrărilor să nu fi fost realizată, investiția să fi fost încheiată în mod fizic sau implementată integral.

Aceste condiții se regăsesc în Declaraţia unică.

Aspectele se corelează cu informațiile completate în cererea de finanțare si cu informatiile din – Conţinutul cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei .

5.7.3.	Proiectul propus prin prezenta cerere nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare pentru același tip de activități (cu excepția lucrărilor de întreținere și reparații) realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment/element de infrastructură, altele decât cele ale solicitantului

Se va asigura de către solicitant evitarea dublei finanțări a achizițiilor de bunuri/servicii/lucrări care au beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani/care beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare și a lucrărilor de intervenție/activităților aferente operațiunii, propuse prin proiect. Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte programe ale Uniunii pentru aceleaşi activităţi/cheltuieli eligibile ale proiectului depus, sub sancţiunea rezilierii Contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate.

În vederea evitării dublei finanțări, beneficiarii au obligația declarării pe proprie răspundere a nefinanțării proiectului și în cadrul altor programe ale Uniunii pentru aceleaşi cheltuieli eligibile (a se vedea Declaraţia unică – Anexa nr. 3. Aspectele se corelează cu informațiile completate în cererea de finanțare).

Criteriul nu se aplică pentru lucrările de întreținere și reparații curente.

- Pentru proiectele fără lucrări începute

În această  situaţie, în ultimii 5 ani de dinainte de data depunerii Cererii de Finanţare, proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică pentru aceleași lucrări de intervenție/activități aferente operațiunii, care sunt realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură, şi nu s-a aflat în perioada de garanţie pentru lucrările de intervenție/activitățile enumerate anterior. Aşadar, solicitantul se va asigura, dacă este cazul, că s-a realizat recepţia finală în cazul acelorași lucrări de intervenție/activități realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură ca cele propuse prin proiect, înainte de începerea perioadei celor 5 ani.

De asemenea, proiectul propus nu beneficiază în prezent de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului.

- Pentru proiectele cu lucrări începute

În această  situaţie, în ultimii 5 ani înainte de data emiterii ordinului de începere a contractului de lucrări (emis obligatoriu după data de 1 ianuarie 2021), proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/extindere/modernizare) aferente operațiunii, realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment de infrastructură, şi nu s-a aflat în perioada de garanţie pentru lucrările de intervenție/activitățile enumerate anterior.

După data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, lucrările de intervenție/activitățile nu au beneficiat de fonduri publice din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului/liderului de parteneriat/partenerului (după caz).

În situația în care proiectul prezintă lucrări care nu se încadrează în prezenta condiţie, acele lucrări vor fi considerate cheltuieli neeligibile.

Nu se acceptă la finanțare intervenții asupra unei infrastructuri care se află in perioada de garanție a lucrărilor efectuate printr-un contract de lucrări anterior.

5.7.4.	Încadrarea valorii totale eligibile a cererii de finanţare în limitele valorilor minime și maxime pentru acest apel

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în limitele minime și maxime menționate în cadrul subsecțiunii 5.4 la prezentul ghid.

Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul InforEuro din data deschiderii apelului de proiecte. Acest curs va fi utilizat până la semnarea contractului de finanţare.

NOTĂ! Criteriul cu privire la valoarea minimă a investiției nu se menține pe perioada de implementare și durabilitate a investiției.

5.7.5.	Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31.12.2030

Prezentul ghid încurajează implementarea accelerată a proiectelor finanțate, sens în care perioada de implementare a activităților este de 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare. În cazuri temeinic justificate, perioada de implementare se poate prelungi succesiv (cu perioade de până la 6 luni) fără însă a depăși 31 decembrie 2030.

5.7.6.	Activitatea de bază, declarată de beneficiar în cererea de finanțare, respectă următoarele condiții cumulative:

- are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanţarea şi contribuie în mod direct şi semnificativ la realizarea obiectivelor şi la obţinerea rezultatelor acestuia;

- se regăseşte în cererea de finanţare sub forma activităţilor eligibile obligatorii specificate;

- nu face parte din activităţile conexe, aşa cum sunt acestea definite în Ghidul Solicitantului;

- bugetul estimat alocat activităţii sau pachetului de activităţi reprezintă minimum 80 % din bugetul total eligibil al proiectului.

5.7.7. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea

Pe parcursul etapelor de pregătire, contractare, implementare și asigurare a durabilității contractului de finanțare, solicitantul are obligația de a respecta legislația națională și europeană aplicabilă în următoarele domenii: egalitate de șanse și de gen, nediscriminare și accesibilitate, dezvoltare durabilă și protecția mediului.

Această obligație va fi asumată prin Declarația unică, în care solicitantul va confirma respectarea prevederilor legislative relevante.

Investițiile realizate în cadrul proiectului trebuie să reflecte angajamentul față de: promovarea egalității de șanse între femei și bărbați; prevenirea oricăror forme de discriminare pe criterii de sex, rasă, origine etnică, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală; evitarea acțiunilor care pot conduce la segregare sau excluziune socială; asigurarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă la activitățile proiectului și la rezultatele acestuia.

Solicitantul va detalia, în secțiunea dedicată din cererea de finanțare: modul în care sunt respectate obligațiile minime impuse de legislația aplicabilă; măsurile suplimentare propuse, dacă este cazul, pentru consolidarea acestor angajamente.

Acțiunile suplimentare vor fi luate în considerare în cadrul evaluării tehnico-financiare a proiectului.

5.7.8. Implementarea proiectului în județele eligibile PDDTJ

Pentru a fi considerat eligibil în cadrul apelului de proiecte finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă (PDDTJ), proiectul trebuie să fie implementat exclusiv pe teritoriul unuia dintre cele 6 județe eligibile: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Mureș și Prahova.

Proiectul trebuie să fie localizat integral într-unul dintre județele menționate.

Solicitantul va prezenta în cererea de finanțare adresa exactă a amplasamentului investiției, documente care atestă dreptul de folosință asupra locației, planuri de situație sau documentații tehnice care confirmă amplasarea în județul eligibil precum și declarații privind desfășurarea activităților exclusiv în județul eligibil.

În cazul în care proiectul implică mai multe locații, toate activitățile eligibile și cheltuielile aferente trebuie să fie localizate în județul eligibil.

Respectarea acestei condiții va fi verificată în etapa de eligibilitate administrativă.

Proiectele care nu pot demonstra localizarea în județele eligibile vor fi respinse automat ca neeligibile.

# INDICATORI DE ETAPĂ

În vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea de finanțare și asumați în contractul de finanțare se stabilesc indicatorii de etapă pentru perioada de implementare a proiectului. Pe baza acestora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului și se stabilesc condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea acestora.

Indicatorii de etapă, precum și valorile țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului sunt cuprinși în planul de monitorizare. Pentru detalii cu privire la conținutul acestuia a se vedea secțiunea 8.9.3 din prezentul ghid.

Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanțare, precum şi cu rezultatele așteptate ale proiectului. Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de 4 luni, dar nu mai mult de 9 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, aşa cum este prevăzută în contractul de finanțare.

Planul de monitorizare prin care sunt stabiliți indicatorii de etapă pentru perioada de implementare a proiectului  este parte integrantă a contractului de finanțare. Pe baza indicatorilor de etapă se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultați prevăzuți în cererea de finanțare și asumați prin contractul de finanțare.

# COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE

## 7.1 Completarea formularului cererii

Solicitantul are obligația de a completa cererea de finanțare cu toate informațiile relevante și necesare pentru evaluarea proiectului.

Formatul cererii de finanțare disponibil în aplicația electronică MySMIS 2021/SMIS2021+ include toate secțiunile obligatorii pentru o completare corectă și integrală. Completarea cererii de finanțare se realizează exclusiv prin intermediul platformei MySMIS 2021/SMIS2021+.

Cererea de finanțare este compusă din:

- Formularul cererii de finanțare, ale cărui secțiuni se completează exclusiv în aplicația MySMIS 2021/SMIS2021+. Instrucțiunile, recomandările și clarificările privind completarea fiecărei secțiuni sunt disponibile direct în aplicație, precum și în Anexa nr. 2 la acest ghid;

- Anexele la formularul cererii de finanțare care trebuie încărcate în aplicația MySMIS 2021/SMIS2021+, în format PDF, după semnarea digitală.

Formatul cererii de finanțare respectă modelul-cadru aprobat prin Ordinul MIPE nr. 1777/2023 pentru aprobarea conținutului/modelului/formatului/structurii cadru pentru documentele prevăzute la art. 4. alin (1) teza întâi, art. 6 alin. (1) și (3), art 7 alin. (1). Art. 17 alin. (2) din OUG 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021—2027 și care reprezintă Anexa nr. 2 la prezentul ghid, fiind personalizat pe tipul de proiecte ce urmează a fi depuse în cadrul apelurilor lansate prin prezentul ghid.

Certificarea aplicației se va realiza exclusiv de către reprezentantul legal al solicitantului, prin utilizarea unei semnături electronice extinse, validată conform dispozițiilor legale aplicabile.

Solicitantul are obligația de a completa cererea de finanțare cu toate informațiile necesare și de a anexa toate documentele solicitate la secțiunea 7.4 din prezentul ghid, necesare pentru etapa de evaluare tehnico- financiară a proiectului, fiind responsabil pentru lipsa unora din aceste informații, documente sau anexe care poate conduce la decizii de respingere a cererii de finanțare în orice etapă de evaluare, selecție și contractare. Prin cererile de clarificări se pot solicita și alte documente decât cele menționate în prezentul ghid, iar netransmiterea acestora poate atrage respingerea cererii de finanțare.

Documentele se vor transmite în formatul care respectă cerințele de formă și conținut prevăzute în legislația națională și europeană, în situația în care pentru aceste documente este reglementat un format sau conținut standard.

În acest sens, cererea de finanțare detaliază informațiile generale privind solicitantul, scopul și obiectivele proiectului, încadrarea proiectului în obiectivul priorității și a obiectivului specific, activitățile proiectului și a cheltuielilor aferente și nu în ultimul rând, impactul asupra grupurilor țintă și sustenabilitatea proiectului. Astfel, în cadrul cererii de finanțare este prezentat detaliat proiectul, este argumentată necesitatea lui, sunt prezentate avantajele sale, planul de activități, planul de achiziții, bugetul proiectului, indicatorii de realizare și de rezultat, precum și orice alte elemente necesare, prevăzute de prezentul ghid și care sunt cuprinse în sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+.

Completarea corectă și completă a tuturor secțiunilor din cererea de finanțare, precum și anexarea tuturor documentelor solicitate este primul pas în menținerea cererii de finanțare în procesul de verificare, evaluare selecție și contractare.

La cererea de finanțare solicitantul, anexează, indiferent de apelul de proiecte, declarația unică prin care solicitantul confirmă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a cerințelor de conformitate administrativă.

Aplicația MySMIS 2021/SMIS2021+ generează declarația unică care este completată de solicitant și se semnează cu semnătura electronică extinsă de către reprezentantul legal al acestuia sau împuternicitul acestuia.

În situația în care, după evaluarea tehnică și financiară, proiectul este propus pentru contractare, solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de prezentul ghid și asumate prin declarația unică, în etapa de contractare, prin documente justificative, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.

Pentru unele din anexele la cererea de finanțare, acest ghid conține modele standard (ex. declarația unică).

Celelalte documente vor fi scanate, salvate în format pdf, semnate digital și încărcate în sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+, la completarea cererii de finanțare sau la contractare în conformitate cu cele menționate în cadrul prezentei secțiuni. Documentele încărcate în aplicația MySMIS 2021/SMIS2021+, ca parte integrantă a cererii de finanțare, trebuie să fie vizibile și complete. Se recomandă așadar o atenție sporită la scanarea documentelor  pentru a se asigura vizibilitatea.

Completarea Cererii de finanțare în mod clar şi coerent va facilita procesul de evaluare. În acest scop, este necesar ca solicitantul să furnizeze informațiile într-o manieră concisă, dar completă, să prezinte date relevante pentru înțelegerea proiectului, acțiunile concrete propuse în proiect, indicând clar legătura cu obiectivele şi scopul proiectului, să cuantifice pe cât posibil rezultatele, beneficiile şi costurile proiectului, să prezinte un calendar realist de implementare etc.

## 7.2 Limba utilizată în completarea cererii de finanțare

Cererea de finanțare precum și toate documentele atașate trebuie să fie întocmite în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de traducere legalizată sau autorizată.

Documentele încărcate în aplicația MySMIS 2021/SMIS2021+ ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă o atenție sporită la scanarea anumitor documente de dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.

## 7.3 Metodologia de justificare și detaliere a bugetului cererii de finanțare

Bugetul proiectului este cuprins în cererea de finanțare și este întocmit în lei, astfel încât să respecte formatul-cadru și conținutul minim aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 1777/03.05.2023.

Corectitudinea, coerența documentelor și informațiilor financiare, precum și justificarea acestora este esențială în procesul de evaluare, selecție și contractare.

Solicitantul are obligația de a completa cererea de finanțare cu toate informațiile necesare și documentele justificative, documentele suport și anexele obligatorii prevăzute în cadrul prezentului ghid, acesta fiind responsabil pentru lipsa unora din aceste informații, documente sau anexe care pot conduce la decizia de respingere a cererii de finanțare, în oricare dintre etapele procesului de evaluare, selecție, contractare, inclusiv conformitate administrativă.

Solicitantul are obligația de a asigura fonduri suficiente și realiste în bugetul proiectului, precum și termene realiste pentru realizarea activităților, cu încadrarea în limitele maxime prevăzute pentru bugetul sau după caz durata maximă de implementare a proiectului.

Bugetul proiectului este cuprins în cererea de finanțare și are conținutul prezentat în Anexa nr. 1 la prezentul ghid și se generează în cadrul aplicației MySMIS 2021/SMIS2021+.

La întocmirea bugetului, solicitantul va avea în vedere că valorile pe care se fundamentează bugetul trebuie să respecte prevederile art. 5 lit. d) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în completarea bugetului se va avea în vedere inclusiv justificarea costurilor bugetate la nivelul prețului pieței, anexându-se documente justificative în acest sens. De asemenea, pentru justificarea bugetului se va prezenta lista surselor/ofertelor de preț, respectiv minim două surse pentru fiecare achiziție de bunuri/servicii (oferte de preț, extrase din baze de date, internet, cataloage, orice alte surse verificabile și orice alte documente considerate necesare).

În cazul proiectelor care vizează lucrări de construcții va fi suficientă depunerea devizului general în cazul în care ultima documentație tehnico economică existentă a proiectului este studiul de fezabilitate (SF) sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI). În cazul anexării și a proiectului tehnic la cererea de finanțare ca ultimă documentație tehnico-economică se vor depune si listele de cantități. Documentațiile respective vor fi însoțite de o notă justificativă a solicitantului privind rezonabilitatea costurilor.

În documentația tehnico-economică solicitată la depunerea cererii de finanțare, trebuie să se menționeze durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

În plus, se va lua în calcul contribuţia proprie a solicitantului la realizarea proiectului, care reprezintă diferența dintre valoarea totală a proiectului şi valoarea finanțării nerambursabile/rambursabile acordate.

Solicitantul se angajează, prin declarația unică, s asigure necesarul de cofinanțare proprie, precum și necesarul de finanțare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile. Contribuția proprie totală a solicitantului poate proveni din surse proprii, credite bancare, orice altă sursă cu mențiunea că nu trebuie să facă obiectul unui ajutor de stat/minimis.

## 7.4 Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii

La depunerea cererii de finanțare se vor anexa doar documentele obligatorii specificate în cadrul prezentei secțiuni, necesare pentru etapa de evaluare tehnico-financiară a proiectului.

  - Declarație privind menținerea destinației locuinței și neutilizarea acesteia în scopuri economice.

Documente solicitate la depunerea cererii de finanțare

- Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului La depunerea cererii de finanțare, este obligatorie anexarea unei copii a actului de identitate al reprezentantului legal al solicitantului. În situația în care documentele sunt semnate de o persoană împuternicită, conform prevederilor de mai jos, se va atașa în mod obligatoriu și copia actului de identitate al acesteia. Toate documentele prezentate trebuie să fie valabile la data depunerii. - Mandatul special/împuternicirea specială pentru semnarea (digitală) a certificării aplicației și transmiterea cererii de finanțare prin MYSMIS 2021/SMIS2021+ Mandatul special/ împuternicire specială pentru semnarea (digitală) a anumitor documente din cererea de finanțare (dacă este cazul). Persoana împuternicită nu poate semna cererea de finanțare la depunerea în MySMIS, după cum nici declarațiile date în nume propriu de către reprezentantul legal al solicitantului. Împuternicirea respectivă va fi semnată de către reprezentatul legal al solicitantului fie olograf, fie cu semnătură electronică extinsă validă. - Documente statutare ale solicitantului Vor fi prezentate, după caz, documentele statutare ale solicitantului în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, astfel: Documente statutare pentru solicitantul de finanţare: • Hotărârea de constituire a consiliului local, ultima versiune actualizată; • Hotărârea de constituire a consiliului județean, ultima versiune actualizată; • Ordinul prefectului privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local/ județean, după caz; Se vor anexa următoarele documente statutare pentru reprezentantul legal al solicitantul de finanţare: • Hotărârea judecătorească de validare a mandatului Primarului/Președintelui Consiliului Județean (sau orice alte documente din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situații particulare); • Hotărârea consiliului judeţean de alegere a președintelui Consiliului Județean; • Hotărâre/decizie/alt act administrativ de numire a conducătorului instituției publice locale; În cazul modificării acestora, se vor depune și documentele actualizate, dacă este cazul. În cazul în care ocupantul nu coincide cu solicitantul, UAT solicitant va descrie în cererea de finanțare/ documentația tehnică tipul de serviciu public/ tipul de ocupant . - Declarația unică Odată cu generarea și semnarea declarației unice, solicitantul nu mai este obligat să depună documente doveditoare, cu excepția celor prevăzute în prezentul ghid, care trebuie atașate cererii de finanțare și care sunt analizate în etapa de evaluare tehnică și financiară. Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate va fi demonstrată de către solicitant în etapa de contractare, prin prezentarea documentelor justificative menționate în acest ghid. - Lista de auto-evaluare privind respectarea principiului DNSH - Lista de auto-evaluare privind respectarea principiului DNSH, completată, luând în considerare Metodologia din Anexa nr. 10 a ghidului - 7. Macheta financiară - Analiza și previziunea financiară La întocmirea bugetului, solicitantul are în vedere faptul că valorile pe care se fundamentează bugetul trebuie să respecte prevederile art. 5 lit. d) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. Notă: În cazul în care un document anexat la cererea de finanțare (studiu, aviz etc.) conține diferențe de denumire față de titlul investiţiei din cererea de finantare (datorită faptului că a fost emis înainte ca titlul final să fie stabilit), sau în alte cazuri similare referitoare la titlul proiectului, se poate accepta o declarație din partea solicitantului care să certifice că respectivele documente se referă la aceeași investiție, iar aceasta va fi anexată la cererea de finanțare. - Documentația tehnico – economică, faza SF / DALI (după caz) sau faza SF/DALI (după caz) + PT (elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului), inclusiv contractul de lucrări şi actele adiţionale la acesta, dacă este cazul - Studiul de fezabilitate/Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, după caz, în care să se includă, pe lângă investiţiile ce implică lucrări de construcţii şi achiziționarea de echipamente. În situația în care execuţia de lucrări a fost demarată, se va depune Proiectul tehnic însoțit de documentele menționate la litera a), de mai jos. sau - Studiul de Fezabilitate/ Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție/Proiectul tehnic și, dacă există, Contractul de execuție de lucrări, în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016, după caz, în care să se includă, pe lângă investiţiile ce implică lucrări de construcţii şi achiziționarea de echipamente. Şi în acest caz se acceptă ca în cadrul unei Cereri de finanţare să fie depuse două sau mai multe documentaţii tehnico-economice pentru obiecte de investiţii diferite în domeniul construcțiilor (infrastructură) sau două sau mai multe studii de oportunitate, pentru activităţi complementare. - Documente care atestă rezonabilitatea costurilor și justificarea cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor. Documentele respective vor fi însoțite de un tabel centralizator cu ofertele și valorile acestora. A se vedea Anexa nr. la prezentul ghid. - Certificatul de urbanism, în termen de valabilitate, emis pentru obiectivele de investiție ale proiectului - Autorizația de construire, dacă există, după caz (în cazul proiectelor care implică lucrări pentru care este necesară emiterea autorizației de construire conform Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare) Documentul solicitat la depunere este certificatul de urbanism. Autorizația de construire se depune doar dacă există și trebuie sa fie în termenul de valabilitate atât la depunere cât și la contractare. Atenție! Pentru proiectele de investiții publice pentru care nu este obligatorie obținerea autorizației de construire, documentațiile tehnico-economice care se depun împreună cu cererea de finanțare vor fi însoțite şi de planuri de amplasament sau planuri de situații şi alte documente prevăzute de legislația aplicabilă. - Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu HG nr. 907/2016 – a se vedea structura devizului general din legislația în vigoare privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții. Atenție! a) Devizul general centralizator este necesar în cazul în care, ca anexă la cererea de finanțare, se depun mai multe documentații tehnico-economice aferente obiectivului de investiții. b) Documentația tehnico-economică trebuie să nu fi fost elaborată/revizuită/reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția cazului în care lucrările au fost demarate. c) În toate cazurile devizul general nu poate fi mai vechi de 1 an, cu excepția cazului în care lucrările au fost demarate, când se transmite devizul actualizat la faza contract de execuție lucrări. - Devizele pe obiect, respectiv formularele F2 elaborate distinct pentru: a) măsuri conexe; b) lucrări eligibile din cadrul PT; c) lucrări neeligibile din cadrul PT; d) activitatea de bază, astfel cum este definită la capitolul 5.2.3 Activitatea de bază. 14. Raportul privind stadiul fizic al investiţiei (Anexa nr. 18 - Continutul-cadru al Raportului privind stadiul fizic al investitiei), daca este cazul. Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată însă investiţiile nu au fost încheiate în mod fizic, precum și în cazul în care lucrările nu au fost implementate integral până la depunerea cererii de finanțare se va anexa un raport privind stadiul fizic al lucrărilor (Anexa nr. 18 la prezentul ghid) asumat de către reprezentantul legal al solicitantului, de către dirigintele de şantier şi de către constructor. Raportul respectiv va fi însoţit de devize generale detaliate ale: lucrărilor executate şi platite, lucrarilor executate şi neplătite şi respectiv lucrărilor rămase de executat. - Autorizația de construire în termen de valabilitate și pentru obiectivele de investiție, dacă este cazul (în sensul existenței acesteia la data depunerii cererii de finanțare pentru proiectele care implică lucrări pentru care este necesară emiterea autorizației de construire conform Legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare). - Actul de reglementare privind evaluarea impactului asupra mediului, în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu completările şi modificările ulterioare, respectiv cu reglementările comunitare aplicabile/Clasarea notificării Se va anexa documentul emis în urma parcurgerii etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018. Transmiterea Deciziei etapei de evaluare inițială nu este acceptabilă. - Lista de echipamente și/sau lucrări cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile – conform modelului anexat prezentului ghid – Anexa nr. 15. Se va prezenta lista pentru echipamente și/sau dotări și/sau lucrări și/sau servicii, evidenţiindu-se cele două tipuri de cheltuieli (eligibile/ne-eligibile), cu menţionarea preţurilor acestora, iar informațiile vor fi corelate cu bugetul proiectului. - Planuri de amplasament sau Planuri de situație cu privire la obiective de investiție, dacă nu sunt incluse în documentația tehnico-economică - Documentația privind imunizarea la schimbările climatice Documentația privind imunizarea la schimbările climatice ar trebui să ofere un rezumat concis al diferitelor etape ale procesului de imunizare la schimbările climatice. Documentația privind imunizarea la schimbările climatice este concepută ca un document de sinteză care depinde de dimensiunea și complexitatea proiectului. Aceasta documentatie este obligatorie doar in cazul in care analiza imunizarii la schimbarile climatice nu a fost inclusa in studiul de fezabilitate. - Pentru solicitanții Unități Administrativ Teritoriale membre ITI Valea Jiului: - Aviz pentru proiect din partea AD ITI Valea Jiului, prin intermediul căruia se certifică contribuția proiectului la îndeplinirea obiectivele Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului, pentru perioada 2022-2030, după caz, pentru proiectele din zona ITI). - Planul de măsuri din Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului aprobată, dacă este cazul. - Lista proiectelor prioritare de mobilitate urbană sustenabilă aprobată prin Hotărâre a Asociației de Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte, cu respectarea încadrării în alocarea prestabilită pentru ITI Valea JIului, și metodologia de selecție a acestora. Se va depune inclusiv Hotărârea de aprobare a listei, emisă de Asociația de Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului. - Metoda necesarului de finantare (funding-gap) Solicitantul va depune Metoda necesarului de finantare (funding-gap), prin care demonstrează că proiectul nu generează profit pe perioada de viață a investiției, pentru proiectele cu activităţi care vor genera venituri. În cazul proiectelor generatoare de venit/profit, solicitantul va întocmi bugetul ținând cont de acesta, iar valoarea solicitată și contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile vor fi ajustate corespunzător, conform metodologiei de calcul prezentate în Anexa nr. 12. - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal Această declarație (Anexa nr. 6 - Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal) se completează de către reprezentanții legali ai solicitantului. - Extras de la Institutul Național de Statistică care sa ateste populația deservită prin proiect 24. Extras PMUD/ SIDU din care reiese categoria de investiție din proiect 25. Planul de comunicare Alte documente explicative necesare pentru susținerea anumitor elemente din proiect, dacă este cazul

Atenție!

Cu excepția celor de mai sus, la depunerea cererii de finanțare nu se solicită depunerea altor avize, acorduri, certificate, autorizații sau a altor documente care au stat la baza emiterii autorizației de construire sau aprobării documentațiilor tehnico-economice care însoțesc cererea de finanțare. În măsura în care acestea cuprind recomandări, punerea lor în aplicare este responsabilitatea exclusivă a beneficiarului pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a proiectului.

## 7.5 Aspecte administrative privind depunerea cererii de finanțare

Pentru depunerea cereriilor de finanțare prin platforma MYSMIS 2021/SMIS2021+, în conformitate cu prevederile prezentului ghid, solicitantul va avea în vedere crearea unui cont de front office în cadrul aplicației respective. În acest sens, se vor avea în vedere instrucțiunile publicate la adresa https://mfe.gov.ro/my-smis/

Cererile de finanțare vor fi completate în conformitate cu instrucțiunile menționate în Anexa nr. 2 la prezentul ghid și vor avea anexate toate documentele obligatorii solicitate la depunerea cererii de finanțare. De asemenea, a se vedea prevederile prezentului capitol cu privire la completarea cererii de finanțare.

Conformarea cu toate cerinţele specifice formulate în ghidul solicitantului va avea în vedere următoarele aspecte:

- existenta şi forma cererii de finanțare şi a anexelor;

- încărcarea corespunzătoare a documentelor solicitate prin ghidul solicitantului, respectarea formei  și conținutului acestora, inclusiv asigurarea asumării corespunzătoare și a valabilității documentelor;

- alte aspecte administrative trebuie să fie conforme cu prevederile din Ghidul solicitantului.

Cererea de finanțare și anexele la aceasta (inclusiv clarificările furnizate pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare) trebuie să fie întocmite în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu, de traducere legalizată sau autorizată.

## 7.6 Anexele și documente obligatorii la momentul contractării

În cazul în care proiectul este aprobat pentru finanțare, respectiv a trecut cu succes etapa de evaluare tehnică și financiară, solicitantul va avea obligația de a transmite, în termenul maxim stabilit prin prezentul ghid, următoarele documente necesare pentru încheierea contractului de finanțare:

Dacă proiectul este acceptat pentru finanțare (i.e. a parcurs cu succes etapa de evaluare tehnică și financiară), solicitantul va trebui să prezinte în etapa de contractare, în termenul maxim prevăzut de prezentul ghid, următoarele documente:

- Documentele statuare;

- Împuternicire din partea organelor de conducere pentru persoana desemnată să semneze contractul de finanțare/documentele contractului, după caz;

- Documente privind dreptul de proprietate private/publică/administrare, concesiune/superficie asupra imobilului/imobilelor, după caz;

- Plan de amplasament;

- Deviz general și memoriu tehnic pentru lucrările propuse;

- Planuri și schițe tehnice relevante;

- Lista pentru echipamente/dotări și/sau lucrări

Documente solicitate la momentul contractării

- Declarațiile pe proprie răspundere hotărârea/decizia de aprobarea a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect actualizate, dacă au suferit modificări față de momentul depunerii cererii de finanțare - Documente privind dreptul de proprietate/administrare/administrare temporară/superficie/ folosință (daca a fost depusă autorizația de construire nu este necesară depunerea documentelor de proprietate) Solicitantul va depune documentele care atesta dreptul de proprietate publică sau dreptul de administrare asupra imobilului/imobilelor asupra cărora se intervine prin proiect în termenul indicat in adresa de demarare a etapei de contractare. Documentele trebuie să fie acoperitoare pentru datele menționate în cadrul documentației tehnico-economice cu privire la identificarea/localizarea/poziționarea investiției și trebuie să confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii asupra imobilului/imobilelor ce fac obiectul proiectului, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Dreptul asupra imobilului/imobilelor/bunurilor, vizate de investiţia ce face obiectul cererii de finanţare trebuie dovedit în etapa de contractare şi trebuie menţinut inclusiv pe o perioadă de minimum 5 ani, calculată de la data plății finale (aşa cum reiese din documentele depuse). Se va demonstra dreptul de proprietate publica sau dreptul de administrare asupra imobilului/imobilelor care fac obiectul proiectului, după caz. Investiții pentru care este necesară obținerea autorizației de construire Încadrarea În funcție de dreptul deținut se vor depune următoarele documente: - Extras de carte funciară emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii cererii de finanțare care să ateste intabularea dreptului de proprietate publică asupra imobilului/imobilelor vizate de investiție precum și lipsa oricăror sarcini sau interdicții care ar putea împiedica desfășurarea activităților proiectului. - Extras de carte funciară emis cu maximum 30 de zile înaintea depunerii cererii de finanțare, care să ateste intabularea dreptului de administrare asupra imobilului/imobilelor vizate de investiție, precum și lipsa oricăror sarcini sau interdicții care ar putea împiedica desfășurarea activităților proiectului. De asemenea, se va prezenta hotărârea sau actul juridic relevant care confirmă că solicitantul este administratorul legal al imobilului, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru o perioadă cel puțin egală cu durata menționată în ghid, și care conferă dreptul de a realiza lucrări de construcție. - Planul de amplasament al imobilului/imobilelor vizate de investiție, avizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI), care să includă în mod explicit numerele cadastrale aferente fiecărei proprietăți pe care urmează să se desfășoare activitățile proiectului. - Tabelul centralizator care cuprinde numerele cadastrale ale imobilelor ce fac obiectul investițiilor, alături de suprafețele aferente fiecărui obiectiv de investiție (a se vedea modelul orientiv - Anexa nr. 17 din prezentul ghid). - Alte documente legale relevante (precum legi, ordonanţe, hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, acte juridice translative sau declarative de proprietate, actele jurisdicționale ori alte documente de proprietate, după caz), care să ateste, în situații particulare, deţinerea dreptului de proprietate publică asupra imobilului/imobilelor vizate, precum și existența dreptul de a executa lucrările prevăzute în cadru proiectului. În cazul intervenţiilor care nu presupun obţinerea Autorizaţiei de Construire, pentru dovedirea dreptului de folosință asupra obiectivelor de investiție se vor depune următoarele documente: • Plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investiţia în cadrul proiectului. Nu este obligatoriu ca acest plan să fie vizat de OCPI. • Actul juridic prin care se transmite/se asigură dreptul de folosință: de ex. contract de comodat, contract de închiriere etc, conform prevederilor legale în vigoare. • Acordul proprietarului pentru realizarea activităților proiectului. - Încadrarea în situaţii particulare Pentru cazuri particulare, vor fi acceptate și alte documente legale (Legi, Ordonanţe, Hotărâri de Guvern, Ordine de Miniştri, Hotărâri ale Consiliilor Locale sau Judeţene etc.) prin care să se dovedească deţinerea drepturilor menţionate mai sus (după caz), precum și dreptul de execuţie a lucrărilor. În mod excepțional, în etapa de contractare, în situația în care solicitantul la finanțare nu poate face dovada că este titularul dreptului de proprietate publică asupra imobilului/imobilelor care fac obiectul proiectului, cererea de finanțare poate fi respinsă sau, după caz, contractul de finanțare poate fi încheiat, cu clauză rezolutorie, a cărei îndeplinire, în termenul prevăzut în contractul de finanțare (care poate fi de maximum 1 an de la data semnarii acestuia), condiționează menținerea valabilității contractului și, implicit, acordarea finanțării. Pentru situațiile în care, în etapa de contractare, solicitantul la finanțare nu poate face dovada că este titularul dreptului de proprietate publică asupra imobilului/imobilelor care fac obiectul proiectului, acesta are obligația de a depune documente justificative relevante (ex. hotărârea autorității publice competente privind declanșarea procedurii de expropriere sau alte acte echivalente) care să ateste inițierea demersurilor legale în vederea dobândirii dreptului de proprietate publică, precum și un raport privind stadiul acestor demersuri la momentul contractării. În absența acestor documente, cererea de finanțare va fi respinsă. - Hotărâre organe statutare privind aprobarea cofinanțării proiectului (cheltuieli eligibile şi neeligibile și eventuale cheltuieli neprevăzute, inclusiv TVA acolo unde este cazul, precum și cheltuielile de mentenanță, operare pe perioada de durabilitate a investiției) 4. Declaraţia reprezentantului legal prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanţare (acolo unde este cazul) Se va utiliza modelul de declaraţie Anexa nr. 16 - Declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare la prezentul ghid. Documentul nu va face parte din contractul de finanțare. 5. Hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție (daca e cazul) Se va transmite hotărârea de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor aferente, respectiv Hotărârea/Hotărârile de Consiliul local/Consiliului județean, dacă este cazul, de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect (se va vedea Anexa nr. 13 la prezentul ghid). Se va include referirea la asumarea cheltuielilor de întreținere și mentenanță pe toată durata de valabilitate a contractului de finanțare. 6. Hotărârea/decizia solicitantului, după caz, de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza SF/DALI/PT/contract de achiziţie publică) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect Hotărârea sau decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici trebuie să fie semnată de către persoana care are dreptul conform actelor de constituire să reprezinte legal solicitantul şi să semneze în numele acesteia. Anexa la Hotărârea/decizia de aprobare trebuie va include detalierea complete a indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor aferente în conformitate cu documentaţia tehnico-economică fiind asumată de către proiectant. Se va depune și hotărârea de aprobare a proiectului pentru solicitanții care au demarat lucrările sau au semnat contractul de lucrări. ATENȚIE: Hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă versiune a documentației (SF/DALI/PT/sau contractul de lucrări încheiat), anexată la cererea de finanțare, respectiv se va depune hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI, după caz, împreună cu toate modificările și completările ulterioare. - În cazul în care cererea de finanțare este însoțită de o documentație tehnico-economică actualizată (SF/DALI revizuit), se va anexa hotărârea/decizia corespunzătoare acestei versiuni. Dacă se menționează doar modificarea unei hotarâri anterioare, atunci se va anexa și documentul inițial care a fost modificat). - În cazul în care cererea de finanțare include și proiectul tehnic (PT), hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici va fi prezentată în forma actualizată corespunzătoare fazei PT sau va include modificările și completările intervenite la această faza. - Planul de monitorizare al proiectului - Graficul de rambursare/plăți - Declaraţia reprezentantului legal prin care se certifică faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie au fost/nu au fost înregistrate modificări asupra unora sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finanţare (acolo unde este cazul) Se va utiliza modelul de declaraţie Anexa nr. 16 - Declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare la prezentul ghid. Documentul nu va face parte din contractul de finanțare - Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat Certificatele de atestare fiscală referitoare la obligațiile de plată la bugetul local și bugetul de stat trebuie să fie în termenul de valabilitate. Solicitantul trebuie să fi achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în conformitate cu prevederile legale în vigoare - Certificatul de cazier fiscal al solicitantului Certificatul de cazier fiscal trebuie să fie în termen de valabilitate, conform prevederilor OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. - Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului, conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. - Modificări ale foilor de calcul ale Anexei – Macheta financiară, inclusiv asupra listei de echipamente/lucrări/servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile, dacă este cazul. - Se vor depune foile de calcul actualizate ale Anexei 1, dacă au suferit modificări ca urmare a etapelor de evaluare, selecție, iar valorile vor fi corelate cu bugetul proiectului și cu devizul general. - Formularul nr. 1 - Fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat din fonduri europene. - Formularul cod. 19 - Fișa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene 2021-2027. - Actul de împuternicire pentru semnare contract (este obligatoriu doar în cazul împuternicirii) Orice alt document din lista celor anexate la formularul cererii de finanțare, actualizat, dacă au intervenit modificări.

## 7.7 Renunțarea la cererea de finanțare

În cazul în care solicitantul renunță la cererea de finanțare, acesta are obligația de a completa și semna o solicitare de retragere, care va fi transmisă prin intermediul platformei MySMIS 2021/SMIS2021+. Retragerea cererii de finanțare poate fi efectuată doar de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către o persoană împuternicită în acest sens, prin mandat special ori împuternicire specială.

Retragerea cererii de finanțare se va efectua exclusiv prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2021/SMIS2021+, utilizat pentru transmiterea acesteia. Documentația aferentă cererii retrase va fi arhivată în conformitate cu procedurile specifice aplicabile.

Procedura de renunțare la cererea de finanțare depusă se aplică pentru toate etapele procesului de evaluare, selecție și contractare.

În cazul retragerii unei cereri de finanțare de către solicitant, aceasta poate fi redepusă, cu respectarea condițiilor prevăzute, până la termenul limită de închidere al apelului de proiecte

# PROCESUL DE EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE A PROIECTELOR

Cererile de finanțare depuse de solicitanți în sistemul MySMIS 2021/SMIS2021+ în cadrul apelurilor de proiecte pentru „Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități ” se evaluează cu respectarea regulilor prevăzute de OUG nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul apelurilor de proiecte pentru care sunt prevăzute condițiile de eligibilitate și selecție în cadrul prezentului ghid, durata totală a procesului de evaluare, selecție, contractare nu poate depăși 180 de zile calendaristice calculate de la închiderea apelului de proiecte. Perioada poate fi prelungită în condițiile OUG nr.23/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectele sunt selectate prin aplicarea criteriilor de evaluare și selecție cu condiția respectării pragului de calitate și în condițiile prevăzute de ghidul solicitantului.

Atenție!

În cazuri excepționale și pentru motive independente de solicitant, la solicitarea acestuia, procesul de contractare poate fi suspendat sub condiția ca perioada de suspendare să nu afecteze proiectul, astfel încât să se asigure implementarea acestuia în condiții optime, în conformitate cu cererea de finanțare și cu încadrare în perioada de programare 2021-2027. Perioadele cumulate de suspendare nu pot depăși termenul prevăzut de OUG nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare.

## 8.1 Principalele etape ale procesului de evaluare, selecție și contractare

Principalele etape ale procesului pe care îl parcurge cererea de finanțare de la depunere până la contractare sunt:

- Conformitatea administrativă și eligibilitate - Declarație unică;

- Evaluare tehnică și financiară;

- Contractare.

În cadrul acestor etape se pot solicita clarificări în condițiile prevăzute de prezentul ghid, la fiecare secțiunea în parte cu condiția de a nu se depăși termenul maxim de 180 de zile calendaristice calculate de la închiderea apelului de proiecte/proiect pentru întreg procesul.

După depunerea prin MySMIS2021/SMIS2021+, cererile de finanțare vor intra într-un proces necompetitiv de evaluare.

Respectarea cerințelor de ordin administrativ și îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, așa cum sunt prevăzute în prezentul ghid, sunt asumate de solicitant prin semnarea declarației unice.

## 8.2 Conformitate administrativă și eligibilitate – DECLARATIE UNICĂ

Verificarea conformității administrative este complet digitalizată, respectiv este realizată în mod automat prin sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+, pe baza declarației unice.

Transmiterea unei cereri de finanțare este condiționată de completarea declarației unice (generate de MySMIS 2021/SMIS2021+), prin care solicitantul declară că îndeplinește toate condițiile de eligibilitate, respectiv de accesare a finanțării aplicabile apelului.

Aplicația MySMIS2021/SMIS2021+ generează Declarația unică care este completată de solicitant și semnată, cu semnătură electronică extinsă de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, după caz.

Odată cu generarea și semnarea declarației unice, solicitantului i se aduce la cunoștință, în mod automat, prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+, că în etapa de contractare are obligația de a face dovada celor declarate.

În urma verificării digitalizate menționate anterior, solicitantul este notificat prin aplicația MySMIS 2021/SMIS2021+, cu privire la admiterea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară sau, după caz, cu privire la neîndeplinirea cerințelor de conformitate administrativă, situație care exclude demararea etapei de evaluare tehnică și financiară.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate se realizează, pentru proiectele acceptate în urma evaluării tehnice și financiare, în etapa de contractare, în urma verificării informațiilor și documentelor transmise de solicitant în termenul prevăzut, prin prezentarea de documente cu valoare probantă, specificate în prezentul ghid. De asemenea, se vor interoga bazele de date ale instituțiilor publice pentru obținerea informațiilor necesare confirmării condițiilor de eligibilitate, dacă aceste baze de date sunt accesibile.

Solicitantul care până la termenul stabilit prin prezentul ghid, nu face dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și conformitate, prin intermediul declarației unice prezentate în etapa de depunere a cererii de finanțare, este declarat respins, iar contractul de finanțare nu va fi semnat.

Pentru proiectele de investiţii publice pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei de construire, solicitantul declară, pe propria răspundere, odată cu întocmirea declaraţiei unice, că deţine sau, după caz, urmează să deţină un drept real principal în condiţiile şi la termenele prevăzute în secțiunea 5.1.1 pct.3 din prezentul ghid.

AM PDDTJ sesizează organele de urmărire penală, atunci când constată indicii cu privire la faptul că una sau mai multe declarații/documente depuse de solicitant la finanțare sunt false, inexacte sau conțin informații eronate care pot conduce la decizii eronate privind obținerea finanțării, în termenele prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă, calculate de la data constatării acestor stări de fapt.

Pentru detalii cu privire la etapa de contractare și verificările asociate acesteia vă rugăm consultați secțiunea 8.9 din prezentul ghid.

## 8.3 Etapa de evaluare preliminară – dacă este cazul (specific pentru intervențiile FSE+) (NA)

## 8.4 Evaluarea tehnică și financiară. Criterii de evaluare tehnică și financiară

Toate proiectele depuse vor fi evaluate în vederea selectării acestora pentru finanțare, pe baza criteriilor privind relevanța, eficacitatea, eficiența, sustenabilitatea și, după caz, a subcriteriilor specifice.

Pentru aceste apeluri, sistemul de evaluare tehnico - financiară este de tipul “DA” sau “NU”, opțiune menționată în dreptul fiecărui subcriteriu, iar motivul încadrării în unul din cele două opțiuni va fi justificat corespunzător în câmpul dedicat observațiilor din Grila de evaluare tehnică și financiară – Anexa 9 la prezentul ghid.

Numai cererile de finanțare care au obținut „DA” la toate subcriteriile din Grila de evaluare tehnică și financiară trec în etapa de contractare, iar bifarea cu „NU” a unui subcriteriu din grilă conduce la respingerea cererii de finanțare. Evaluatorii pot formula observații cu caracter de recomandări care vor fi avute în vedere de către solicitant în etapa de contractare, sub condiția acordării finanțării (ex: modificări ale bugetului proiectului).

Grilele de evaluare tehnică și financiară se completează și se generează în sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+.

Evaluarea tehnică şi financiară se realizează de către comisiile de evaluare constituite la nivelul AM PDDTJ, în conformitate cu criteriile de evaluare tehnică şi financiară prevăzute în cadrul Anexei 9 la prezentul ghid.

Înainte de etapa de verificare și evaluare propriu-zisă, este verificată existența anexelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare, necesare realizării evaluării. Lipsa oricăruia dintre documentele (anexele) obligatorii care vizează un anumit criteriu/subcriteriu conduce la solicitarea de clarificări.

Pentru etapa de evaluare tehnică și financiară se pot solicita clarificări asupra documentelor/informațiilor existente în cererea de finanțare și anexelor acesteia, cu termen de răspuns de maxim 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării, cu posibilitatea prelungirii termenului de răspuns, la cererea expresă și justificată a solicitantului de finanțare.

Dacă în urma cererii de clarificări, solicitantul de finanțare nu răspunde în termenul stabilit și în conformitate cu cerințele formulate, cererea de finanțare va fi evaluată numai pe baza informațiilor existente.

După finalizarea etapei de evaluare tehnică și financiară, inclusiv soluționarea contestațiilor AM PDDTJ responsabil, va publica Lista finală a proiectelor recomandate pentru finanțare în urma evaluării tehnice și financiare.

În cadrul procesului de evaluare se vor utiliza grile pentru componente și o grilă centralizatoare, având în vedere că o cerere de finanțare poate conține până la 20 componente (blocuri/clădiri rezidențiale). Punctajele grilei centralizatoare se obțin prin media aritmetică a punctajelor obținute în grilele aferente componentelor proiectului.

## Aplicarea pragului de calitate

Proiectele ce parcurg etapele de evaluare și selecţie, fiind declarate conforme și eligibile și obținând punctajul minim de  50 puncte în etapa de evaluare tehnică și financiară și conformitatea documentației tehnico-economice, în conformitate cu etapele prevăzute în ghidul solicitantului,  vor putea fi contractate în ordinea depunerii cererilor de finanțare, conform principiului ”primul venit-primul evaluat”, în limita pre-alocării financiare, după caz, cu posibilitatea supracontractării cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinaţie prin legile bugetare anuale (a se vedea prevederile art. 15, alin. 1, lit. b) din OUG nr. 133/2021).

## Aplicarea pragului de excelență

Ulterior depunerii, cererile de finanțare vor intra într-un sistem competitiv de verificare, evaluare și selecție în urma căruia vor fi contractate direct doar proiectele care întrunesc toate condițiile de eligibilitate și care, în urma evaluării tehnice și financiare, obțin cel puțin 75 de puncte și care îndeplinesc criteriile obligatorii menționate în grilele de verificare a documentațiilor tehnico-economice, cu încadrarea în alocarea financiară a apelului de proiecte, în baza principiului primul depus primul evaluat.

Pe parcursul evaluării, comisia de evaluare poate solicita clarificări cu privire la cererea de finanțare și documentele anexate acesteia. Solicitanții trebuie să dea curs cererilor de clarificare în termenele indicate în solicitări fără a aduce îmbunătățiri documentației depuse inițial.

Proiectele cu punctaj ≥ 75 puncte (prag de excelență) intră direct în etapa de verificare contractuală, fără a mai aștepta soluționarea contestațiilor.

Proiectele care la evaluarea tehnică și financiară ating sau depășesc pragul de excelență de cel puțin 75 de puncte și se încadrează în bugetul aferent fiecărui apel de proiecte în parte pot fi introduse direct în etapa de verificare contractuală, în ordinea finalizării evaluărilor, fără a mai aștepta soluționarea contestațiilor depuse.

## 8.7 Notificarea rezultatului evaluării tehnice și financiare

Rezultatul evaluării tehnice și financiare se comunică solicitantului, prin intermediul sistemului informatic, MySMIS 2021/SMIS2021+, cu menționarea deciziei privind trecerea proiectului în etapa de contractare sau, după caz, respingerea acestuia.

În cazul în care proiectul este respins, acesta poate fi redepus în cadrul aceluiași apel de proiecte, cu condiția respectării termenului-limită stabilit. Redepunerea va fi tratată procedural ca o nouă solicitare de finanțare.

Împotriva rezultatului evaluării tehnice și financiare, solicitantul poate formula contestație, în conformitate cu prevederile din secțiunea 8.8 de mai jos.

## 8.8 Contestații

Solicitantul unei finanțări nerambursabile are dreptul de formula o singură contestație, în scris, pe cale administrativă, împotriva rezultatului comunicat de AM PDDTJ, în termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data comunicării acestuia prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2021/SMIS2021+.

Contestația trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

- datele de identificare ale solicitantului: denumirea, sediul, datele de contact, precum și alte atribute de identificare, în condițiile legii, cum sunt: numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare, precum și ale cererii de finanțare: titlu, cod unic SMIS;

- datele de identificare ale reprezentantului legal al solicitantului;

- obiectul contestației;

- criteriul/criteriile contestat(e);

- motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația, detaliate pentru fiecare criteriu de evaluare și selecție în parte contestat;

- semnătura reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului.

Contestațiile privind procesul de evaluare, selecție și contractare sunt acceptate doar dacă sunt semnate de către reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită în mod expres în acest sens. Contestațiile transmise de alte persoane vor fi respinse ca fiind formulate de persoane fără calitate, fără a fi analizate pe fond.

Comitetul de soluționare a contestațiilor se constituie prin decizia conducătorului AM PDDTJ, având atribuția de a solicita, dacă este necesar, informații și documente relevante pentru soluționarea contestației, cu respectarea principiilor de tratament egal și nediscriminare.

În situația în care Comitetul de soluționare a contestațiilor apreciază că documentele transmise sunt insuficiente, acesta poate solicita clarificări și documente suplimentare, urmând a le lua în considerare doar dacă sunt depuse în termenul și în condițiile prevăzute.

În lipsa indicării motivelor de fapt și de drept, precum și a probelor care susțin contestația, aceasta este considerată inadmisibilă și va fi respinsă fără a fi analizată pe fond.

Comitetul de soluționare a contestațiilor soluționează contestația în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia și emite o decizie motivată, care se comunică solicitantului, electronic, prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2021/SMIS2021+.

Contestația depusă poate fi retrasă oricând până la soluționarea acesteia, prin solicitarea în scris de retragere a contestaţiei, semnată de reprezentantul legal sau de persoana împuternicită expres în acest sens, care va fi transmisă prin intermediul sistemul electronic MySMIS 2021/SMIS2021+. Prin retragerea contestației se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului general de depunere a acesteia.

Decizia AM PDDTJ privind soluționarea contestațiilor este finală, iar contestatarul nu mai poate înainta o nouă contestație pe marginea aceluiași subiect.

Împotriva deciziei de soluționare a contestației, solicitantul se poate adresa instanței de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul admiterii contestației ca rezultat al reevaluării tehnice și financiare, AMPDDTJ procedează la inițierea etapei de contractare, cu îndeplinirea tuturor condițiilor de acordare a finanțării și având în vedere considerentele deciziei de soluționare a contestației.

## 8.9 Contractarea proiectelor

După încheierea evaluării tehnice și financiare a cererilor de finanțare și finalizarea procesului de soluționare a contestațiilor se demarează etapa de contractare. În cadrul acestei etape solicitantul trebuie să facă dovada celor declarate prin declarația unică, respectiv să prezinte documentele justificative prin care fac dovada îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului.

### 8.9.1 Verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate

Intrarea în etapa de contractare este adusă la cunoștința solicitantului prin aplicația informatică MySMIS 2021/SMIS2021+, pentru proiectele declarate acceptate în urma evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul are obligația de a transmite documentele solicitate în această etapă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării AM PDDTJ, sub sancțiunea respingerii cererii de finanțare.

Verificarea contractuală constă în analizarea respectării condițiilor de eligibilitate, pe baza documentelor transmise, ca dovadă a celor declarate prin Declarația unică, precum și a eventualelor clarificări solicitate în acest sens.

Incărcarea în My SMIS 2021/SMIS 2021+ a unor documente necorelate /incomplete va conduce la respingerea cererii de finanțare.

AM PDDTJ poate solicita dovada îndeplinirii oricăreia din condițiile de acordare a finanțării precum și clarificări suplimentare privind orice element ce face obiectul Declarației unice. In situația în care solicitantul nu furnizeză dovezile necesare, cererea de finanțare va fi respinsă.

În cadrul acestui apel de proiecte, nu se aplică prevederile referitoare la contractarea cu clauză rezolutorie (potrivit art. 6 alin (11) din Ordonanța de Urgență nr. 23 din 12 aprilie 2023).

În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru investițiile care presupun executarea de lucrări ce necesită obținerea autorizației de construire conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarul este obligat să depună autorizația de construire valabilă în termen de maximum 9 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare. Contractul de finanțare va fi semnat cu aplicarea unei condiții rezolutorii, în conformitate cu art. 6, alin. (11) din OUG nr. 23/2023, cu modificările și completările ulterioare.

În cazuri excepționale și pentru motive independente de solicitant, la cererea acestuia, procesul de contractare poate fi suspendat, cu condiția ca perioada de suspendare să nu afecteze proiectul, astfel încât să se asigure implementarea acestuia în condiții optime, în conformitate cu cererea de finanțare și cu încadrare în perioada de programare 2021-2027. Perioadele cumulate de suspendare nu pot depăși termenul de 45 de zile calendaristice, prevăzut de OUG 23/2023, cu modificările și completările ulterioare. (se regaseste si la sectiunea 8)

### În urma efectuării verificărilor AM PDDTJ emite decizia de aprobare a finanțării sau decizia de respingere a finanțării. Decizia respectivă se comunică solicitantului prin sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+.

### 8.9.2 Decizia de acordare/respingere a finanțării

Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, se va emite decizia de aprobare a finanțării, în baza căreia va proceda la încheierea contractului de finanțare. Contractul de finanțare se generează de sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+ și se semnează numai în format electronic de către reprezentantul legal/persoanele împuternicite ale autorității de management, după caz, și reprezentantul legal/persoanele împuternicite desemnate de solicitant.

Pentru proiectele respinse se emite decizia de respingere a finanțării, în etapa de contractare, cu menționarea motivelor de respingere, dacă intervine cel puțin una dintre următoarele situații, fără ca enumerarea să excludă alte condiții specifice prevăzute de prezentul ghid:

- solicitantul nu face dovada că cele declarate prin declarația unică sunt conforme cu realitatea și      corespund cerințelor din prezentul ghid;

- solicitantul nu răspunde în termenele prevăzute în etapa de contractare privind transmiterea  documentelor în cadrul acestei etape și/sau termenul privind solicitarea de clarificări.

Constatarea nerespectării oricărei condiții de accesare a finanțării, oricând după semnarea contractului de finanțare, conduce la rezilierea contractului și recuperarea finanțării acordate, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

Împotriva deciziei de respingere a finanțării din cadrul etapei de contractare, solicitantul poate formula contestație pe cale administrativă, la AM PDDTJ, în termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data transmiterii acesteia prin sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+.

8.9.3 Definitivarea planului de monitorizare a proiectului

Planul de monitorizare a proiectului este parte integrantă a contractului de finanțare și cuprinde:

- indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului, pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului;

- condițiile și documentele justificative pe baza cărora se evaluează și se probează îndeplinirea indicatorilor de etapă, în vederea atingerii obiectivelor și țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat prevăzuți în cererea de finanțare și asumați în contractul de finanțare;

- valorile țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului.

Planul de monitorizare se completează prin raportare la indicatorii de etapă și țintele aferente fiecărei priorități din prezentul ghid. În plan se vor include și alți indicatori de etapă care contribuie la îndeplinirea țintelor indicatorilor de realizare și rezultat.

Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază și cu rezultatele așteptate ale proiectului. Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de 4 luni, dar nu mai mult de 9 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, așa cum este prevăzută în contractul de finanțare.

În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul prevăzut pentru un indicator de etapă, beneficiarul încărcă documentele justificative care probează îndeplinirea acestuia, iar autoritatea de management verifică și confirmă îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentele trebuiau/au fost încărcate de către beneficiar.

Îndeplinirea indicatorului de etapă la finalul perioadei pentru care se face raportarea se probează prin raportul de progres și prin documentele justificative care îl însoțesc, la termenul stabilit pentru depunerea raportului de progres.

Pentru confirmarea îndeplinirii indicatorului de etapă, autoritatea de management poate solicita clarificări sau iniția o vizită de monitorizare, caz în care se suspendă termenul de validare.

Prin sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+:

- se emit atenționări automate către beneficiar și autoritatea de management, cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea termenului prevăzut pentru indicatorul de etapă;

- se notifică beneficiarul și autoritatea de management, cu privire la respectarea termenului stabilit pentru încărcarea documentelor justificative aferente unui indicator de etapă.

- se blochează posibilitatea de încărcare a documentelor, în cazul nerespectării termenului stabilit pentru încărcarea documentelor justificative aferente unui indicator de etapă. Ulterior, beneficiarul poate solicita, motivat, autorității de management deblocarea aplicației pentru încărcarea documentelor justificative care probează realizarea indicatorului de etapă.

În situația îndeplinirii cu întârziere a unui indicator de etapă, beneficiarul poate face dovada îndeplinirii acestuia, ulterior, și prin rapoartele de progres sau cu ocazia vizitelor de monitorizare, iar autoritatea de management înregistrează în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ îndeplinirea cu întârziere a unui indicator de etapă.

Cu excepția primului indicator de etapă, în cazul neîndeplinirii celorlalți indicatori de etapă la termenele prevăzute în planul de monitorizare, actualizat prin actele adiționale aprobate, în completarea acțiunilor și măsurilor consolidate de monitorizare, AM are dreptul să aplice, în funcție de analiza obiectivă și riscurile identificate, măsuri coercitive detaliate în contractul de finanțare.

Sumele respinse ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de etapă la termenele stabilite pot fi incluse de beneficiar și resolicitate la plată, în condițiile îndeplinirii indicatorului de etapă, în prima cerere de rambursare depusă după îndeplinirea respectivului indicator de etapă.

În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare, în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul de finanțare, autoritatea de management poate proceda la rezilierea contractului de finanțare, potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.

Planul de monitorizare al proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adițional la contractul de finanțare.

NOTA

În completarea planului de monitorizare se vor avea în vedere indicatorii de etapă și țintele aferente fiecărei priorități de la secțiunea 6 din prezentul ghid. În plan se vor include și alți indicatori de etapă care contribuie la îndeplinirea țintelor indicatorilor de realizare și rezultat (ex: achiziții servicii aferente activității de bază).

### 8.9.4 Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare

Contractul de finanțare se generează de sistemul informatic MySMIS/SMIS+ și se semnează numai în format electronic de către reprezentantul legal/persoanele împuternicite din cadrul AM/PDDTJ și reprezentantul legal/persoanele împuternicite desemnate de solicitant.

Finanțarea nerambursabilă acordată este stabilită în termenii și condițiile contractului de finanțare. Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea proiectului în concordanță cu prevederile contractului de finanțare, ale legislației europene şi naționale, aplicabile.

Prin semnarea contractului de finanțare, beneficiarul se obligă să implementeze proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile contractului de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislației comunitare şi naționale în vigoare.

Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM PDDTJ pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare, pentru implementarea proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, a indicatorilor de etapă prevăzute în cererea de finanțare. În acest sens, beneficiarul are obligația de a respecta calendarul activităților prevăzut în cererea de finanțare, de a asigura un management eficient al proiectului prin asigurarea resurselor umane și materiale necesare implementării acestuia, inclusiv responsabilitatea unui management financiar riguros și asigurării resurselor financiare pentru cofinanțare și cheltuieli neeligibile, precum și pentru finanțarea cheltuielilor eligibile.

Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. MIPE/AM PDDTJ vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către beneficiar, ca urmare a executării contractului de finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.

Prin semnarea contractului de finanțare, beneficiarul  îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării contractului de finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislației naționale şi europene.

# ASPECTE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Încă de la elaborarea cererii de finanțare precum și pe toată perioada implementării proiectului, beneficiarii vor trebui să respecte prevederile legale europene și naționale în vigoare referitoare la conflictul de interese.

Obligațiile beneficiarilor privind respectarea prevederilor legale europene și naționale în vigoare sunt menționate la art. „11- Conflictul de interese și incompatibilități” din modelul contractului de finanțare, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 2041/2023 pentru aprobarea modelului Contractului de finanțare prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027.

- ASPECTE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Măsurile de interoperabilitate, schimbul de date, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către autoritățile implicate în gestionarea fondurilor europene, în temeiul art. 4 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare, exclusiv în legătură cu cererea de finanțare și contractul de finanțare în limitele de responsabilitate și pentru exercitarea responsabilităților și atribuțiilor care le revin în implementarea și managementul programelor finanțate în cadrul politicii de coeziune 2021-2027, care fac obiectul OUG nr. 23/2023. În acest sens, Declarația unică anexată cererii de finanțare, include prevederi referitoare la consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Transmiterea cererii de finanțare reprezintă un acord ferm pentru părți în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii procesului de evaluare, selecție, contractare, în condițiile specificate la art. 4 din Regulamentul (UE) 1060/2021, și în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și Legea nr.190/2018, cu modificările și completările ulterioare.

# 11 ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TEHNICĂ ȘI RAPOARTELE DE PROGRES

Procesul de monitorizare se realizează pe baza contractului de finanțare și a anexelor la acesta având la baza Planul de monitorizare a proiectului, parte integrantă a contractului de finanțare.

În procesul de monitorizare a proiectelor se elaborează raportul de progres și raportul de vizită, al căror conținut-cadru se regăsește în cadrul Ordinului MIPE nr. 1777/2023 pentru aprobarea conținutului/modelului/formatului/structurii cadru pentru documentele prevăzute la art. 4. alin (1) teza întâi, art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (1) și art. 17 alin. (2) din OUG nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021—2027.

Procesul de monitorizare a proiectelor se realizează prin:

  - verificarea rapoartelor de progres disponibile în aplicația informatică MySMIS 2021/SMIS2021+ și a documentelor justificative în scopul urmăririi progresului proiectelor și stadiului îndeplinirii indicatorilor de realizare și rezultat, al respectării planului de monitorizare a proiectului și al realizării indicatorilor de etapă din plan;

  - vizite de monitorizare care pot fi vizite la fața locului, speciale de tip ad-hoc, încrucișate și ex post, vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare, cât și postimplementare, pe perioada în care beneficiarul are obligația de a asigura caracterul durabil al investiției;

  - urmărirea și validarea îndeplinirii indicatorilor de etapă din planul de monitorizare a proiectului și pe baza documentelor justificative, inclusiv a informațiilor și documentelor care însoțesc raportul de progres și a constatărilor în urma vizitelor de monitorizare;

  - analizarea stadiului implementării proiectelor în vederea modificării, suspendării, rezilierii, rezoluțiunii contractului de finanțare conform prevederilor contractuale.

AM PDDTJ poate aplică măsuri consolidate de monitorizare și poate să aplice măsurile corective prevăzute în contractul de finanțare pentru cheltuielile aferente perioadei de raportare solicitate la rambursare în cazul nerespectării repetate a termenului de depunere a raportului care conduce la apariția de decalaje între progresul fizic la nivelul țintelor asumate și stadiul din rapoartele de progres și pe care are obligația de a le prevedea în contractul de finanțare.

## 11.1 Rapoartele de progres

Rapoartele de progres (RP) au scopul de a prezenta în mod regulat informații tehnice și financiare privind stadiul implementării proiectului, problemele întâmpinate pe parcursul derulării și măsurile adoptate pentru soluționarea acestora.

RP se generează prin intermediul aplicației informatice MySMIS 2021/SMIS2021+ de către beneficiar și se transmit trimestrial, în termen de 30 zile de la finalizarea perioadei de raportare.

Beneficiarul trebuie să transmită RP completate în formatul standard solicitat, prin care se vor raporta activitățile desfășurate în perioada de raportare, stadiul realizării indicatorilor, rezultatele parțiale/finale obținute la momentul raportării, a indicatorilor de etapă etc.

La fiecare raport de progres, beneficiarul va trebui să descrie modul în care proiectul respectă legislația în domeniul egalității de şanse, al dezvoltării durabile, precum şi alte teme orizontale aplicabile.

AM PDDTJ monitorizează îndeplinirea indicatorilor stabiliți prin cererea de finanțare pentru măsurarea atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectului. Monitorizarea progresului implementării proiectului se realizează prin verificarea rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare transmise de către beneficiari și prin realizarea de vizite la faţa locului. AM PDDTJ care va efectua verificări la faţa locului prin sondaj, pe baza unei analize de risc.

AM PDDTJ şi/sau alte structuri care reprezintă MIPE, cu atribuții de control/verificare/audit a finanțărilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât şi pe întreaga durata a contractului de finanțare.

De asemenea, în procesul de monitorizare a proiectelor, AM PDDTJ vor verifica și confirma îndeplinirea indicatorilor de etapă, în conformitate cu prevederile Planului de monitorizare a proiectului. Neîndeplinirea indicatorilor respectivi poate atrage după caz, aplicarea mecanismului de rețineri prevăzut în contractul de finanțare, în conformitate cu legislația specifică aplicabilă. De asemenea, în cazul neîndeplinirii unor indicatori de etapă, AM PDDTJ va stabili, împreună cu beneficiarul un plan de acțiuni pentru atingerea acestora și va monitoriza aplicarea respectivului plan.

## 11.2 Vizitele de monitorizare

Scopul vizitelor de monitorizare este de a evalua îndeplinirea indicatorilor de realizare si rezultat, atingerea obiectivelor și a rezultatelor asumate de către beneficiar prin cererea de finanțare prezentată în anexa la contractul de finanțare, precum și modul în care beneficiarul respectă prevederile contractuale.

Vizitele de monitorizare pot fi la fața locului, de tip ad-hoc și ex post atât în perioada de monitorizare, cât și pe perioada pe care beneficiarul are obligația de a asigura caracterul durabil al operațiunilor. Frecvența vizitelor de monitorizare la fața locului se va stabili prin planificarea anuală de vizite în funcție de perioada de implementare a proiectului.

Raportul de vizită se elaborează de AM PDDTJ, după caz,  prin sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+, în conformitate cu prevederile procedurilor operaționale și se generează în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuate la fața locului.

## 11.3 Mecanismul specific indicatorilor de etapă. Planul de monitorizare

AM PDDTJ va monitoriza îndeplinirea indicatorilor de etapă și va colabora cu beneficiarul pentru a identifica soluții adecvate pentru îndeplinirea indicatorilor de etapă și pentru buna implementare a proiectelor care fac obiectul contractului de finanțare.

În intervalul dintre doi indicatori de etapă consecutivi, AM PDDTJ monitorizează proiectul în cauză pe baza rapoartelor de progres și a vizitelor de monitorizare, putând utiliza un sistem specific de repere intermediare și instrumente de monitorizare care să permită evaluarea permanentă a evoluției progresului implementării proiectului și posibile abateri de la graficul de implementare sau de natură să afecteze atingerea indicatorilor de realizare și de rezultat.

Prin sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+ se notifică beneficiarul și autoritatea de management cu privire la respectarea termenului stabilit pentru încărcarea documentelor justificative aferente unui indicator de etapă. Vă rugăm să consultați prevederile modelului de contract de finanțare anexat la prezentul ghid cu privire la măsurile și condițiile pe care AM PDDTJ le are în vedere pentru situațiile legate de neîndeplinirea indicatorilor de etapă.

În situația nerealizării indicatorilor de etapă, autoritatea de management adoptă și implementează, în funcție de riscurile identificate, acțiuni și măsuri de monitorizare consolidată. Acestea sunt incluse în cadrul contractului de finanțare.

Printre acțiunile și măsurile consolidate de monitorizare se numără:

        - întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările și completările ulterioare;

        - respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din OUG nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a);

        - aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului;

        - suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă;

        - rezilierea contractului/deciziei de finanțare;

        - alte măsuri specifice prevăzute în contractul de finanțare, cu condiția ca acestea să nu aducă atingere prevederilor naționale și regulamentelor europene aplicabile.

Sumele respinse de la plată în condițiile mecanismului specific indicatorilor de etapă pot fi incluse de beneficiar și resolicitare la plată, în condițiile îndeplinirii indicatorului asociat, în prima cerere de rambursare depusă după îndeplinirea respectivului indicator de etapă.

Neîndeplinirea unui indicator de etapă și măsurile pe care le poate aplica autoritatea de management nu au natura și implicațiile unei nereguli sau unei fraude, așa cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) lit. a) și b) din OUG nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. Vă rugăm să aveți în vedere și secțiunea 8.9.3 din prezentul ghid.

# 12 ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL FINANCIAR

Eligibilitatea cheltuielilor aferente implementării unui proiect se verifică de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, iar plăţile se efectuează numai dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile de eligibilitate prevăzute în HG nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă, în termenele prevăzute în OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu: legislația națională și europeană aplicabilă, cu ghidurile solicitantului, să fie cuprinse în cererea de finanțare şi să fie efectuate în  termenii şi condiţiile contractului de finanțare.

De asemenea, cheltuielile sunt considerate eligibile numai dacă au fost efectuate cu respectarea legislației privind achizițiile publice, Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995, privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea  neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 875/2011 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea, și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și transmise prin sistemul  informatic MYSMIS 2021/SMIS2021+ în conformitate cu Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/ plată/rambursare a cheltuielilor declarat și actualizat de beneficiar în sistemul MYSMIS 2021/SMIS2021+.

În implementarea operațiunilor Beneficiarul trebuie să dețină fie un sistem contabil separat, fie o contabilitate analitică pentru toate tranzacțiile aferente proiectului.

## 12.1 Mecanismul cererilor de prefinanțare

Prefinanțarea reprezintă sumele transferate în urma încheierii contractului de finanțare, în tranșe, către beneficiar pentru cheltuielile necesare implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, în condițiile prevăzute de OUG 133/2021, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aferente, aprobate prin HG 829/2022. Prefinanțarea se poate solicita doar în perioada de implementare a contractului de finanțare.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.133/2021, beneficiarilor li se acordă prefinanțare în tranşe de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depăşirea valorii totale eligibile a contractului de finanţare.

Cu excepţia primei tranşe de prefinanţare acordate, următoarele tranşe de prefinanţare se acordă cu deducerea sumelor nejustificate din tranşa anterior acordată.

Beneficiarii au obligația restituirii integrale/parțiale a prefinanțării acordate, în cazul în care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare. AM are obligația să asigure recuperarea sumelor acordate ca prefinanțare până la cererea de rambursare finală.

Conform prevederilor art.18, alin. (7) din OUG nr. 133/2021, Beneficiarul care a depus cerere de prefinanţare are obligaţia depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranşa de prefinanţare acordată, în cuantum cumulat de minimum 30 % din valoarea acesteia, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranşa de prefinanţare în contul beneficiarului, fără a depăși durata contractului de finanțare.

## 12.2 Mecanismul cererilor de plată

Beneficiarii pot opta pentru utilizarea mecanismului decontării cererilor de plată, conform OUG nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice aferente, aprobate prin HG 829/2022.

Cererea de plată reprezintă cererea depusă de un beneficiar, prin care se solicită autorității de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile, conform contractului de finanțare, în baza facturilor, a facturilor de avans, a statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvențiilor, premiilor şi onorariilor.

Sumele virate beneficiarilor pe baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate. Beneficiarii  au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

Pentru cererile de plată depuse, solicitantul are obligația transmiterii de cereri de rambursare aferente cererilor de plată prin care se justifică utilizarea sumelor plătite.

Beneficiarii au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.

În cazul în care, în urma autorizării cererii de rambursare aferente cererii de plată, se constată că valoarea cheltuielilor eligibile este mai mică decât valoarea cheltuielilor autorizate prin cererea de plată, se solicită restituirea sumei cheltuielilor neeligibile identificate.

În conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, în situația în care nu există posibilitatea recuperării sumelor provenite din debite/corecții rezultate în urma verificării cererilor de rambursare, se diminuează corespunzător plățile aferente cererii de plată, în aceste situații beneficiarul suportând din surse proprii valoarea acestor sume.

## 12.3 Mecanismul cererilor de rambursare

Cererea de rambursare reprezintă cererea depusă de un beneficiar prin care se solicită autorității de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile, efectuate conform contractului de finanțare sau prin care se justifică utilizarea prefinanţării. Mecanismul cererilor de rambursare se realizează în conformitate cu prevederile OUG nr. 133/2021, cu completările si modificările ulterioare și a normelor metodologice aferente, aprobate prin HG 829/2022.

Beneficiarul finanțării răspunde de legalitatea, realitatea și regularitatea cheltuielilor, în caz contrar sunt aplicabile prevederile OUG 66/2011 cu modificările și completările ulterioare pentru acele categorii de cheltuieli care nu respectă dispozițiile legale privind legalitatea, realitatea și regularitatea.

Nerespectarea de către Beneficiar a prevederilor legislației naționale/comunitare aplicabile în domeniul achizițiilor conduce la neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau aplicarea de corecții financiare/reduceri procentuale conform legislației în vigoare.

Rambursarea către beneficiar se realizează în condițiile și pe baza documentelor prevăzute prin contractele de finanțare, cu respectarea prevederilor legislației privind eligibilitatea cheltuielilor.

Autoritatea de management verifică cheltuielile declarate de beneficiar în cererea/cererile de rambursare depusă/depuse, în scopul autorizării cheltuielilor eligibile, notifică sumele autorizate la plată, evidențiind distinct sumele aferente fondurilor europene și sumele reprezentând cofinanțare publică asigurată de la bugetul de stat, după caz.

Din valoarea autorizată a cererilor de rambursare se deduc sumele virate pe baza cererilor de plată.

În cazul în care prin cererea de rambursare se justifică utilizarea prefinanțării urmare a autorizării cheltuielilor eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile şi cofinanţării de la bugetul de stat cuprinse în cererile de rambursare, contravaloarea acestora se deduce din valoarea prefinanţării acordate, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate beneficiarilor (art. 19, alin 1-2, OUG nr. 133/2021 cu modificările și completările ulterioare).

## 12.4 Graficul cererilor de prefinanțare/plată/rambursare

Cererile de prefinanțare/plată/rambursare aferente proiectelor finanțate se vor depune conform graficului cererilor de prefinanțare/plată/rambursare.

Graficul menționat este un document obligatoriu solicitat în etapa de contractare care conține calendarul estimat pentru transmiterea cererilor respective și corelarea cu valoarea nerambursabilă solicitată în cadrul proiectului.

Beneficiarul are obligația de a respecta graficul prefinanțare/plată/rambursare, precum și de actualizare a acestuia în funcție de sumele decontate pentru un management financiar eficient în cadrul contractului de finanțare.

## 12.5 Vizitele la fața locului

Vizite la fața locului în etapa de contractare:

În cadrul apelurilor lansate prin prezentul ghid, se realizează vizite la fața locului în etapa de contractare, conform procedurii specifice, pe bază de eșantion de risc. Vizitele la fața locului vor fi realizate de AM PDDTJ în termenul prevăzut pentru derularea etapei de contractare şi va avea drept scop stabilirea concordanţei dintre documentele analizate şi situația din teren.

Raportul de vizită se elaborează AM PDDTJ în conformitate cu prevederile procedurilor operaționale și va fi semnat de către reprezentanții AM PDDTJ prezenți în teren și de către reprezentantul legal al solicitantului/persoana împuternicită.

Vizita la faţa locului va fi stabilită de comun acord cu solicitantul finanțării nerambursabile şi va dura maximum 1 zi lucrătoare. Prin excepție, vizita la fața locului poate dura două sau mai multe zile, pentru cererile de finanțare unde sunt incluse mai multe obiective de investiție.

Vizita propusă va avea loc în 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării către solicitant pentru demararea etapei de contractare.  În cazul în care reprezentantul legal al solicitantului nu poate participa la vizita la faţa locului, acesta poate delega/mandata o altă persoană din cadrul întreprinderii pentru a participa la vizita la faţa locului. În cazuri justificate, solicitantul poate solicita amânarea datei vizitei la faţa locului de maxim 2 ori, până la expirarea termenului de 180 de zile pentru contractarea proiectului, în caz contrar proiectul este respins din cadrul procesului de contractare.

Ca urmare a vizitei în teren, în cazul identificării de neconcordanțe între cele menționate în cererea de finanțare, anexele depuse și cele constatate la vizita pe teren, solicitantul are posibilitatea de remediere a aspectelor identificate în Raportul de vizită în teren. În cazul în care aspectele sesizate în teren nu sunt de natură a fi soluționate, proiectul se va considera respins.

În cadrul etapei de vizită la fața locului nu vor fi preluate documente suplimentare. Dacă este cazul, solicitantul va fi notificat asupra actualizării respectivelor documente în MySMIS 2021/SMIS2021+ în această etapă.

Vizitele de monitorizare:

Vizitele la fața locului sunt vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de implementare, cât şi post-implementare, respectiv pe perioada în care beneficiarul are obligația de a asigura caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu modificările şi completările ulterioare.

Raportul de vizită se elaborează de AM PDDTJ, după caz, prin sistemul informatic MySMIS 2021/SMIS2021+, în conformitate cu prevederile procedurilor operaționale şi se generează în termen de 10 zile lucrătoare de la data vizitei efectuate la faţa locului.

Vizitele la fața locului sunt parte a procesului de monitorizare realizate de către AM PDDTJ în scopul urmăririi progresului proiectelor şi a stadiului îndeplinirii indicatorilor de realizare şi rezultat, a respectării planului de monitorizare a proiectului şi a realizării indicatorilor de etapă din planul de monitorizare.

Vizitele la faţa locului pot fi speciale de tip ad-hoc, încrucișate derulate atât în perioada de implementare, cât şi post-implementare, respectiv pe perioada în care beneficiarul are obligația de a asigura caracterul durabil al operațiunilor potrivit prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060.

Prevederile din secțiunile 9-12 din cadrul prezentului ghid reprezintă o descrie pe scurt a mecanismelor prevăzute de legislația în vigoare și respectiv contractul de finanțare. Ele se completează cu acestea și se recomandă solicitantului la finanțare să înțeleagă aceste aspecte înainte de a transmite cererea de finanțare și/sau semna contractul de finanțare/actul adițional, după caz.

# 13 MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI

## 13.1 Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului

Aspectele prevăzute în cadrul prezentului Ghid se raportează la legislația în vigoare. Modificarea prevederilor legale în vigoare poate determina AM PDDTJ să solicite documente suplimentare și/sau respectarea unor condiții suplimentare față de prevederile prezentului ghid, pentru conformarea cu modificările legislative intervenite.

Solicitanții la finanțare au obligația de a respecta legislația în vigoare la nivel național și european, inclusiv a modificărilor intervenite pe parcursul procesului de verificare a conformității administrative, evaluare tehnico-financiară și contractare a proiectelor, modificări intervenite ulterior deschiderii apelului de proiecte.

Identificarea unor aspecte ce pot îmbunătăți procesul de evaluare, selecție și contractare poate determina solicitări de documente suplimentare din partea AM PDDTJ, solicitări la care potențialii beneficiari au obligația de a răspunde, în caz contrar cererea de finanțare putând fi respinsă din procesul de evaluare, selecție și contractare.

În situația în care pe parcursul apelului de proiecte intervin modificări ale cadrului legal, acestea vor fi direct aplicabile, fără a fi necesară modificarea ghidului.

Alte modificări decât cele care rezultă din cadrul legal, de natură a afecta regulile și condițiile de finanțare stabilite prin prezentul ghid vor fi realizate prin completări sau modificări ale conținutului acestuia.

## 13.2 Condiții privind aplicarea modificărilor pentru cererile de finanțare aflate în procesul de selecție (condiții tranzitorii)

Pentru aplicarea celor menționate la secțiunea 13.1 din prezentul ghid, ministrul investițiilor și proiectelor europene poate emite ordine de modificare/completare a prevederilor prezentului ghid, cu mențiunea că în cadrul acestor ordine vor fi precizate dispozițiile tranzitorii cu privire la proiectele aflate în procesul de evaluare, selecție și contractare.

AM PDDTJ poate emite clarificări/interpretări a prevederilor prezentului ghid, cu condiția ca acestea să nu modifice/completeze prevederile acestuia.

În funcție de modificările intervenite, AM PDDTJ se va asigura de respectarea principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților de finanțare, asigurând totodată și transparența sistemului de evaluare și selecție prin publicarea tuturor modificărilor și condițiilor suplimentare intervenite ulterior publicării ghidului solicitantului.

# 14 ANEXE

Anexa nr. 1. - Model plan de comunicare

Anexa nr. 2. – Model-cadru al cererii de finanțare și instrucțiuni de completare

Anexa nr. 3. - Declarație unică

Anexa nr. 4. - Listă auto-evaluare privind respectarea principiului „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) obiectivele de mediu

Anexa nr. 5. - Metodologie privind completarea listei de auto-evaluare privind respectarea principiului „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) obiectivele de mediu

Anexa nr. 6. - Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa nr. 7. – Raport privind rezonabilitatea costurilor

Anexa nr. 8. – Plan de monitorizare

Anexa nr. 9. - Grilă de evaluare tehnico-financiară

Anexa nr. 10. - Lista de evaluare în etapa de contractare

Anexa nr. 11. – Analiza energetică

Anexa nr. 12. – Hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  (model orientativ)

Anexa nr. 13. - Metodologia privind imunizarea la schimbările climatice

Anexa nr. 14 – Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile (dacă este cazul)

Anexa nr. 15  - Declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare

Anexa nr. 16 -  Tabel centralizator numere cadastrale şi obiective de investiţie

Anexa nr. 17 - Conţinutul-cadru al Raportului privind stadiul fizic al investiţiei

Anexa nr. 18 - Declarația privind eligibilitatea TVA

Anexa nr. 19 - Condiții Specifice ale contractului de finanțare (model)

Proiectele care se limitează la eficiența energetică sau la dotări nu sunt eligibile.

Valorile sunt exprimate in milioane euro.

Idem 1

Idem 1

art.63 alin. (6) din Regulamnetul (UE) nr. 2021/1060 al Parmanetului European și al Consiliului;

reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept